ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 9/7

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obec Leskovec nad Moravicí

Příloha č. 2 - Smlouva obec Leskovec nad Moravicí

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 obec Leskovec nad Moravicí

Příloha č. 4 - Dodatek č. 2 obec Leskovec nad Moravicí

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019

č. 14/1719 ze dne 12. 12. 2019

k usnesení rady kraje

č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

č. 75/6801 ze dne 25. 11.2019

č. 87/7618 ze dne 4. 5. 2020

  - bere na vědomí

žádost příjemce

obce Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02201/2019/RRC s obcí Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1326 (materiál č. 9/3) ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ (dále jen „program“) mimo jiné na projekt obce Leskovec nad Moravicí „Rekonstrukce veřejného osvětlení - přehrada Slezská Harta“ (dále jen „projekt“).

S obcí Leskovec nad Moravicí byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dále jen „smlouva“) číslo 02201/2019/RRC (příloha č. 2) a Dodatek č. 1 ke smlouvě (příloha č. 3).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 16. 3. 2020 opětovně o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2020 (příloha č. 1). Žádost odůvodňuje průtahy při realizaci rekonstrukce rozvodů nízkého napětí ze strany ČEZ Distribuce, kdy na uvedených rozvodech je umístěno v obci veřejné osvětlení. ČEZ Distribuce předpokládá ukončení rekonstrukce rozvodů do konce srpna 2020 a následně může obec přistoupit k realizaci projektu.

Vzhledem k tomu, že dle podmínek programu může být doba realizace projektu prodloužena formou dodatku ke smlouvě pouze jednou a nejvýše do 30. 6. 2020, navrhuje se zmírnit podmínky programu, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout pouze do 31. 10. 2020 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2020. Důvodem zkrácení lhůty pro ukončení realizace projektu oproti žádosti jsou opatření kraje k řešení ekonomických dopadů COVID-19 a omezení možnosti převodu finančních prostředků rozpočtu kraje na rok 2020 do dalšího roku.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 4) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	87

Datum konání:	4. 5. 2020

Materiál č.:		9/4

Název:		Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Číslo usnesení: 87/7618

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018

č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019

č. 75/6801 ze dne 25. 11. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019

č. 14/1719 ze dne 12. 12. 2019

  - bere na vědomí

žádost příjemce

obce Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmírnit podmínky v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02201/2019/RRC s obcí Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. - 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020