DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00696/2016/RRC

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# 2. město Nový Jičín

se sídlem:		Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

zastoupeno:	Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou

IČ: 			00298212

DIČ:		CZ00298212

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č. ú. 19-326801/0100

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00696/2016/RRC, podepsanou poskytovatelem dne 5. 4. 2016 (dále jen „smlouva“).

- Z důvodu dočerpání předběžně alokovaných finančních prostředků obec žádá o rozšíření uznatelných nákladů. Také z důvodu časové prodlevy nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů souvisejících s oddálením zpracování projektové dokumentace v rámci projektu „Průmyslový park Nový Jičín – Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření průmyslové zóny“ se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2021“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017, 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019 průběžné vyúčtování“ nahrazuje textem „zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017, 31. 12. 2018, 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 průběžné vyúčtování“.

- V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „nejpozději do 20. 1. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 20. 1. 2022“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020“ nahrazuje textem „v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021“.

- V článku VI odst. 1 písm. c) smlouvy se nahrazuje textem „byl vynaložen na vybudování čí pořízení obecné infrastruktury v rámci realizace projektu (zejména veřejné komunikace, veřejné osvětlení apod.), včetně nákladů na projektovou dokumentaci a přípravných studií, TDI a BOZP“

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

- V případě, kdy nebude tento dodatek uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a ve smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. xx/xxxx ze dne
      4. 6. 2020.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo města svým usnesením č............. ze dne
      x. x. 2020.

V Ostravě dne ………………	V ……………… dne ……………

……………………………………	………………………………………

za poskytovatele	za příjemce