DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01509/2017/RRC  ze dne 31. 5. 2017

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.

se sídlem:	Jesenická 205, 793 26 Vrbno pod Pradědem

zastoupeny:	Bc. Miroslavem Pellou, jednatelem

IČ:	25386344

DIČ:	CZ25386344

bankovní spojení:	Komerční banka,a. s., č. ú.: 86-5347690277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17435

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01509/2017/RRC (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce 
o prodloužení lhůty pro předložení dokladu od Řídícího orgánu nebo kolaudačního rozhodnutí a o rozšíření okruhu programů, do nichž může příjemce předložit projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu „Vodovod Mnichov, III. etapa – Zpracování PD“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- Článek V odst. 3 písm. r) smlouvy se nahrazuje takto:

„předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace financovaná z dotace poskytnuté dle této smlouvy, do programu na národní či evropské úrovni; pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, realizovat projekt vlastními prostředky“.

- V článku V odst. 3 písm. s) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2024“.

- V článku V odst. 3 písm. s) smlouvy se text „Řídícího orgánu příslušného programu EU“ nahrazuje textem „Řídícího orgánu příslušného programu“.

- V článku V odst. 3 písm. t) smlouvy se text „Řídícím orgánem programu EU“ nahrazuje textem „Řídícím orgánem příslušného programu“ a text „Řídící orgán programu EU“ nahrazuje textem „Řídící orgán příslušného programu“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…. ze dne 
4. 6. 2020.

| V Ostravě dne: |  | Ve Vrbně pod Pradědem dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Bc. Miroslav Pella jednatel |