ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 3.9.2020

Materiál č.: 4/3

Název: Návrh na schválení dohody o narovnání

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Malá Morávka o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 2 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 06042/2019/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/8005 ze dne 20. 7. 2020

  - rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06042/2019/KH s obci Malá Morávka, IČO 00296201, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1196 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje obci Malá Morávka, IČO 00296201, ve výši 225.000 Kč, ev. č. smlouvy 06042/2019/KH, na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, s časovou uznatelností nákladů projektu od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Datum ukončení realizace projektu bylo původně stanoveno na 30. 6. 2020.

Dne 29. 5. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Malá Morávka o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu „pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce“ (viz příloha č. 1 předloženého materiálu) a to do 30. 11. 2020.

Důvodem podání žádosti byla skutečnost, že firma Hagemann nebyla schopna realizovat dodávku dopravního automobilu s termínem plnění 15. 5. 2020 a to z důvodu vzniku pandemie koronaviru, kdy obchodní partner, společnost Volkswagen, omezil výrobu a dodávky podvozků pro tento typ dopravního automobilu. Vzhledem k tomu, že žádost obce byla Moravskoslezskému kraji doručena dne 29. 5. 2020 nebylo možné tuto předložit zastupitelstvu kraje v měsíci červnu, které by rozhodlo o případném uzavření dodatku ke smlouvě. Vzhledem ke skutečnosti že omezení výroby ze strany Volkswagenu nemohl nikdo předpokládat je orgánům kraje navrhováno prodloužit termín realizace projektu.

Na základě výše uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06042/2019/KH s obcí Malá Morávka, IČO 00296201, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	92

Datum konání:	20.7.2020

Materiál č.:		4/5

Název:		Návrh na schválení dohody o narovnání

Číslo usnesení: 92/8005

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1196 ze dne 13.3.2019

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06042/2019/KH s obci Malá Morávka, IČO 00296201, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 3. 9. 2020