Příloha č. X Zadávací dokumentace - Návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

„IS DTM krajů“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel - Kraj Vysočina

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

č.ú.:

oprávněná osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „kraj objednatel“)

## Objednatel - Ústecký kraj

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

č.ú.:

oprávněná osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „kraj objednatel“)

## Objednatel - Pardubický kraj

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

č.ú.:

oprávněná osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „kraj objednatel“)

Všichni výše uvedení objednatelé (dále jen „objednatelé“, „objednatel“ „zadavatel“, „zadavatelé“)

a

## Zhotovitel - Obchodní jméno: =Doplní účastník zadávacího řízení=

se sídlem / místem podnikání:	=Doplní účastník zadávacího řízení=

IČ:	=Doplní účastník zadávacího řízení=

DIČ:	=Doplní účastník zadávacího řízení=

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném 	, sp. zn.		=Doplní účastník zadávacího řízení=

zastoupený/jednající:	=Doplní účastník zadávacího řízení=

bankovní spojení:	=Doplní účastník zadávacího řízení=

č.ú.:	=Doplní účastník zadávacího řízení=

kontaktní osoba:	=Doplní účastník zadávacího řízení=

telefon:		=Doplní účastník zadávacího řízení=

e-mail:		 =Doplní účastník zadávacího řízení=

(dále jen „zhotovitel“, „účastník zadávacího řízení“)

### Objednatelé a zhotovitel (dále také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „IS DTM krajů“ (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“). Veřejná zakázka byla objednateli vyhlášena v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) formou otevřeného řízení, s uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne….. pod evidenčním číslem ………….  (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

### Objednatelé na základě této smlouvy jsou zadavateli, kteří byli centrálně zastoupeni ve výše uvedeném zadávacím řízení za účelem pořízení předmětu plnění této smlouvy, který byl současně i součástí předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky.

### Všichni objednatelé uvedení v článku 1. této smlouvy mají stejná práva a povinnosti jako objednatelé této smlouvy a žádný z objednatelů není objednatelem hlavním ani vedoucím, když za účelem plnění této smlouvy tito objednatelé vytvářejí Řídící tým objednatelů, dle samostatného článku uvedeného níže v této smlouvě, který zajišťuje koordinaci a poskytování součinnosti a nezbytných výstupů za objednatele na základě této smlouvy.

### Tato smlouva je uzavírána s pluralitou na straně objednatelů z toho důvodu, že zásadní částí předmětu plnění je vytvoření informačního systému Digitální technické mapy, který bude společným výstupem plnění smlouvy pro všechny tyto kraje objednatele a není jej jako plnění možné rozdělit do samotných celků a smluv, když takové rozdělení by znamenalo nemožnost dosáhnout objednateli sledovaného cíle, tedy zejména společně pořízeného multitenantního informačního systému určeného pro výkon stejné agendy jednotlivými kraji objednateli.

# Předmět smlouvy

### Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení a implementace informačního systému Digitální technické mapy (dále jen jako „IS DTM“) objednatelů do určeného provozního prostředí dvou krajů, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí, zpracování dokumentace.

## Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

### Dodávka licencí, implementace aplikační a databázové části systému (včetně vytvoření testovací instance celého IS DTM), testovací provoz a předání do řádného užívání IS DTM.

### Pro výše uvedený IS DTM

### provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj

### migrace dat z jednotlivých zdrojových systémů do dodávaného řešení

### úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele

### zaškolení odborného personálu objednatele

### Dále je předmětem plnění dodávka

### dokumentace k dodanému informačnímu systému v požadovaném rozsahu

### dalších licencí potřebných pro provoz informačního systému a databází

### listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu

### Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Technické dokumentaci a v příloze č. 2 této smlouvy – Nabídka zhotovitele v části technické řešení.

### Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy - Technické dokumentaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění včetně software pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti informačních systémů a dalších komponent na základě této smlouvy o dílo.

# Doba a místo plnění

### Plnění díla bude zahájeno ihned po účinnosti této smlouvy.

## Místo plnění:

### Místem plnění díla je sídlo objednatelů a dále prostředí, do kterého bude IS DTM podle přílohy č. 1 této smlouvy implementován.

## Doba dokončení díla:

### Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 50 týdnů od účinnosti smlouvy.

### Detailní závazný harmonogram plnění včetně dílčích milníků, na jejichž splnění v daném pořadí a čase objednatel bude trvat, je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy o dílo - Technické dokumentaci.

# Práva a povinnosti smluvních stran

### Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad.

### Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel smlouvy a dílo bylo v souladu s požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy – v Technické dokumentaci

### Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností.

### Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými pokyny objednatele (způsob jednání objednatele je upraven níže). Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel nárok na prokazatelně vynaložené náklady.

### Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.

### Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.

### Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.

### Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami projektového řízení a zejména jejich jednotlivými konkrétními pokyny zanesenými objednatelem v příloze č. 1 této smlouvy - Technické dokumentaci v kapitole s názvem Projektové řízení.

### Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## Součinnost

### Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru nutnou k řádnému provedení díla a bude se vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních dnech a na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení řešení a realizaci vazeb.

### Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace jako součást Dokumentace skutečného provedení (v detailu viz. příloha č. 1 této smlouvy - Technická dokumentace), včetně termínů jejího poskytování.

### V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za nedodržení termínů.

### Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze tam, kde byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace.

## Řídící výbor objednatelů

### Řídící výbor objednatelů je odpovědný za plnění této smlouvy o dílo na straně objednatelů, nestanoví-li tato dále smlouva jinak.

### Objednatelé se zavazují veškeré činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo na straně objednatelů realizovat prostřednictvím svého Řídícího výboru, kromě povinností uvedených v čl. 5 této smlouvy Platební podmínky a činností týkajících se částí díla uvedených v příloze 2 přílohy 1 této smlouvy, tedy individuálních požadavků krajů objednatelů, které kraje objednatelé realizují prostřednictvím oprávněných osob jednotlivých krajů uvedených v čl. 1 této smlouvy.

### Řídící výbor jedná prostřednictvím předsedy Řídícího výboru. Členové Řídícího výboru:

- Předseda Řídícího výboru za všechny objednatele - = Bude doplněno před uzavřením smlouvy =

- Členové Řídícího výboru za Kraj Vysočina

  - Člen - = Bude doplněno před uzavřením smlouvy =

  - Zástupce člena - = Bude doplněno před uzavřením smlouvy =

- Členové Řídícího výboru za Ústecký kraj

  - Člen - = Bude doplněno před uzavřením smlouvy =

  - Zástupce člena - = Bude doplněno před uzavřením smlouvy =

- Členové Řídícího výboru za Pardubický kraj

  - Člen - = Bude doplněno před uzavřením smlouvy =

  - Zástupce člena - = Bude doplněno před uzavřením smlouvy =

### Práva a povinnosti jednotlivých členů Řídícího výboru i Výboru jako celku jsou popsána v samostatné smlouvě Smlouva o společném provozu IS DTM.

## Projektový tým zhotovitele

### Zhotovitel se zavazuje předmět plnění smlouvy realizovat prostřednictvím projektového týmu, kterým prokázal kvalifikaci ve veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva o dílo. Projektový tým zhotovitele je odpovědný za plnění této smlouvy o dílo.

### Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím projektového týmu v tomto složení na těchto pozicích:

- Vedoucí projektu - = Doplní účastník zadávacího řízení =

- Architekt řešení - = Doplní účastník zadávacího řízení =

- Vývojář - = Doplní účastník zadávacího řízení =

- Implementátor - = Doplní účastník zadávacího řízení =

- Konzultant - = Doplní účastník zadávacího řízení =

- Datový analytik - = Doplní účastník zadávacího řízení =

# Cena díla

### Cena za zhotovení díla představuje objednateli /jakožto zadavateli/ akceptovanou nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem /jakožto účastníkem zadávacího řízení/ v nabídce na veřejnou zakázku „IS DTM krajů“, s výjimkou cen za služby na základě samostatné smlouvy o poskytování technické podpory a rozvoje.

### Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

### Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení celého díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy činí částku, která je pro každého z objednatelů detailně rozdělena v příloze č. 3 této smlouvy a skládá se z následujících položek:

- dodávka licence IS DTM a jeho implementace pro každého objednatele - jednotková cena položky pro každého z krajů objednatelů uvedená v příloze č. 3 této smlouvy,

- dodávka platformového software pro provoz IS DTM - poměrná část ceny této položky odpovídající 1/n za každého z krajů objednatelů, když n je počet krajů, které jsou účastníky této smlouvy, dle ceny této položky dle přílohy č. 3 této smlouvy,

- provedení individuálních integračních vazeb, individuální iniciální migrace dat a individuálního nastavení IS DTM dle individuálních požadavků krajů obsažených v příloze č. 2 přílohy č. 1 této smlouvy dle individuální ceny pro každého z krajů objednatelů obsažené v příloze č. 3 této smlouvy,

- dodávka a implementace individuálních modulů nad rámec funkcionality IS DTM, označených v příloze č. 1 této smlouvy jako individuální moduly a naceněné po každém individuálním modulu v příloze č. 3 této smlouvy jako samostatné položky plnění, a to pro ty kraje objednatele, kteří v příloze č. 1 této smlouvy tyto moduly požadovali (u každého modulu je výčet krajů objednatelů, kteří jej požadují dodat).

### Výše uvedená cenová skladba plnění je současně vyčíslena v příloze č. 3 této smlouvy a její skladba odpovídá části ceny za tuto část plnění předloženou zhotovitelem ve veřejné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva o dílo.

### Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.

### Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.

### Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

### Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### Sjednaná celková cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

# Platební podmínky

### Cena díla složená z částí uvedených čl. 5.1.3 této smlouvy bude každým krajem objednatelem uhrazena v jednotlivých platbách na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů (dále jen faktura).

### Fakturu za část díla uvedenou v čl. 5.1.3 písm. a) a b) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni, kdy došlo k předání a převzetí té části díla, které je oprávněn převzít Řídící výbor. Faktury za část díla uvedenou v čl. 5.1.3 písm. c) a d) analogicky po převzetí díla oprávněna osobou.

### Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu  odpovídající části díla dle 6.1.2.

### Zhotovitel je povinen každému z krajů objednatelů na základě této smlouvy vystavit samostatnou fakturu, zhotovitel je oprávněn vystavit kraji fakturu za část dle čl  5.1.3 písm. a) a b) a za část dle čl. 5.1.3 písm. c) a d) dohromady, pokud jsou splněny podmínky pro vystavení faktury v obou případech, nebo samostatně.

### Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat výše uvedené číslo této smlouvy a dále název a číslo projektu každého objednatele.

### Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla kraje objednatele.

### Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

### Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

### V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.

### Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli prokazatelně předat fakturu.

### Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kraje objednatele ve prospěch zhotovitele.

### Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatelé uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvedou za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatelů část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednatelům, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

### Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů), uhradí mu Objednatelé cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od Objednatelů část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednatelům, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

# Předání díla

### Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli.

### Předání a převzetí díla je rozděleno do několika částí označených jako „milníky“ podle harmonogramu obsaženého v příloze č. 1 této smlouvy s názvem - Technická dokumentace. Akceptace díla jako celku je podmíněna dílčími akceptacemi jednotlivých milníků harmonogramu s výsledkem „Splněno“.

### Specifické podmínky stanovené pro akceptační řízení jsou dále detailně rozpracovány v příloze č. 1 této smlouvy - Technické dokumentaci v kapitole s názvem Akceptační řízení.

### Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a podstatných vad bránících funkcionalitě předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla.

### Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o předání Objednatelem. Součástí protokolu o předání je jednoznačná identifikace předávaného díla.

### Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez zbytečného odkladu zhotoviteli.

### Místem předání díla je sídlo objednatele kraje Vysočina, když tento objednatel je současně jedním z provozovatelů technologického prostředí do nějž bude podle přílohy č. 1 této smlouvy IS DTM nasazen.

### Za objednatele je oprávněn jednotlivé milníky dle harmonogramu díla a hotové dílo převzít a akceptační protokol podepsat předseda Řídícího výboru na základě rozhodnutí členů Řídícího výboru dle článku 4.3 této smlouvy, případně Řídícím výborem určený jiný zmocněnec, který si za tímto účelem může vyžádat písemné potvrzení k možnosti akceptace ze strany jednotlivých oprávněných osob krajů objednatelů. Výjimkou jsou části díla požadované v příloze 2 přílohy 1 této smlouvy – Technické dokumentace, tedy části díla, jimiž jsou individuální požadavky krajů objednatelů, které schvalují a přebírají oprávněné osoby krajů objednatelů zvlášť. Tyto osoby také podepisují akceptační protokoly k těmto částem díla.

### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva z poskytnuté licence objednatelé nabývají okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

# Záruka za dílo

### Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 2 roky. Dílo dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí objednateli způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

### Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatelem.

### Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

### Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli.

### Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla, jeho parametry a skutečným stavem díla.

### Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem,

- právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,

- právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo

- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

### Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu.

### Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

# Licenční ujednání

# Poddodávky

### Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo, které je předmětem této smlouvy i za pomoci svých poddodavatelů, přičemž seznam významných poddodavatelů předložil objednateli ve své nabídce či před uzavřením této smlouvy, pokud mu byli v době podání nabídky či v době uzavření této smlouvy známi.

### Ostatní významné poddodavatele, které neidentifikoval zhotovitel podle bodu 1 tohoto článku smlouvy a kteří se do plnění předmětu této smlouvy zapojí následně, oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem.

### Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky materiálů ani výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším než je 10% ze sjednané ceny díla.

### Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele), pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku této jiné osoby předloženém v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem písemného závazku jiné osoby byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně se zhotovitelem ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy stvrzuje.

### Změna významného poddodavatele je v průběhu provádění díla podmíněna souhlasem objednatele. Zhotovitel předloží návrh změny poddodavatele na pracovní poradě nebo na jednání kontrolního dne.

### Změna poddodavatele nebo jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel nebo jiná osoba prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako poddodavatel nebo jiná osoba původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet. Změna osoby nebo poddodavatele, který převzal společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, není přípustná.

### Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu bodu 4 tohoto článku smlouvy převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně se zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.

### Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady pro provádění díla (včetně, nikoliv však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla.

### Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této Smlouvy.

# Odpovědnost za škodu

### Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

### Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

### Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

# Pojištění zhotovitele díla

### Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to v minimální výši pojistného plnění 30.000.000,- Kč.

### Doklady o pojištění předložil zhotovitel objednateli v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy a zavazuje se je opětovně kdykoliv v průběhu plnění smlouvy objednateli na základě jeho žádosti předložit.

# Sankční ujednání

### Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat kraji objednateli, který je v prodlení s platbou úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

### Nesplní-li zhotovitel svůj závazek vycházející z každého z dílčích termínů milníků harmonogramu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy - Technické dokumentace, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za nedodržení termínu plnění každého z těchto milníků.

### Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli nad rámec nedodržení plnění dle milníků harmonogramu zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané ceny plnění dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

### Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

### Nesplní-li zhotovitel řádně podmínky projektového řízení dle přílohy č. 1 této smlouvy - Technické dokumentace zejména v případě zápisů ze schůzek a pracovních jednání, v případě účasti odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech a v případě pravidelného reportingu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ takového pochybení a to i opakovaně.

### V případě neinformování objednatele o změně na pozici poddodavatele v průběhu plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

### V případě realizace předmětu plnění této smlouvy projektovým týmem zhotovitele v jiném složení, než které je uvedeno v článku 4.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.

### Způsobenou škodou objednateli je i nepřidělení či ztráta nároku na spolufinancování projektu z prostředků EU a veřejných rozpočtů ČR, v jehož rámci je předmět smlouvy realizován, pokud nepřidělení či ztráta nároku je v přímé souvislosti s konáním Zhotovitele.

### Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené.

### Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně DPH.

### Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

### Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této části není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se neuplatní.

# Ukončení smlouvy

### Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

### Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

### Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele zejména považují:

- dodání  vadného předmětu plnění, které brání jeho užívání k účelu, ke kterému je určeno

- prodlení zhotovitele s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než patnáct (15) dní a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku,

- další dílčí konkretizovaná porušení označená za podstatná uvedená v příloze č. 1 této smlouvy - Technické dokumentaci.

### Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele považuje prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla za část díla uvedenou v čl. 5.1.3 písm. a) a b) delší než čtyřicet pět (45) kalendářních dnů (nejdříve však po uplynutí lhůty k nápravě), tedy pokud dojde k prodlení kraje objednatele se zaplacením výše uvedené částky delší než 30 dní, oznámí zhotovitel tento stav bezodkladně všem krajům objednatelům s minimálně patnácti denní lhůtou od doručení oznámení všem krajům objednatelům ke zjednání nápravy.

### Smluvní strany se dohodly, že prodlení kraje objednatele se zaplacením vyfakturované ceny díla za část díla uvedenou v čl. 5.1.3 písm. c) a d) delší než 30 kalendářních dní není podstatným porušení smlouvy jako celku. Pokud dojde k takovémuto prodlení, oznámí zhotovitel tento stav všem krajům objednatelům. Pokud nedojde ke zjednání nápravy ani po dalších 15 dnech od doručení oznámení všem krajům objednatelům, je  zhotovitel je oprávněn odstoupit od části smlouvy týkající se plnění části díla kraji objednateli, který je v prodlení (část díla kraje objednatele podle přílohy č. 3 této smlouvy). Nezaplacením této části díla krajem objednatelem nemá vliv na plnění smlouvy mezi ostatními kraji objednateli a zhotovitelem, ani na  zaplacené části podle přílohy č. 3, ani na funkčnosti IS DTM bez individuálních požadavků krajů objednatelů.

### Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, je třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.

### Objednatelé si dále vyhrazují právo od této smlouvy odstoupit v případě, že v rámci akceptace Milníku č. 1 podle přílohy č. 1 této smlouvy - Technické dokumentace nedojde ke shodě na formě, způsobu a rozsahu nasazení předmětu plnění do prostředí určeného objednateli v podobě Dokumentace skutečného provedení. V případě odstoupení od smlouvy na základě tohoto bodu dojde v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, k úhradě skutečně vynaložených a poskytnutých služeb ze strany zhotovitele objednatelům. S ohledem na fázi plnění však v žádném případě nedojde k úhradě dodávek, které v rámci plnění ve fázi, ke které je předmětné ustanovení odstoupení od smlouvy navázáno, nemají být dodány a dodávány. Realizace dodávek totiž dle této smlouvy a jejích příloh následuje až na základě odsouhlasení způsobu a formy implementace díla do prostředí určeného objednateli, tedy odsouhlasením Dokumentace skutečného provedení. Dojde-li ze strany zhotovitele k dodávce licencí nebo zboží nebo dalších součástí a částí díla před akceptací Milníku č. 1 podle přílohy č. 1 této smlouvy - Technické dokumentace, bude se jednat o plnění v rozporu s touto smlouvou a na úhradu takových dodávek zhotoviteli nevzniká nárok.

Skutečně vynaložené náklady jsou omezeny částkou 150 tisíc Kč bez DPH násobené počtem krajů objednatele a jsou rovnoměrně vyfakturovány každému kraji objednateli zvlášť. Podmínky DPH k částce jsou popsány v čl. 5 této smlouvy.

### Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

### Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

### V případě rozporu technické dokumentace objednatele (zadavatele) a technické nabídky (technického řešení) zhotovitele platí, není-li uvedeno v této smlouvě jinak, technická dokumentace objednatele tj. příloha č. 1 – Technická dokumentace.

### Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

### Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení této Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

### Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

### Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

### Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání díla.

### Poskytovatel je povinen minimálně po dobu 10 let od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmětu plnění této smlouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

### Vzhledem k charakteru společnosti objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě zákonné povinnosti objednatele jako veřejnoprávního subjektu.

### Dle § 219 ZZVZ uveřejní Ústecký kraj na profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.

### Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejní Ústecký kraj tuto Smlouvu včetně příloh a případných dodatků v registru smluv. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu.

### V případě listinného vyhotovení bude tato smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech pro každého z objednatelů a dvou stejnopisech pro zhotovitele, z nichž každý má platnost originálu. Každý z objednatelů a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. V případě elektronického vyhotovení této smlouvy bude elektronický originál smlouvy podepsaný všemi smluvními stranami distribuován všem objednatelům a zhotoviteli.

### Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami v jejich úplném rozsahu, tzn. všemi objednateli, s výjimkou těch částí plnění, která jsou určena pouze pro jednoho z krajů objednatelů.

### Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran dle článku 1. této smlouvy.

### Dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

### příloha č.1 Technická dokumentace předmětu díla

### příloha č.2 Nabídka zhotovitele v části technické řešení

### příloha č. 3 Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro jednotlivé objednatele

### Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

| V …………… dne …………….. | V ………………….dne ……………….. |
| --- | --- |
| Za zhotovitele | Za objednatele kraj Vysočina |
| ……………………………….. | ……………………………….. |
| =Doplní účastník zadávacího řízení= =Doplní účastník zadávacího řízení= |  |
|  | Za objednatele Pardubický kraj |
|  | ……………………………….. |
|  | Za objednatele Ústecký kraj |
|  | ……………………………….. |

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Technická dokumentace objednatele

(Pro potřebu podání nabídky na veřejnou zakázku nebude účastník kompletovat nabídku v tom smyslu, že jako součást návrhu smlouvy na předmět plnění nemusí být přiložena přílohy smlouvy. Tyto budou zkompletovány až při podpisu smlouvy s vítězným účastníkem.)

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Nabídka zhotovitele v části technické řešení

(Pro potřebu podání nabídky na veřejnou zakázku nebude účastník kompletovat nabídku v tom smyslu, že jako součást návrhu smlouvy na předmět plnění nemusí být přiložena přílohy smlouvy. Tyto budou zkompletovány až při podpisu smlouvy s vítězným účastníkem.)

Příloha č. 3 smlouvy o dílo – Cenová tabulka z nabídky zhotovitele se skladbou cen plnění pro jednotlivé objednatele

(Pro potřebu podání nabídky na veřejnou zakázku nebude účastník kompletovat nabídku v tom smyslu, že jako součást návrhu smlouvy na předmět plnění nemusí být přiložena přílohy smlouvy. Tyto budou zkompletovány až při podpisu smlouvy s vítězným účastníkem.)

# Comments

Hodnota může být změněna na základě průzkumu trhu.

Smlouva je ve výrobě

V současné chvíli dokument samostatně.