DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec HAŤ

se sídlem:	Lipová 86, 747 16 Hať

zastoupena:	Wernerem Vyletělkem, starostou

IČ:	00635511

DIČ:	CZ00635511

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1900-1847434319/0800

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01788/2013/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, jež byla poskytovatelem podepsána dne 6. 8. 2013.

- Účelem smlouvy je spolufinancování vlastního podílu příjemce na uznatelných nákladech prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ (dále jen „projekt“), realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

- Původní termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu byl ve Smlouvě stanoven na 31. 12. 2014. Smluvní strany uzavřely dohodu o narovnání č. 01788/2013/NAR/2015/RRC, která byla poskytovatelem podepsána dne 2. 4. 2015, dle níž se za termín pro ukončení realizace projektu a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu považuje 30. 11. 2015. Následně byl z důvodu komplikací se zadáváním veřejné zakázky na odstranění nedodělků na stavbě uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byl posunut termín ukončení projektu a současně i termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu na 31. 3. 2016.

III.

Narovnání

- Příjemce má povinnost předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu, jehož součástí je mimo jiné kopie Závěrečného vyhodnocení akce, potvrzená Státním fondem Životního prostředí (dále jen „fond“), a Protokol vyúčtování poskytnuté podpory, který bude vystaven fondem a který osvědčí konečnou výši skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů v rámci realizace projektu (dále jen „dokumenty“).

- Jelikož příjemce dosud od fondu dokumenty neobdržel, požádal, aby termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu byl nově stanoven „do dvou měsíců od schválení těchto dokumentů fondem“.

- Žádost o posunutí termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu byla poskytovateli doručena prostřednictvím datové schránky dne 21. 3. 2016, administrátorovi dotačního programu byla tato žádost předána dne 4. 4. 2016, a proto nebylo možno tuto žádost projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, sjednaného dodatkem č. 1 ke smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že nedodržení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (31. 3. 2016) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje termín „do dvou měsíců od doručení dokumentů od fondu“.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. VI odst. 2 písm. l) a m) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dva a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| za poskytovatele | za příjemce |