ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 3.9.2020

Materiál č.: 9/27

Název: Žádost obce Hrčava o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Hrčava

Příloha č. 2 - Smlouva s obcí Hrčava

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 s obcí Hrčava

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

č. 5/475 ze dne 14. 9. 2017

k usnesení rady kraje

č. 95/8312 ze dne 31. 8. 2020

  - bere na vědomí

žádost obce Hrčava ze dne 3. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

neuzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC s obcí Hrčava, IČO 00296732 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2016 usnesením č. 21/2236 rozhodlo o poskytnutí individuální investiční dotace obci Hrčava (dále také jen „příjemce“) ve výši 5.000.000 Kč na realizaci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti v oblasti přírodních a kulturních aktivit Trojmezí – 2. etapa“. Tento projekt měl být financován primárně z prostředků INTERREG V-A Česká republika – Polská republika. Celkové uznatelné náklady projektu byly stanoveny ve výši 64.683.053 Kč. Smlouva č. 06188/2016/RRC (dále také jen „smlouva“) byla uzavřena dne 4. 11. 2016.

Dopisem ze dne 21. 8. 2017 příjemce požádal o změnu podmínek smlouvy z důvodu posunutí termínu zahájení plánované realizace projektu a již vynaložených prostředků. S ohledem na skutečnost, že ze strany příjemce již byly vynaloženy finanční prostředky na projektovou dokumentaci a další náklady, příjemce dotace požádal o změnu formy vyplacení investiční dotace z jednorázové úhrady na úhradu ve dvou splátkách.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. 9. 2017 usnesením č. 5/475 rozhodlo o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, jenž byl uzavřen dne 12. 12. 2017.

Na základě dodatku č. 1 byla dne 22. 12. 2017 příjemci vyplacena první splátka dotace ve výši 2.376.000 Kč, druhá splátka má být vyplacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne doložení relevantního dokladu o zahájení realizace projektu v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika nebo jiného zdroje (evropské, případně národní dotace), ze kterého bude projekt případně spolufinancován.

Dopisem ze dne 3. 8. 2020 příjemce požádal o uzavření dodatku č. 2. Součástí dopisu byla informace o tom, že obec Hrčava předložila společně s partnerem ze Slovenska, obcí Čierne, žádost do programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika na realizaci projektu „Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance – Valy“. Celkové uznatelné náklady projektu činí 569.017,17 EUR, přičemž podíl obce Hrčava na projektu je ve výši 56.901,73 EUR.

V této souvislosti příjemce žádá o uzavření dodatku č. 2 a změnu smlouvy, která má spočívat v:

- prodloužení doby realizace projektu do 1. 11. 2022,

- změně názvu projektu,

- změně maximální výše dotace z částky 5.000.000 Kč na 3.682.558 Kč, přičemž částka dotace má být složena z maximálně 10 % celkových uznatelných nákladů projektu v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ a nákladů na pořízení původní projektové dokumentace.

Pro původní projekt byla pořízena projektová dokumentace, která je pro nový projekt využitelná ve velmi omezené míře. Obec přesto žádá, aby náklady na pořízení projektové dokumentace byly ve výši 2.236.685 Kč uznatelnými náklady dotace poskytnuté z rozpočtu kraje.

Na základě výše uvedených informací se zastupitelstvu kraje navrhuje neuzavřít dodatek č. 2 předmětné smlouvy.

{Konec důvodové zprávy}

Výpisy z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	95

Datum konání: 	31. 8. 2020

Materiál č.: 		2/1

Název: 	Žádost obce Hrčava o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení:	95/8312

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

č. 5/475 ze dne 14. 9. 2017

bere na vědomí

žádost obce Hrčava ze dne 3. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neuzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC s obcí Hrčava, IČO 00296732 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 3. 9. 2020