ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 20

Datum konání: 23.6.2016

Materiál č.: 10/21

Název: Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti dopravní infrastruktury

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jan Smutek, oddělení investiční, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7483 ze dne 5.4.2016

č. 102/7899 ze dne 7.6.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1978 ze dne 21.4.2016

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 373.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“ v roce 2017

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 196.500.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ v roce 2017 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

vzít u projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ na vědomí riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v předpokládané výši 193 600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 462.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 62.740.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ v roce 2017 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

vzít u projektu“ Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ na vědomí riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v předpokládané výši 193 600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 203.500.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2019 – 2023 v maximální výši 750.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ v roce 2017

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 45.500.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“,  v roce 2017

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 101.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 50.600.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 124.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekty s názvem „Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah“ a „Silnice II/473 Frýdek–Místek průtah“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2017 Frýdek-Místek“ (spojené projekty „Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah“ a „Silnice II/473 Frýdek–Místek průtah“), předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 80.800.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice 2017 Frýdek-Místek“ v roce 2017

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy, odborem evropských projektů a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací jsou připraveny k vyčlenění z tzv. „sdruženého“ projektu tyto projekty v rozpočtované hodnotě 1 699,64 mil. Kč:

- MÚK Bazaly – II. a III. etapa

- Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů

- Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3

- Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

- Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa

- Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec

- Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice-Vítkov-hranice okr. NJ vč. OZ

- Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ

- Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí

- Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah (spojeno do projektu Silnice 2017 Frýdek-Místek)

- Silnice II/473 Frýdek–Místek průtah (spojeno do projektu Silnice 2017 Frýdek-Místek)

Projekty jsou dle aktuálních podmínek vhodné pro předložení do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

U těchto projektů již bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015, (materiál č. 10/11) a usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1978 ze dne 21. 4. 2016 (materiál č. 10/4) schváleno zahájení přípravy těchto projektů v rámci „sdruženého“ projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“.

Cílem uvedených projektů je odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu daných úseků silnic, zvýšení únosnosti komunikací, odstranění závad ve sjízdnosti, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Projekt MÚK Bazaly – II. a III. etapa

Jedná se o dokončení rekonstrukcí 9 ks mostních objektů, tvořící mimoúrovňové křížení komunikací II/479 ul. Českobratrská, II/477 ul. Bohumínská a sil III/4721 ul. Českobratrská. Na rekonstruovaných mostech dojde zejména k demolicím mostních svršků, provedení železobetonových desek, nových izolací, chodníkových říms, výměně dilatačních závěrů, bezpečnostního zařízení a s tím spojenými přeložkami veřejného osvětlení, a trolejového vedení. Projekt zahrnuje druhou a třetí z plánovaných tří etap rekonstrukce mimoúrovňového křížení komunikací II/477 a II/479.

V druhé etapě se jedná o rekonstrukci úseku komunikace a mostního objektu na ul. Českobratrská, tvořící pravý jízdní pruh ve směru do centra Ostravy, od sjezdu k ulici Bohumínské po křižovatku se Sokolskou třídou.

Ve třetí etapě se jedná o rekonstrukci obou jízdních pruhů od sjezdu k ulici Bohumínské po ukončení mostu v úrovni fotbalového stadionu. Součástí budou rovněž sanace spodních staveb mostů. Stavba bude spolufinancována statutárním městem Ostrava.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        373.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  6.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				        367.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		          36.700.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					          18.350.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	        311.950.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 6 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP, PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována v letech 2018 – 2019.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů

Předmětem stavby je rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/647 ul. Plzeňská v Ostravě, v úseku od křižovatky se silnicí II/479 ul. 28. října po rampové propojení se silnici I/11 ul. Rudná v obou směrech s uplatněním živic se sníženou hlučností. Součástí rekonstrukce budou i nájezdové rampy na ulice Výškovická a Ruská. Součástí stavby bude rekonstrukce části podchodů, energomostu a mostů ev. č. 647-030..3 přes ul. Výškovická u Ostrava arény a ev. č. 647-032..1 přes tramvajovou trať v Ostravě – Zábřehu. Dále budou rekonstruovány i podchody pod ulicí Plzeňskou a to na ulici Hulvácké, Dolní, Tylové a přemostění vodovodu.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        196.500.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  1.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				        195.500.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		          19.550.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           9.775.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	        166.175.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 1 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP, PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Odhadované náklady na administraci VZ jsou 193 600 Kč. V případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace budou tyto výdaje nezpůsobilými, tj. hrazeny z vlastních zdrojů.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2016. Fyzická realizace projektu je plánována v letech 2017.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3

Jedná se o novostavbu šesti mostních objektů – 4 silniční a 2 drážní, demolici 4 stávajících mostních objektů. Mosty se nacházení nad tratí ČD a nad silnicí I/11. Součástí stavby jsou přeložky IS, úprava chodníků a místní komunikace u Výtopny. Součástí stavby bude rovněž úprava tramvajové trati. Stavba bude spolufinancována statutárním městem Ostrava. Stavba bude probíhat po etapách ve 2 stavebních sezónách.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        462.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu				        171.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				        291.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		          29.100.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					          14.550.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	        247.350.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 171 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky a především část stavby, kde se předpokládá spolufinancování statutárním městem Ostrava (SMO). Vzhledem k tomu, že ještě nejsou dohodnuty přesné podmínky spolufinancování města, jsou náklady na stavební objekty města zahrnuty do nezpůsobilých nákladů projektu a předpokládá se, že budou v době realizace hrazeny z rozpočtu SMO.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  na léta 2018 – 2019.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

Jedná se o přestavbu dvou stykových křižovatek na dvě křižovatky okružní v centru obce Horní Suchá. Součástí stavby je rekonstrukce autobusových zálivů, dešťových kanalizací a vyvolané přeložky inženýrských sítí, chodníků a veřejného osvětlení. Stavba bude spolufinancována obcí Horní Suchá částkou 17,4 mil. Kč, které jsou zahrnuty do nezpůsobilých výdajů.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          62.740.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					18.140.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				         44.600.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           4.460.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.230.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         37.910.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 18 140 tis. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky a část stavby (v hodnotě 17.400 tis. Kč), kde se předpokládá spolufinancování obcí Horní Suchá. Financování nezpůsobilých výdajů obce bude zajištěno zálohově formou dotace, kterou obec poskytne MSK na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Odhadované náklady na administraci VZ jsou 193 600 Kč. V případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace budou tyto výdaje nezpůsobilými, tj. hrazeny z vlastních zdrojů.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2016. Fyzická realizace projektu je plánována na rok 2017.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa

Jedná se o novostavbu silnice II/478 ze stávající křižovatky sil II/478 a sil. III/4705 v Ostravě Hrabové v směru na mimoúrovňové křížení místní komunikace nad sil I/56 vedoucí do průmyslové zóny u Makra. Silnice kategorie MS 2 12,5/ 8,5/60 je vedena v náspu. Součástí novostavby je okružní křižovatka sil. II/478 a III/4705, dále tři nové mostní objekty, přeložky inženýrských sítí, protihluková opatření, chodníky a cyklotrasy.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        203.500.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  4.500.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				        199.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		          19.900.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           9.950.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	        169.150.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 4,5 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP, PD vícetisky a především část stavby, kde se předpokládá spolufinancování statutárním městem Ostrava (SMO). Vzhledem k tomu, že ještě nejsou dohodnuty přesné podmínky spolufinancování města, jsou náklady na stavební objekty města zahrnuty do nezpůsobilých nákladů projektu (není na ně možné žádat dotaci) a předpokládá se, že budou v době realizace hrazeny z rozpočtu SMO.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje, případně se na nich bude podílet statutární město Ostrava.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  na léta 2018 – 2019.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec

Jedná se o celkovou rekonstrukci a modernizaci silnice složenou ze dvou úseků od hranice okresu Opava po Výškovice a od obce Tísek po Bílovec. Silnice bude rekonstruována ve stávajících šířkových a směrových parametrech technologií recyklace za studena a zesílení stávajících konstrukcí vozovky. Součástí projektu je obnova nefunkčního silničního odvodnění, rekonstrukce propustů, včetně osazení bezpečnostního zařízení.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          45.500.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					     500.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          45.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           4.500.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.250.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         38.250.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 0,5 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2016. Fyzická realizace projektu je plánována  na rok 2017.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ

Jde o rekonstrukci sil. II/442 ve třech úsecích:

- úsek Vítkov – průtah, jehož součástí jsou i stavební objekty rekonstrukce opěrné zdi a propustku,

- úsek Bohdanovice – hranice okresu Bruntál, jehož součástí jsou i stavební objekty rekonstrukce opěrné zdi a výstavba nové zárubní zdi a

- úsek silnice za Vítkovem v rozsahu délky rekonstrukce opěrné zdi ve směru na hranice okresu Nový Jičín.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        101.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  1.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				        100.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		          10.000.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           5.000.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	          85.000.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 1 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP -  PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  na rok 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ

Jedná se o rekonstrukci komunikace  II/442 ve stávajícím šířkovém uspořádání technologií recyklace za studena a následnou pokládkou ložních a obrusných vrstev vozovky, součástí stavby je rekonstrukce OZ (demolice stávající, výstavba nové betonové monolitické včetně bezpečnostního zařízení) a  rekonstrukce 13 propustků. Stavbu nutno koordinovat se stavbou obce Staré Heřminovy (chodník) a Lesy ČR (úprava toku).

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          50.600.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					     600.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          50.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           5.000.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.500.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         42.500.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 0,6 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  na rok 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí

Jedná se o rekonstrukci silnice II/468 v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/476 v Třinci po mimoúrovňové křížení se silnicí I/11 v Ropici. Budou použity 2 technologie, jedna část úseku je řešena odfrézováním a zpětným položení asfaltových vrstev, ve druhé části úseku bude provedena hloubková recyklace za studena a následné pokládka asfaltových vrstev. Součástí projektu je i rekonstrukce všech zárubních zdí na Nádražní ulici v Třinci.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        124.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  1.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				        123.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		          12.300.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           6.150.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	        104.550.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 1 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  na rok 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice 2017 Frýdek-Místek (spojené projekty „Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah“ a „Silnice II/473 Frýdek–Místek průtah“)

„Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah“

Jedná se o rekonstrukci silnice III/4848 na ul. Podpuklí a ul. Palkovická ve Frýdku-Místku včetně autobusových zálivů. Rekonstrukce vozovky spočívá ve výměně obrusné vrstvy, dále pak recyklací stávajících podkladních vrstev za studena s pokládkou nových vozovkových vrstev. V rámci této stavby bude provedena rekonstrukce mostu ev. č. 4848-1 (demolice stávajícího  a novostavba) včetně přeložek inženýrských sítí.

„Silnice II/473 Frýdek–Místek průtah“

Jde o rekonstrukci silnice II/473 v zastavěném území města Frýdek-Místek, a to v úsecích od křižovatky s ul. Pod Hrází po křižovatku se silnicí II/477 ul. Na Vyhlídce s vynecháním části ul. 17. listopadu. V celém úseku bude provedena rekonstrukce vozovky frézováním, oprava lokálních poruch a pokládka nového dvouvrstvého krytu. V rámci rekonstrukce a modernizace bude provedena rekonstrukce mostu ev. č. 473-001, sanace spodní stavby mostu a nová NK.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          80.800.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					     800.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          80.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           8.000.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           4.000.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         68.000.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 0,8 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP --, PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2016. Fyzická realizace projektu je plánována  na rok 2017.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Potřebné finanční prostředky na přípravu a realizaci výše uvedených projektů v celkové hodnotě 1.290.900 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2016 v rámci akce Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015 a jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019.  Zbývající část finančních prostředků 408.740 tis. Kč budou zajištěny z prostředků plánovaných  ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014- 2020 ve výši cca 6 mld. Kč.

Z hlediska nákladů na udržitelnost, tyto projekty (vyjma projektu Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa) nepřináší zvýšené náklady na provoz a údržbu, jedná se o stávající úsek komunikace, kde bude letní i zimní údržba probíhat ve stejném rozsahu jako dosud. Díky rekonstrukci komunikace lze naopak v dlouhodobém horizontu uvažovat o úspoře finančních prostředků na opravy komunikace. U projektu Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa byly odhadnuty zvýšené náklady na údržbu v odhadované maximální výši 750 tis. Kč (po dobu 5 let udržitelnosti projektu). Finanční prostředky budou zajištěny v odvětví doprava.

V případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebudou projekty realizovány.

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně jejího předložení (za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů) lze předpokládat v letech 2016 - 2017.

Projekt „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ je koncipovaný jako tzv. „sdružený“, kdy po upřesnění celkové výše disponibilních prostředků dochází k postupnému vyčleňování staveb odpovídajícího finančního rozsahu do nových projektů, které budou realizovány v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.3 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

V souvislosti s předpokládanou alokací výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, byl proto vytvořen seznam staveb vhodných k realizaci (schválen na zasedání zastupitelstva kraje dne 25. 9. 2015 a rozšířen na zasedání zastupitelstva dne 21. 4. 2016). Ze seznamu staveb v rámci modifikovaného projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“, je navrženo v návaznosti na postup přípravy jednotlivých akcí vyčlenění projektů v rozpočtované hodnotě 1 699,64 mil. Kč:

- MÚK Bazaly – II. a III. etapa

- Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů

- Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3

- Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

- Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa

- Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec

- Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice-Vítkov-hranice okr. NJ vč. OZ

- Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ

- Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí

- Silnice 2017 Frýdek-Místek (spojené projekty „Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah“ a „Silnice II/473 Frýdek–Místek průtah“)

V současnosti je tedy navrženo, aby „sdružený“ projekt „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ zahrnoval následující stavby v rozpočtované hodnotě 658 mil. Kč:

- Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava

- Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou

- Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat (Globus)

- Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Svinovské mosty - Poruba (křiž. I/11)

- Silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října Vodárna (křiž II/647) - po Frýdlantské mosty

- Silnice II/474 Jablunkov – Návsí

- Silnice II/468 Český Těšín rekonstrukce

- Přeložka silnice III/4848 F-M - Palkovická, návaznost na obchvat F-M

- Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa

- Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, rozhodnout vyčlenit projekty dle bodů 1), 4), 8), 11), 15), 19), 22), 25), 28), 31) navrhovaného usnesení, profinancovat a kofinancovat projekty dle bodů 2), 5), 9), 12), 16), 20), 23), 26), 29), 32) navrhovaného usnesení, rozhodnout zahájit realizaci projektů dle bodů 3), 6), 10), 13), 18), 21), 24), 27), 30), 33) navrhovaného usnesení a vzít na vědomí riziko nezpůsobilých výdajů dle bodů 7) a 14) navrhovaného usnesení

Výpis z usnesení rady kraje:

- Číslo schůze:	102

- Datum konání:	7. 6. 2016

- Materiál č.: 	10/14

Název: Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti dopravní infrastruktury

- Číslo usnesení: 102/7899

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 373.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 196.500.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ v roce 2017 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít u projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ na vědomí riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v předpokládané výši 193 600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 462.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 62.740.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ v roce 2017 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít u projektu“ Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ na vědomí riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v předpokládané výši 193 600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 203.500.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2019 – 2023 v maximální výši 750.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 45.500.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“,  v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 101.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 50.600.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 124.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekty s názvem „Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah“ a „Silnice II/473 Frýdek – Místek průtah“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2017 Frýdek-Místek“ (spojené projekty „Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah“ a „Silnice II/473 Frýdek–Místek průtah“), předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 80.800.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2017 Frýdek-Místek“ v roce 2017