ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 4/8

Název: Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení využitelnosti dotací

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH

Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2020/KH

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00780/2020/KH

Příloha č. 6 - Návrh dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH

Příloha č. 7 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2020/KH

Příloha č. 8 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00780/2020/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/84 ze dne 30. 11. 2020

bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektů realizovaného z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

- prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

- prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1797 ze dne 5. 3. 203, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

- prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1797 ze dne 5. 3. 203, bod 2) písmeno b) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

- uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2020/KH, uzavřené dne 6. 4. 2020 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00780/2020/KH, uzavřené dne 6. 4. 2020 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Na základě smlouvy č. 00779/2020/KH, ze dne 06.04.2020 byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuta Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) dotace ve výši 5.000.000,- Kč, určená pro pokrytí uznatelných nákladů projektu „Zabezpečení technické podpory Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje“. Dle výše uvedené smlouvy je nyní doba využitelnosti dotace stanovena v termínu do 31. 12. 2020.

Vzhledem k ukončení technické podpory ze strany výrobce pro stávající centrální firewall moduly a perimetrové firewall moduly, které jsou součástí jádra technologií Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (dále jen „IBC MSK“) a sloužící k segmentaci a řízení vnitřního provozu sítě a k oddělení vnitřní sítě IBC MSK od veřejných komunikačních sítí včetně řízení přístupů z vnějších sítí, HZS Moravskoslezského kraje připravil veřejnou zakázku k pořízení centrálních firewall modulů a perimetrových firewall modulů v jádru technologií IBC MSK včetně instalačních a migračních prací s celkovou předpokládanou hodnotu zakázky ve výši 4.132.220,- Kč bez DPH. K dnešnímu dni nadále probíhá lhůta k podání nabídek, jelikož tato lhůta byla prodloužena v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a následné změny zadávací dokumentace. Aktuální lhůta pro podání nabídek je stanovena na 16.12.2020.

Dále nám byly poskytnuty finanční prostředky na základě smlouvy č. 00854/2019/KH, ze dne 08.04.2019 ve výši 5.000.000,- Kč určené pro pokrytí uznatelných nákladů projektu „Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“. Dle uzavřeného dodatku k této smlouvě č. 00854/2019/KH/1 ze dne 17.12.2019 je nyní doba využitelnosti dotace stanovena v termínu do 31. 12. 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením z důvodu probíhající pandemie je ohrožen termín plnění již uzavřené smlouvy s dodavatelem na dodání diskových polí a navazující zakázky na dodání dalších technologií tak nelze zrealizovat v roce 2020.

K zajištění spolehlivého prostředí pro provoz emergentních systémů složek IZS na IBC MSK a vzhledem k výše uvedenému se na Vás vážený pane náměstku obracím s žádostí

o prodloužení použitelnosti těchto dotací na termín do 31.12.2021 a to formou uzavření dodatku ke smlouvě č. 00779/2020/KH a smlouvě č. 00854/2019/KH.

V letošním roce byla dále na základě smlouvy č. 00780/2020/KH ze dne 06.04.2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuta HZS MSK dotace ve výši 17.000.000 Kč, určená pro pokrytí nákladů projektu „Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru“.

Řadu akcí se podařilo v roce 2020 úspěšně realizovat, nicméně v současné době zůstávají v realizaci v realizaci dvě akce, jež mají termín dokončení po půli prosince 2020. S ohledem na aktuálně trvající pandemii způsobenou virem COVID 19, resp. omezení, které tato situace generuje, dochází na těchto probíhajících stavbách k průtahům z titulu výpadků v dodávkách materiálu, případně výpadkům kapacit stavebních firem. V důsledku toho se tak realizace prováděných staveb zdržuje a dostávají se tak do zimního období, tj. do klimatických podmínek, které mohou být pro jejich provádění nevhodné. Jedná se zejména o stavbu Čerpací stanice pohonných hmot na IVC Ostrava-Jih, na kterou byly z výše uvedené dotace vyčleněny prostředky ve výši 9,1 mil. Kč a dále pak o stavbu provizorní hasičské stanice v Kopřivnici, která je spolufinancovaná z prostředků MSK ve výši 2,4 mil. Kč. Obě stavby jsou dále spolufinancovány ze státního rozpočtu. Je nanejvýš pravděpodobné, že se uvedené stavby nepodaří v termínu dokončit.

K obdobným výpadkům v souvislosti s pandemií COVID-19, o kterých zde hovoříme došlo také v případě kapacit projekčních kanceláří, proto i zde můžeme předpokládat žádosti o uzavření smluvních dodatků k posunutí termínu předání projektových dokumentací.

S ohledem na výše uvedené je zastupitelstvu kraje navrhováno vzít na vědomí žádost o prodloužení termínu realizace projektů realizovaného z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje, prodloužit časovou použitelnost dotací a uzavřít dodatky k uvedeným smlouvám.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	3

Datum konání:	30.11.2020

Materiál č.:		4/12

Název:		Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení: 3/84

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1190 ze dne 13.3.2019

č. 14/1655 ze dne 12.12.2019

č. 15/1797 ze dne 5.3.2020

  - bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektů realizovaného z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

- rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1797 ze dne 5. 3. 203, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

- rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1797 ze dne 5. 3. 203, bod 2) písmeno b) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2020/KH, uzavřené dne 6. 4. 2020 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00780/2020/KH, uzavřené dne 6. 4. 2020 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 17. 12. 2020