DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 07704/2018/KPP

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

- číslo účtu:	2106597481/2700

- (dále jen „poskytovatel“)

- Město Krnov

- se sídlem:	Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

- zastoupena:	⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎, starostou

- IČO:	00296139

- bankovní spojení:	Komerční banka a. s.

- číslo účtu:	824771/0800

- (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2018 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07704/2018/KPP  (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci neinvestiční dotaci, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky (dále jen „projekt“) vymezených v čl. VI smlouvy.

- S ohledem na náročnost při obnově národní kulturní památky požádal žadatel o prodloužení doby realizace projektu a o rozšíření druhů uznatelných nákladů projektu.

III.
Změna smlouvy

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „do 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2023“.

- V čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „k 31. 12. 2018, 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2018, 
31. 12. 2019, 31. 12. 2020, 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku“.

- V čl. V odst. 3 písm. j) smlouvy se text „do 17. 1. 2022“ nahrazuje textem „do 17. 1. 2024“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023“.

- V čl. VII odst. 2 smlouvy se text „31. 12. 2021“ nahrazuje textem „31. 12. 2023“.

- Čl. VI odst. 2 smlouvy se nahrazuje takto:

„Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou uznatelnými náklady pouze náklady na obnovu národní kulturní památky spočívající v restaurování strojů poničených požárem, restaurování knih tzv. vzorníků poškozených požárem, na záchovné práce na objektu A a E, zejména zajištění střechy, odstranění vad a poškození po zatékání v interiéru a následně při hašení požáru a ve stavebních pracích týkajících se odstranění následků požáru v objektu Karnoly, Říční okruh č.p. 5, umístěné na pozemku parc. č. 13/1 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí.“

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…… ze dne 17. 12. 2020.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ... ze dne ....

V Ostravě dne ………………	V Krnově dne ……………

_______________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce

- ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎, starosta