DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 07752/2020/KPP

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

- Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem:	Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:	⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎, primátorem

IČO:	00296643

bankovní spojení:	Komerční banka a. s.

číslo účtu:	9005-1226781/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07752/2020/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci neinvestiční dotaci, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny (dále jen „projekt“) vymezených v čl. VI smlouvy.

- Při obnově kulturní památky došlo k prodlení kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám, kvůli nimž se dokončení stavebních prací posouvá na 11. 3. 2021. Příjemce proto požádal o prodloužení doby realizace projektu.

III.
Změna smlouvy

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „do 31. 12. 2020“ nahrazuje textem „do 31. 3. 2021“.

- V čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „nejpozději do 15. 1. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 15. 4. 2021“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021“.

- V čl. VII odst. 2 smlouvy se text „31. 12. 2020“ nahrazuje textem „31. 3. 2021“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…… ze dne 17. 12. 2020.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ... ze dne ....

V Ostravě dne ………………	Ve Frýdku-Místku dne ……………

_______________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎, primátor