ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 9/9

Název: Revitalizace přírodní památky Stará řeka - změna období profinancování a kofinancování projektu a změna názvu projektu Climate adaption and clean air in Ostrava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Urszula Ondruchová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  3/123 ze dne 30. 11. 2020

- 1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 8/894 ze dne 14. 6. 2018 dobu financování projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka z „2018 – 2020“ na „2018 – 2022“ dle předloženého materiálu

- 2. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 8/894 ze dne 14. 6. 2018 dobu zajištění udržitelnosti projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka z „2021 – 2030“ na „2023 -2032“

- 3. schvaluje

změnit název projektu „Climate adaption and clean air in Ostrava“ na „CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities“

Důvodová zpráva:

K bodu 1) – 2) navrhovaného usnesení

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. 6. 2018 rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace přírodní památky Stará řeka (usnesení č. 8/894, materiál č.  9/30) v letech 2018 až 2020, ve výši 4.000.000 Kč a zajistit udržitelnost projektu v letech 2021 – 2030 (v OPŽP platí desetiletá udržitelnost).

Cílem projektu je péče o zvláště chráněná území, což je povinností kraje podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V daném případě se jedná o odbahnění zarůstajícího slepého ramene řeky Lučiny v k. ú. Prostřední Bludovice a v k.  ú. Horní Bludovice, tvarování sklonů břehů, vytvarování nového odvodňovacího příkopu, oprava propustku, odstranění neperspektivních dřevin a černých skládek. Účelem zásahu je vytvoření a zlepšení podmínek pro rozvoj vzácných a ohrožených obojživelníků a plazů, jež jsou předmětem ochrany této přírodní památky.

S ohledem na problémy se zpracováním projektové dokumentace (PD) a následně během projednávání záměru s dotčenými subjekty, není již původní harmonogram reálný. Dle aktualizovaného harmonogramu bude realizační fáze projektu probíhat v letech 2020 – 2022. Tomu je pak nutné přizpůsobit období profinancování a kofinancování projektu.

Ze stejného důvodu je nutno změnit zajištění udržitelnosti projektu, a to až do roku 2032.

Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) prioritní osy 4, specifického cíle 4.2 Posílit biodiverzitu. O přijetí dotace rozhodla rada kraje usn. č. 92/8086 dne 20.7. 2020. Dne 31. 8. 2020 usn. č. 95/8315 rozhodla rada kraje vybrat k uzavření smlouvy účastníka za cenu nejvýše přípustnou 2.362.003,20 Kč bez DPH. V současné době je již vysoutěžená cena za realizaci díla a za technický dozor.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady (profinancování a kofinancování MSK)	 	   3.803.467,12 Kč

Celkové způsobilé náklady projektu 					   3.503.467,12 Kč

- podíl Evropské unie (100 %, profinancování)				   3.503.467,12 Kč

Celkové nezpůsobilé náklady projektu (kofinancování MSK)                 300.000,00 Kč

Poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektu se může v průběhu samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

Na přípravu projektu bylo do konce roku 2019 vyčerpáno 176.108,40 Kč. Finanční prostředky určené k realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.103.890,00 Kč v odvětví životního prostředí, zbývající finanční prostředky jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje na zasedání dne 17. 12. 2020.

Předpokládané náklady spojené se zajištěním udržitelnosti projektu (10 let) jsou kalkulovány v maximální výši 300.000 Kč v letech 2023 - 2032. Jedná se o náklady na obvyklý management v chráněném území. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti budou nárokovány odborem životního prostředí a zemědělství (dále jen „ŽPZ“).

K bodu 3) navrhovaného usnesení

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/753 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu „Climate adaption and clean air in Ostrava                  a přistoupení k tomuto projektu v roli partnera. Následně pak zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1128 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo o zahájení realizace tohoto projektu před vydáním právního aktu.

Hlavním cílem projektu je systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vybrané, podle určených parametrů, vhodné zeleně s prokázaným pozitivním dopadem na kvalitu ovzduší. Dále projekt řeší využití metody pro hodnocení již existující zeleně a návrh nové městské zeleně, především s cílem snížit koncentraci polutantů v ovzduší s ohledem na zdroje a typy znečištění, ale také s cílem snížit účinky tepelného ostrova ve městě. Projekt je inovativní ve využití prostorových dat pro výpočet záchytu polutantů, který zohledňuje proudění vzduchu v lokalitě. Dalším inovativním prvkem je zvyšování odolnosti vysazených rostlin speciálním ošetřením testovaným Univerzitou Palackého v Olomouci. Také zamýšlí využít novou generaci měřících přístrojů se zaměřením na benzo(a)pyren. Rovněž se v projektu uvažuje o vytvoření prostředí (tzv. living lab) pro aplikaci nejnovějších poznatků.

Partnery projektu jsou:

- Statutární město Ostrava,

- Moravskoslezský kraj,

- Slezská univerzita v Opavě,

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

- Univerzita Palackého v Olomouci,

- Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska,

- SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z. ú.

| Celkové předpokládané náklady projektu: | 2.591.879,60 EUR | (65.859.660,64 Kč) |
| --- | --- | --- |
| Dotace z ERDF (max. 80%): | 2.073.503,68 EUR | (52.687.728,52 Kč) |
| Podíl Statutárního města Ostrava (max. 10%): | 259.187,96 EUR | (6.585.966,06 Kč) |
| Podíl Moravskoslezského kraje (max. 10%): | 259.187,96 EUR | (6.585.966,06 Kč) |

Projekt je financován formou zálohových plateb. Finanční prostředky na vlastní podíl kraje jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 a dále jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje na zasedání dne 17. 12. 2020.

V průběhu realizace projektu, která byla zahájena 1. 11. 2018, došlo k aktualizaci žádosti o dotaci a k úpravě názvu projektu z „Climate adaption and clean air in Ostrava“ na „CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities“.

Na základě výše uvedeného předkladatel navrhuje, aby zastupitelstvo kraje rozhodlo dle bodů 1 - 2) navrhovaného usnesení a schválilo změnu názvu projektu dle bodu 3) navrhovaného usnesení

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

číslo schůze: 	         3

Datum konání:	30. 11. 2020

Materiál č.:		9/1

Název:

|  | Revitalizace přírodní památky Stará řeka - změna období profinancování a kofinancování projektu a změna názvu projektu Climate adaption and clean air in Ostrava |
| --- | --- |

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3461 ze dne 29. 5. 2018

č. 51/4582 ze dne 27.11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/894 ze dne 14. 6. 2018

č. 7/753 ze dne 14. 3. 2018

č. 10/1128 ze dne 13. 12. 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 8/894 ze dne 14. 6. 2018 dobu financování projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka z „2018 – 2020“ na „2018 – 2022“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 8/894 ze dne 14. 6. 2018 dobu zajištění udržitelnosti projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka z „2021 – 2030“ na „2023 -2032“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnit název projektu „Climate adaption and clean air in Ostrava“ na „CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities“.

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 17. 12. 2020