ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 9/15

Název: Návrh na změny v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu termínu realizace -Štěpánkovice

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace - Štěpánkovice

Příloha č. 3 - Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace - Štěpánkovice

Příloha č. 4 - Žádost o změnu termínu realizace - Sdružení obcí Jablunkovska

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace - Sdružení obcí Jablunkovska

Příloha č. 6 - Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace - Sdružení obcí Jablunkovska

Příloha č. 7 - Žádost o změnu termínu realizace - Horní Lomná

Příloha č. 8 - Žádost o změnu termínu realizace - Dolní Lomná

Příloha č. 9 - Žádost o změnu termínu realizace - Jeseník nad Odrou

Příloha č. 10 - Žádost o změnu termínu realizace - Mosty u Jablunkova

Příloha č. 11 - Žádost o změnu termínu realizace - Vřesina

Příloha č. 12 - Seznam předložených žádostí - 6. skupina - změny  - příloha k usnesení č. 1

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Martin Hiltavský, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/138 ze dne 30. 11. 2020

č. 94/8230 ze dne 17. 8. 2020

č. 75/6786 ze dne 25. 11. 2019

č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020

č. 14/1722 ze dne 12. 12. 2019

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

bere na vědomí

žádost obce Štěpánkovice, IČO 00300756, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Štěpánkovice - Svoboda“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00573/2020/RRC ze dne 17. 4. 2020 s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, o prodloužení doby realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07764/2019/RRC ze dne 11. 12. 2019 se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost obce Horní Lomná, IČO 00535974, o změnu názvu projektu z původního názvu „Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné“ na název „Cyklodoprava v obci Horní Lomná “ a o prodloužení doby realizace projektu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka údolím Lomné – úsek 8 - DPS“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost obce Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost obce Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, o prodloužení doby realizace projektu „Studie trasování komunikace: Cyklostezka Mosty u Jablunkova“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost obce Vřesina, IČO 00635545, o prodloužení doby realizace projektu „Aby cyklotrasa byla znovu funkční“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu.

rozhodlo

vyhovět žádostem dle přílohy č. 7 - 11 předloženého materiálu a nahradit přílohu č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:

Návrhy změn jsou předkládány v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ (dále jen „dotační program“). Cílem dotačního programu je zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, rozšíření cyklistické sítě v Moravskoslezském kraji a zkvalitnění související infrastruktury a propojenosti jednotlivých turistických cílů za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

K bodům 1 a 2 návrhu usnesení

Dne 7. 10. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 1 materiálu) od příjemce dotace obce Štěpánkovice o zmírnění podmínek dotační smlouvy (příloha č. 2 materiálu). Důvodem je vznik nových skutečností v průběhu realizace projektu „Cyklostezka Štěpánkovice – Svoboda“.

Na průběh projektu měly vliv problémy v rámci stavebního řízení a dopady pandemie Covid-19. Tato skutečnost měla přímý dopad na plánované práce související s realizací projektu. Za termín pro ukončení realizace projektu se nově považuje datum 31. 5. 2021 oproti dříve stanovenému datu 31. 12. 2020.

Shora uvedené je navrhováno řešit smluvním dodatkem k uzavřené smlouvě, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu.

K bodům 3 a 4 návrhu usnesení

Dne 8. 9. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 4 materiálu) od příjemce dotace Sdružení obcí Jablunkovska o zmírnění podmínek dotační smlouvy (příloha č. 5 materiálu). Důvodem je vznik nových skutečností v průběhu realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“.

Na činnosti související s průběhem projektu měla vliv pandemie Covid-19.

Za termín pro ukončení realizace projektu se nově považuje datum 30. 9. 2021 oproti dříve stanovenému datu 31. 12. 2020.

Shora uvedené je navrhováno řešit smluvním dodatkem k uzavřené smlouvě, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu.

K bodům 5 - 9 návrhu usnesení

Dne 9. 10. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 7 materiálu) od příjemce dotace obce Horní Lomná o změnu názvu projektu z původního názvu „Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné“ na název „Cyklodoprava v obci Horní Lomná “ a žádost o prodloužení doby realizace projektu. Termín realizace projektu se mění z původního 1. 8. 2020 - 31. 10. 2020 na 1. 8. 2020 - 31. 8. 2021.

Dne 9. 11. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 8 materiálu) od příjemce dotace obce Dolní Lomná o změnu termínu realizace projektu „Dokumentace cyklistické infrastruktury“. Termín realizace projektu se mění z původního 1. 2. 2020 - 31. 10. 2020 na 1. 2. 2020 – 31. 3. 2021.

Dne 14. 10. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 9 materiálu) od příjemce dotace obce Jeseník nad Odrou o změnu termínu realizace projektu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“. Termín realizace projektu se mění z původního 1. 4. 2020 - 30. 10. 2020 na 1. 4. 2020 - 30. 4. 2021.

Dne 13. 11. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 10 materiálu) od příjemce dotace obce Mosty u Jablunkova o změnu termínu realizace projektu „Studie trasování komunikace: Cyklostezka Mosty u Jablunkova“. Termín realizace projektu se mění z původního 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 na 1. 3. 2019 - 30. 6. 2021.

Dne 2. 11. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost (příloha č. 10 materiálu) od příjemce dotace obce Vřesina o změnu termínu realizace projektu „Aby cyklotrasa byla znovu funkční“. Termín realizace projektu se mění z původního 1. 7. 2020 - 30. 10. 2020 na 1. 7. 2020 – 31. 7. 2021.

Hlavním důvodem pro prodloužení termínu realizace projektů u všech výše uvedených příjemců dotace je dopad vládních opatření souvisejících s pandemií Covid-19, která zapříčinila omezení provozu veřejných i soukromých institucí a zdržení plánovaných aktivit projektů a dodávek.

Jelikož ani s jedním schváleným příjemcem dotace doposud nedošlo k uzavření smlouvy, je nejvhodnějším řešením této situace nahrazení původního seznamu žadatelů o dotaci seznamem novým, který obsahuje nové termíny popsané výše (příloha č. 12 materiálu).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 9/16

Datum konání: 30. 11. 2020

Materiál č.: 9/16

Název: Návrh na změny v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“

Číslo usnesení: 3/138

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8230 ze dne 17. 8. 2020

č. 75/6786 ze dne 25. 11. 2019

č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020

č. 14/1722 ze dne 12. 12. 2019

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

  - bere na vědomí

žádost obce Štěpánkovice, IČO 00300756, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Štěpánkovice - Svoboda“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00573/2020/RRC ze dne 7. 4. 2020 s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

  - bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, o prodloužení doby realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07764/2019/RRC ze dne 11. 12. 2019 se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Horní Lomná, IČO 00535974, o změnu názvu projektu z původního názvu „Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné“ na název „Cyklodoprava v obci Horní Lomná “ a žádost o prodloužení doby realizace projektu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka údolím Lomné – úsek 8 - DPS“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, o prodloužení doby realizace projektu „Studie trasování komunikace: Cyklostezka Mosty u Jablunkova“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Vřesina, IČO 00635545, o prodloužení doby realizace projektu „Aby cyklotrasa byla znovu funkční“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu.

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyhovět žádostem dle přílohy č. 7 až 11 předloženého materiálu a nahradit přílohu č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020 přílohou č. 12 předloženého materiálu.

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 a návrhy dle bodu 2, 4 a 10 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 17. 12. 2020