ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: <nezadáno>

Datum konání: 17.3.2021

Materiál č.: 9/1

Název: Návrh na schválení účasti, zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu z odvětví životního prostředí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení a pověření přidruženého příjemce

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Michal Kuchár, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/405 ze dne 25. 1. 2021

schvaluje

účast Moravskoslezského kraje v projektu „River Continuum“ financovatelného z programu LIFE, dle předloženého materiálu

rozhodlo

zahájit přípravu projektu „River Continuum“ financovatelného z programu LIFE

rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „River Continuum“ předkládaný do programu LIFE v letech 2021 – 2028 ve výši 12.300.000 Kč, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj byl osloven prostřednictvím společnosti REVITA CZ o.p.s. ke spolupráci v mezinárodním projektu River Continuum. Odbor životního prostředí a zemědělství vyhodnotil tento projekt jako přínosný. Podrobnější informace o projektu je možné získat na webové stránce http://betaliferiver.eu/cs_cz/.

Koordinujícím příjemcem projektu River Continuum je společnosti REVITA CZ o.p.s. Partneři projektu jsou:

- Zlínský kraj

- Jihočeský kraj

- BUND Naturschuts - Bayern (Německo)

- Politechnika Bialkstocka - Opolskie (Polsko)

- Ministerstvo životního prostředí ČR

- Ostravská univerzita

- CONBIOS, s. r. o.

- Biskupství ostravsko – opavské

- ČSOP Salamandr

Cílem projektu je implementace nových postupů ochrany přírody ke zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA 2000.

Projekt bude realizován v rámci následujících aktivit:

- příprava odborné studie ke zlepšení podmínek pro perlorodku říční (snížení eroze, zajištění optimální výživy a průtoku vody),

- výsadba min. 10 000 stromů původních druhů,

- zlepšení stavu stanovišť na ploše min. 30 ha,

- obnova pohybu naplavenin (štěrku) v délce min. 20 km,

- zvyšování kapacity propustku pod lesními cestami,

- odstranění křídlatky a netýkavky na štěrkových naplaveninách na ploše min. 20 ha,

- ekologická reprofilace lesních cest v délce min. 30 km,

- min. 5000 úprav vodních toků (v délce min. 50 km) - např. místa k rozmnožování, přístřešky, rybí školky,

- vytvoření větších tůní (min. 500) s litorálem pro obojživelníky.

Prvním krokem kraje pro účast v projektu River Continuum je podpis prohlášení a pověření přidruženého příjemce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Deklarace bude podepsána ze strany hejtmana kraje v anglické verzi.

S ohledem na skutečnost, že koordinující příjemce předkládá projektovou žádost do 15. 2. 2021, byl radě kraje předložen návrh schválit znění prohlášení a pověření přidruženého příjemce, která tento návrh schválila. Jelikož je však dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o mezinárodní spolupráci, nabyde přistoupení kraje k projektu platnosti a účinnosti až dnem schválení účasti kraje v projektu zastupitelstvem kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje zahájení přípravy tohoto projektu neschválí, bude koordinujícímu příjemci odeslána informace o odstoupení kraje z projektu. Uvedený postup je navrhován z důvodu, že koordinující příjemce musí současně s projektovou žádostí do programu LIFE přiložit prohlášení podepsané jednotlivými budoucími partnery projektu.

Pokud dojde k výběru projektu River Continuum k financování, uzavře koordinující příjemce projektu dotační smlouvu s řídícím orgánem programu LIFE. S jednotlivými partnery projektu pak budou uzavírány partnerské dohody. V této partnerské dohodě bude zakotvena výše dotace pro jednotlivé partnery i závazky plynoucí z účasti v projektu. Partnerská dohoda bude před jejím uzavřením předložena ke schválení zastupitelstvu kraje.

Celkové náklady projektu:      				 130.000.000 Kč

Celkové způsobilé náklady projektu:             		 130.000.000 Kč

Příspěvek EU (60 %)                                                 78.000.000 Kč

Vlastní zdroje – partneři (40 %)                                  52.000.000 Kč

Předpokládaná struktura financování pro MSK:

Realizační část: (bude provádět koordinující příjemce) 15.000.000 Kč

Příspěvek MSK (kofinancování 40 %)                             6.000.000 Kč

Příspěvek EU koordinujícímu příjemci (60 %)                   9.000.000 Kč

Vlastní aktivity MSK celkem:				      6.300.000 Kč

Příspěvek MSK – (kofinancování 40 %)                           2.520.000 Kč

Příspěvek EU - (profinancování 60 %)                            3.780.000 Kč

Příspěvek MSK do projektu za 6,5 let (40 %)         8.520.000 Kč

Realizační část zahrnuje výdaje v EVL spojené se zadržováním vody v krajině (sucho, povodně), podporu biodiverzity (druhové rozmanitosti) a inovativní péči o řeky. Managment v chráněných územích MSK je ročně financován částkou ve výši 4.500.000 Kč. Tyto prostředky svým objemem nepokryjí managment všech chráněných území v MSK, proto je s ohledem na finanční náročnost péče o tyto lokality předložen návrh na realizaci tohoto projektu. Finanční prostředky ve výši 6.000.000 Kč budou zaslány přímo koordinujícímu příjemci, který navíc z programu LIFE obdrží dotaci ve výši 9.000.000 Kč. Na území MSK tedy dojde k realizaci aktivit v celkové výši 15.000.000 Kč. Příspěvek koordinujícímu příjemci bude řešen samostatnou smlouvou o poskytnutí dotace, a sice po přijetí projektu k financování z programu LIFE bude předložena ke schválení zastupitelstvu kraje.

Vlastní aktivity MSK zahrnují úvazek 1 pracovníka, zpracování studií, monitoring a propagaci. Tyto aktivity si bude MSK zajišťovat v rámci výběrových řízení. Celková hodnota vlastních aktivit je 6.300.000 Kč. MSK tuto částku kofinancuje ve výši 2.520.000 Kč (40 %), příspěvek z EU bude ve výši 3.780.000 Kč (60 %).

- Roční příspěvek MSK do projektu bude 1.310.769 Kč po dobu 6,5 let, celkově tedy zmíněných 8.520.000 Kč (40 % celkových výdajů).

- Z EU bude přímo koordinujícímu příjemci proplaceno 9.000.000 Kč, MSK obdrží dotaci ve výši 3.780.000 Kč. Celkem je to tedy 12.780.000 Kč (60 % celkových výdajů).

- Veškeré zrealizované aktivity na území MSK budou ve výši 21.300.000 Kč.

Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude znám na základě skutečně realizovaných aktivit projektu a jejich vyúčtování vůči poskytovateli dotace. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy 
o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně. V tuto chvíli se nepředpokládají výdaje spojené s udržitelností projektu.

Financování z programu LIFE probíhá částečně ex ante, tzn. první zálohová platba bude ve výši 30 % dotace, zbývající část bude formou ex post.

Po schválení projektu k financování budou finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2021 ve výši 900 tis. Kč zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021.

S ohledem na nejasnou výši vlastních příjmů kraje v dalších letech nebyla orgánům kraje předložena aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022 – 2024.

Z tohoto důvodu bude financování zbývající části výdajů na realizaci projektu v dalších letech zajištěno částečně z úvěrových zdrojů, a to předfinancování podílu EU z úvěrového rámce nasmlouvaného od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Financování vlastního podílu kraje v dalších letech bude zajištěno z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, popřípadě bude upřednostněno před ostatními požadavky v rámci odvětví životní prostředí při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu MSK na další léta, případně při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok.

Harmonogram projektu

Schválení konceptu projektu v rámci Národní výzvy proběhlo v červnu 2020

Plná žádost musí být odevzdána do 15. 2. 2021

V případě úspěchu podepsání smlouvy v červnu 2021

Termín zahájení projektu 1. 9. 2021

Délka trvání projektu: do 31. 8. 2028

Odbor evropských projektů spolu s odborem životního prostředí a zemědělství navrhují zastupitelstvu kraje schválit účast, rozhodnout zahájit přípravu, rozhodnout profinancovat a kofinancovat aktivity v rámci projektu „River Continuum“.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	8

Datum konání:	25. 1. 2021

Materiál č.:		9/12

Název:		Návrh na schválení účasti, zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu z odvětví životního prostředí

Číslo usnesení:    8/405

Rada kraje

souhlasí

s účastí Moravskoslezského kraje v projektu „River Continuum“ financovatelného z programu LIFE a zněním prohlášení a pověření přidruženého příjemce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

stanoví

že platnost a účinnost přistoupení kraje k projektu uvedenému v bodě 1. tohoto usnesení jsou vázány na rozhodnutí zastupitelstva kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit účast Moravskoslezského kraje v projektu „River Continuum“ financovatelného z programu LIFE, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „River Continuum“ financovatelného z programu LIFE

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „River Continuum“ předkládaný do programu LIFE v letech 2021 – 2028 ve výši 12.300.000 Kč, dle předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 3. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 3. 2021