ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2021

Materiál č.: 9/7

Název: Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zažízení v rámci výzvy č. 86“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hajdučková, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

č. 4/276 ze dne 14.12.2020

č. 10/587 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

č. 2/76 ze dne 17.12.2020

  - rozhodlo

změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ z „2.600.000 Kč“ na „2.900.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu zahajuje realizaci projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) specifického cíle 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání s názvem „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“.

Cílem projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ je zajištění odpovídajících podmínek vhodných pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím vybudování či modernizací potřebného zázemí a vybavení pro zkvalitnění práce s těmito žáky.

Výstupem projektu budou vybudované a vybavené školní dílny a výuková zahrada jako tréninkové pracoviště pro aktivizační opatření či tranzitní program, nákup vybavení pro nácvik motorických dovedností a zajištění bezbariérovosti.

Partnery tohoto projektu jsou:

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, p. o.,

- Odborné učiliště a praktická škola, Nový Jičín, p. o.,

- Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, p. o.,

Při přípravě podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele stavby byly zjištěny nedostatky, které bylo nutno odstranit. Soupis prací byl upraven v souladu s vyhláškou č. 169/2016Sb., zejména tak, aby v soupisu prací byly položky popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Vzhledem k výše uvedenému došlo ke zvýšení předpokládaných výdajů stavebního položkového rozpočtu a s ohledem na aktuální vývoji cen za stavební práce, služby TDS, BOZP a vybavení učeben, ale také zahrnutí položky autorského dozoru do rozpočtu projektu, bude nutné profinancování a kofinancování projektu navýšit.

Vzhledem k výše uvedenému dojde ke zvýšení předpokládaných nákladů projektu o cca 300,00 tis. Kč. Protože tyto náklady nebyly součástí rozpočtu v době podání žádosti o dotaci, budou tyto náklady zahrnuty do nezpůsobilých výdajů.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o změně výše profinancování a kofinancování pro tento projekt na 2.600.000 Kč.

Projekt bude financován formou ex post plateb, a to 85% z prostředků EU, 5% z prostředků státního rozpočtu a z 10% z rozpočtu žadatele.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu                                                 2.900.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu                                                         2.439.000 Kč

-       vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)                              243.900 Kč

-       podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)                       2.195.100 Kč

-       předpokládané neuznatelné výdaje (kofinancování)                                  461.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů výše uvedeného projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Do konce roku 2020 bylo na přípravu projektu vynaloženo 29,65 tis. Kč. Na realizaci projektu je v rozpočtu kraje na rok 2021 v odvětví školství alokována částka ve výši 2.570,35 tis. Kč. Finanční krytí navýšení celkových výdajů projektu ve výši 300 tis. Kč bude zajištěno navrhovaným rozpočtovým opatřením z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021.

Rada kraje přijala rozpočtové opatření usnesením č. 4/276 ze dne 22. 2. 2021. Tímto rozpočtovým opatřením se výdajová ani příjmová stránka rozpočtu na rok 2021 nemění. Tímto usnesením také rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ z „2.600.000 Kč“ na „2.900.000 Kč“.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

č. 4/276 ze dne 14.12.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

č. 2/76 ze dne 17.12.2020

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ z „2.600.000 Kč“ na „2.900.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 300,00 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 300,00 tis. Kč |

  - ukládá

- náměstkovi hejtmana kraje

- předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

- Zodp.: Jan Krkoška, MBA

- Termín: 17. 3. 2021