ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2021

Materiál č.: 13/5

Název: Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Dolní Lomná

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ uzavřená s obcí Dolní Lomná

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/D1/2019/ŽPZ uzavřený s obcí Dolní Lomná

Příloha č. 4 - Žádost obce Dolní Lomná ze dne 31. 12. 2020, včetně doplnění ze dne 26. 1. 2021, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ

Příloha č. 5 - Návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04429/2018/ŽPZ

Příloha č. 6 - Výpis z usnesení Výboru pro životní prostředí

Předkladatel:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Zpracovatel:

Ing. Jakub Hradil, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/633 ze dne 22.2.2021

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 7/762 ze dne 14.3.2018

č. 12/1466 ze dne 13.6.2019

  - bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, ze dne 31. 12. 2020, včetně doplnění ze dne 26. 1. 2021, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04429/2018/ŽPZ, s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a časové použitelnosti dotace, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018 (materiál č. 10/8) o poskytnutí účelově určených investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2018/2019 (dále jen „dotační program“), jehož podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu, a to také obci Dolní Lomná na realizaci projektu „Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV“. S obcí Dolní Lomná byla následně uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ (dále jen „smlouva“) (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), v maximální výši 2.116.400 Kč, ve které byl stanoven termín realizace projektu nejpozději do 14. 9. 2019, lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování nejpozději do 13. 11. 2019 a uznatelné náklady byly časově vymezeny tak, že mohou vznikat v období ode dne 2. 1. 2018 do dne 14. 9. 2019 a musí být uhrazeny do dne 14. 10. 2019 včetně.

Na základě žádosti obce Dolní Lomná ze dne 6. 2. 2019 o změnu smlouvy, odůvodněné tím, že se jedná o pilotní projekt výstavby soustavy 124 domovních čistíren odpadních vod a obec musela provádět dvakrát výběrové řízení, neboť do prvního se vzhledem ke složitosti projektu nepřihlásil žádný zájemce, a z tohoto důvodu došlo ke zpoždění realizace projektu, rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1466 ze dne 13. 6. 2019 (materiál č. 10/8) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí předmětné dotace (viz příloha č. 3 tohoto materiálu), kterým byl stanoven termín pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 12. 2020 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 1. 3. 2021 s tím, že uznatelný náklad projektu může vzniknout v období ode dne 2. 1. 2018 do dne 31. 12. 2020 a musí být uhrazen do dne 1. 2. 2021.

Moravskoslezský kraj obdržel dne 31. 12. 2020 žádost obce Dolní Lomná, doplněnou dne 26. 1. 2021 (viz příloha č. 4 tohoto materiálu), o změnu termínu pro ukončení realizace projektu do dne 31. 1. 2021, termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do dne 30. 4. 2021, období, ve kterém může vznikat uznatelný náklad projektu, ode dne 2. 1. 2018 do dne 31. 1. 2021 a termínu pro uhrazení uznatelných nákladů do dne 28. 2. 2021. Žádost byla zdůvodněna tím, že z důvodu zásahu vyšší moci došlo v období od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 k zastavení stavebních prací, na základě vládních nařízení a doporučení v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Termín dokončení projektu se tímto prodloužil o celou uvedenou dobu, tj. o 63 dnů, kdy zhotovitel nemohl pokračovat ve stavebních pracích. Rovněž v průběhu realizace projektu došlo ke změnám ve výčtu odkanalizovaných nemovitostí a bylo nutné dopracovat projektovou dokumentaci a uzavřít se zhotovitelem příslušné dodatky smlouvy. S posunutím termínu realizace projektu do 31. 1. 2021 souhlasí Státní fond životního prostředí České republiky, který na uvedený projekt poskytuje dotaci ve výši 17.790.000 Kč, což je 68,49 % uznatelných nákladů. Tuto skutečnost příjemce doložil kopií dodatku č. 1 ke smlouvě č. 04371711 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí.

Předmětný projekt považuje odbor životního prostředí a zemědělství za potřebný, neboť řeší decentralizovanou likvidaci odpadních vod v lokalitě s rozptýlenou výstavbou v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Evropsky významné lokalitě Beskydy a částečně také v ptačí oblasti.

Vzhledem k tomu, že žádost o změnu smlouvy byla podána v termínu, kdy ji zastupitelstvo kraje nemohlo projednat před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu stanoveným ve smlouvě, není možné řešit tuto žádost dodatkem ke smlouvě, nýbrž dohodou o narovnání.

Uzavřením Dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04429/2018/ŽPZ, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, Moravskoslezský kraj a obec Dolní Lomná jednoznačně prohlašují, že termín pro ukončení realizace projektu je nejpozději do dne 31. 1. 2021 včetně, termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu je nejpozději do dne 30. 4. 2021 včetně a uznatelným nákladem projektu je náklad, který vznikl v období realizace projektu, tj. v období ode dne 2. 1. 2018 do dne 31. 1. 2021, a byl příjemcem uhrazen do dne 28. 2. 2021 včetně. Navržená změna smlouvy nemá vliv na účelové určení dotace, na naplnění účelu dotačního programu, ani na výši dotace.

Podle podmínek dotačního programu jsou předmětem podpory projekty ukončené nejpozději do dne 14. 9. 2019, proto je potřeba, aby zastupitelstvo kraje rozhodlo také o zmírnění podmínek tohoto dotačního programu.

Návrh dohody o narovnání byl dne 11. 2. 2021 projednán ve výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje s doporučujícím stanoviskem (viz příloha č. 6 tohoto materiálu).

Na základě všech výše uvedených skutečností rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	10

Datum konání:	22.2.2021

Materiál č.:		13/1

Název:		Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Dolní Lomná

Číslo usnesení: 10/633

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 7/762 ze dne 14.3.2018

č. 12/1466 ze dne 13.6.2019

1. bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, ze dne 31. 12. 2020, včetně doplnění ze dne 26. 1. 2021, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04429/2018/ŽPZ, s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a časové použitelnosti dotace, s odůvodněním dle předloženého materiálu

3. ukládá

člence rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Termín: 17. 3. 2021