DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04429/2018/ŽPZ

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	120184-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Dolní Lomná

se sídlem:	Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov

zastoupena:	Renatou Pavlinovou, starostkou

IČO: 	00535966

DIČ:	CZ00535966

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1681987369/0800

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 04429/2018/ŽPZ (dále jen „smlouva“).

- Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci v maximální výši 10,03 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 2.116.400 Kč na realizaci projektu „Dolní Lomná - čištění odpadních vod - domovní ČOV“ (dále jen „projekt“), realizovaného v rámci poskytovatelova dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ (ŽPZ/01/2018).

- Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu uzavřely smluvní strany dne 13. 8. 2019 dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byl stanoven termín pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 12. 2020 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 1. 3. 2021 s tím, že uznatelný náklad projektu může vzniknout v období ode dne 2. 1. 2018 do dne 31. 12. 2020 a musí být uhrazen do dne 1. 2. 2021.

- Dne 31. 12. 2020 byla poskytovateli doručena žádost příjemce, doplněná dne 26. 1. 2021, o změnu termínu pro ukončení realizace projektu do dne 31. 1. 2021, termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do dne 30. 4. 2021, období, ve kterém může vznikat uznatelný náklad projektu, ode dne 2. 1. 2018 do dne 31. 1. 2021 a termínu pro uhrazení uznatelných nákladů do dne 28. 2. 2021. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že termín pro ukončení realizace projektu je nejpozději do dne 31. 1. 2021 včetně, termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu je nejpozději do dne 30. 4. 2021 včetně a uznatelným nákladem projektu je náklad, který vznikl v období realizace projektu, tj. v období ode dne 2. 1. 2018 do dne 31. 1. 2021, byl příjemcem uhrazen do dne 28. 2. 2021 včetně a splňuje ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a j) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …… ze dne 17. 3. 2021.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne ........... | V Dolní Lomné dne ........... |
| --- | --- |
| ……………………….………………………… za poskytovatele | ………………………………………….……… za příjemce Renata Pavlinová starostka |