ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 4/5

Název: Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v roce 2021 České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru MSK o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK s ČR - Hasičským zácrhanným sborem MSK

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/982 ze dne 10. 5. 2021

  - bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

poskytnout České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, účelovou dotaci ve výši 2.116.496 Kč na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

  - rozhodlo

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Na základě smlouvy č. 03398/2018/KH ze dne 24.04.2018 byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuta HZS Moravskoslezského kraje dotace ve výši 4.370 tis. Kč, určená pro pokrytí nákladů projektu „Pořízení projektové dokumentace pro IVC Kopřivnice“ s termínem realizace akce do 31.12.2018. Z důvodu zdlouhavé realizace na sebe navazujících zadávacích řízení pro jednotlivé části projekčních stupňů nebylo možné do konce r. 2018 kompletní projektovou dokumentaci zpracovat a dne 19.12.2018 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým se možnost čerpání dotace prodloužila do 31.12.2019 a následně dodatek č. 2 ze dne 8.10.2019, kterým byla její platnost dále prodloužena do 31.12.2020.

Z výše uvedené dotace byly v roce 2018 čerpány náklady na vyhotovení investičního záměru v částce 905.080 Kč, následně v roce 2019 náklady na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR v částce 901.450 Kč a dále částka 446.974 Kč, prezentující část nákladů na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby IVC Kopřivnice.

Dle předpokladu a uzavřené smlouvy měla být zbývající část dotace ve výši 2.116.496 Kč vyčerpána do konce r. 2020, tj. očekávali jsme, že projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby IVC Kopřivnice bude předána a v rámci vyúčtování této zakázky bude beze zbytku dočerpána celá částka dotace poskytnuté na základě sml. č. 03398/2018/KH ve výši 4.370.000 Kč.

Bohužel došlo k tomu, že zhotovitel se na HZS MSK v závěru roku obrátil s žádostí o prodloužení termínu plnění díla. Výše uvedenou žádost zhotovitel odůvodnil nepředvídatelnými okolnostmi způsobenými pandemií COVID-19, a sdělil, že v důsledku výpadků kapacit subdodavatelů a dále v důsledku zásadních prodlev při projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správců inženýrských sítí, které zpracovatel nemohl ovlivnit, není možné termínově splnit podmínky dané smlouvou o dílo. Toto oznámení bylo nadto doručeno v době, kdy již nebylo možné termínově stihnout s orgány Moravskoslezského kraje tuto situaci projednat a připravit dodatek k prodloužení použitelnosti dotace poskytnuté na základě smlouvy č. 03398/2018/KH.

S o hledem na výše uvedené skutečnosti nebylo možné poskytnutou dotaci dočerpat a zůstatek ve výši 2.116.496 Kč byl dle smluvních podmínek vrácen a na účet kraje byla vratka připsána dne 14. ledna 2021.

Vzhledem k této situaci Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) požádal Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) o poskytnutí dotace v celkové výši 2.116.496 Kč na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic HZS MSK. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby IVC Kopřivnice.

Investiční dotace bude poskytnuta do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno:

- vzít na vědomí žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,

- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí účelové dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, ve výši 2.116,5 tis. Kč a uzavřít s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje smlouvu o poskytnutí účelové dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	16

Datum konání:	10.5.2021

Materiál č.:		4/2

Název:		Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v roce 2021 České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení: 16/982

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  - bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodla

navýšit investiční finanční prostředky v odvětví krizového řízení na akci „Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic“ o částku ve výši 2.116,5 tis. Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |
| --- |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 2.116,5 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |
| na § 5511 - | Požární ochrana – profesionální část | o | 2.116,5 tis. Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, účelovou dotaci ve výši 2.116.496 Kč na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 17. 6. 2021