ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 9/4

Název: Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Milan Rostek, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1141 ze dne 31.5.2021

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 32.000.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021–2023 ve výši 32.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2024–2028 v maximální výši 4.750.000 Kč

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“).

Ve spolupráci s odborem zdravotnictví je připravován projekt pod názvem „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice – výjezdová základna ZZS MSK“ (dále jen „projekt“).

Moravskoslezský kraj uplatňuje dlouhodobě koncepci výstavby integrovaných výjezdových center (IVC) hasičského záchranného sboru (HZS) a zdravotnické záchranné služby (ZZS), při jejichž provozování dochází k synergickému zvýšení benefitů v podobě zkvalitnění výcviku s přímým dopadem na ještě lepší koordinaci složek HZS a ZZS u zásahu, snížení provozních nákladů díky společné dislokaci a společnému využití prostor pro výcvik, školení a tělesnou i kondiční přípravu.

V současné době není ve městě Kopřivnici vybudováno zázemí pro profesionální jednotku HZS MSK a rovněž zde chybí zázemí pro umístění výjezdové skupiny ZZS. Jednotka HZS ČR je od 1.1.2021 dislokovaná v provizorní modulární stavbě složené z obytných kontejnerů, která je umístěna v lokalitě pozemků budoucího IVC Kopřivnice.

HZS nechal vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby IVC Kopřivnice včetně stanoviště ZZS. Projektovou dokumentaci vyhotovila fa Projektstudio EUCZ s.r.o. v termínu 8/2020. Stavebníkem IVC Kopřivnice je HZS Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Předpokládané investiční výdaje jsou 195 mil. Kč, přičemž hodnota části ZZS (mimo společných prostor) by měla činit 32 mil. Kč. Plánované provozní výdaje jsou v současných cenách energií a služeb uvažovány ve výši cca 2,5 mil. Kč/rok, z toho podíl ZZS vč. podílu na nákladech společných prostor bude cca ve výši 0,95 mil. Kč/rok. Hlavní aktivitou projektu je výstavba nového objektu IVC včetně pořízení technického a technologického vybavení obou složek, zázemí pro umístění automobilní techniky a technických prostředků umožňující jejich nepřetržitou připravenost k výjezdu, včetně zázemí poskytující prostor pro školení, výcvik i fyzickou přípravu příslušníků i zaměstnanců obou složek.

HZS MSK v současné době předložil žádost o poskytnutí podpory na vybudování tohoto výjezdového centra do 96. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v rámci prioritní osy 6 REACT EU v návaznosti na opatření reagující na boj s COVID-19. Cílem tohoto projektu je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému tak, aby mohly lépe reagovat na dopady této pandemie. Jelikož jde o výzvu, která v rámci složek IZS podporuje jen Policii ČR a HZS ČR, předpokládá se, že výdaje vynaložené na vybudování stanoviště ZZS budou stanoveny jako nezpůsobilé. Z toho důvodu hledáme další možnosti financování této akce. Nacházíme je rovněž v IROP, a to jak už v dobíhajícím období 2014-2020 (ReactEU), tak i v novém programovacím období 2021-2027. Žadatelem o podporu bude Moravskoslezský kraj a předpokládané náklady na vybudování výjezdové základny ZZS MSK jsou vyčísleny ve výši 32 mil. Kč.

Jelikož při výstavbě výjezdového centra bude nutno postupovat v součinnosti s HZS, může nastat situace, kdy HZS zahájí výstavbu IVC a kraj ještě nebude mít rozhodnuto o přidělení dotace na výstavbu stanoviště ZZS. V takovém případě bude zastupitelstvu kraje předložen návrh na rozhodnutí o zahájení realizace projektu před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace a na schválení financování z rozpočtu kraje do doby, než bude dotace případně poskytnuta, při nezískání dotace bude navrženo financování z rozpočtu kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice – výjezdová základna ZZS MSK“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 		         32.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu      				              0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu					32.000.000 Kč

- podíl MSK (kofinancování, 15%)	                                              	  4.800.000 Kč

- podíl EU – prostředky EFRR (profinancování, 85 %)			27.200.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. V rámci IROP 2021–2027 je zatím zpracován jen programový dokument. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

Dopad do rozpočtu:

Na přípravnou fázi projektu v roce 2021 jsou odhadovány náklady ve výši 200 tis. Kč. Finanční prostředky v uvedené výši budou v případě potřeby zajištěny rozpočtovým opatřením po rozhodnutí zastupitelstva kraje o profinancování a kofinancování projektu, a to z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou součástí návrhu střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022-2025, který je předkládán ke schválení zastupitelstvu kraje na stejném zasedání jako tento materiál. Předpokládané náklady spojené se zajištěním udržitelnosti projektu jsou odhadovány ve výši 4.750 tis. Kč v letech 2024 – 2028 a budou nárokovány v rámci přípravy ročních rozpočtů.

Materiál byl projednán v radě kraje dne 31. 5. 2021 a rada kraje usn. č. 19/1141 doporučila zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo dle bodu 1), 2) a 3) tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	19.

Datum konání:	31. 5. 2021

Materiál č.:		9/13

Název:		Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK

Číslo usnesení: 19/1141

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 32.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021–2023 v předpokládané výši 32.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2024–2028 v maximální výši 4.750.000 Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 17. 06. 2021