ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 9/9

Název: Návrh na ukončení přípravy projektů financovatelných z OPŽP a IROP

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Roman Hurtík, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1132 ze dne 31.5.2021

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

  - rozhodlo

zrušit bod 6) usnesení č. 2/78 ze dne 17. 12. 2020 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020

  - rozhodlo

zrušit bod 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných externích finančních zdrojů.

K bodu 1-2) návrhu usnesení

Na základě bodu 5) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/78 ze dne 17. 12. 2020 (materiál č. 10/2) byla zahájena příprava projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“ (dále jen „projekt“). O profinancování a kofinancování projektu ve výši 10,5 mil. Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje bodem 6) výše uvedeného usnesení ze dne 17.12.2020.

Projekt, jehož hlavním cílem je řešení technického zajištění legislativního požadavku k dosažení požadované hladiny CO2 v učebnách školy formou instalace nuceného větrání, měl být předložen do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“). Příjem žádostí o dotaci byl ukončen 2. 3. 2021.

Na základě dokončené projektové dokumentace byla stanovena předpokládaná hodnota stavební části projektu ve výši 31,1 mil. Kč. Vzhledem k výraznému nárůstu nákladů oproti původně odhadované částce (7,6 mil. Kč), která byla podkladem pro schválení profinancování a kofinancování projektu na jednání zastupitelstva kraje v prosinci 2020, byla příprava žádosti o dotaci pozastavena a odvětvovým odborem doporučeno předmětný projekt dále nerealizovat.

K bodu 3-4) návrhu usnesení

Na základě bodu 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1158 ze dne 5. 3. 2015 (materiál č. 10/11) byla zahájena příprava projektu „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ul. Mitrovická“ (dále jen „projekt“). O profinancování a kofinancování projektu ve výši 88 mil. Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje bodem 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/11). Bylo plánováno projekt předložit do výzvy ITI ostravské aglomerace, kde má Moravskoslezský kraj pro tento typ projektů vyhrazenou část alokace. Podmínkou pro projekty rekonstrukcí silnic, ať již spolufinancovaných z ITI ostravské aglomerace, tak i těch spolufinancovaných přímo z IROP, je ukončení jejich realizace nejpozději 30. 6. 2023.

Řešeným územím výše uvedeného projektu je koridor silnice v souvislé délce cca 3,3350 km mezi křižovatkou se silnicí I/58 – ul. Plzeňská a křižovatkou se silnicí III/48411. V části tohoto koridoru zároveň město Ostrava připravuje investiční akci „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. etapa“ na ulici Mitrovická v Nové Bělé. Z důvodu, že realizace rekonstrukce této kanalizace je podmiňující stavbou pro zahájení realizace rekonstrukce silnice byla zástupci kraje i města zahájená vzájemná časová koordinace obou těchto staveb.

Avšak z důvodu časových prodlev v přípravě realizace uvedené kanalizace na straně města Ostravy bylo zástupci kraje konstatováno, že dokončení realizace stavby do 30. 6. 2023 je vysoce rizikové. Nedokončení projektu v daném termínu může negativně ovlivnit výši dotace, což vyvolá jednak vyšší nárok na rozpočet Moravskoslezského kraje a rovněž by způsobilo „nedočerpání“ vyhrazené alokace v ITI ostravské aglomerace. Proto bylo rozhodnuto využít alokované prostředky v ITI ostravské aglomerace na spolufinancování projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ a rekonstrukci silnice III/47811, II/478 Ostrava, ul. Mitrovická zajistit z jiných zdrojů. V rozpočtu kraje na rok 2021 nejsou na přípravu a realizaci alokovány žádné finanční prostředky. Zastupitelstvu kraje je zároveň na toto jednání (17. 6. 2021) předkládán samostatný materiál týkající se návrhu na schválení závazku v rámci reprodukce majetku kraje na realizaci akce „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“ v roce 2023 a její financovaní z úvěrových zdrojů.

Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno, aby rozhodlo o ukončení přípravy, včetně ukončení profinancování a kofinancování projektů „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“ a „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“ dle bodů 1) až 4) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze: 19

Datum konání: 31. 5. 2021

Materiál č.: 9/4

Název: Návrh na ukončení přípravy projektů financovatelných z OPŽP a IROP

Číslo usnesení: 19/1132

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4552 ze dne 27.11.2018

č. 3/165 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1093 ze dne 13.12.2018

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

č. 2/78 ze dne 17.12.2020

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 6) usnesení č. 2/78 ze dne 17. 12. 2020 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“

3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2021 organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, o částku 75.500 Kč s účelovým určením na projektovou přípravu akce „Energetické úspory – Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“

4. schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |
| --- |
| na § 3121 - | Gymnázia | o | 75,50 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 75,50 tis. Kč |

5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020

6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“

7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 1), 2), 5), 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 6. 2021