DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03723/2019/RRC ze dne 9. 9. 2019

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město  Vítkov

se sídlem:	náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

zastoupena:	Ing. Pavlem Smolkou, starostou

IČ:	00300870

DIČ:	CZ00300870

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. 9005-1526821/0100

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03723/2019/RRC (dále jen „smlouva“).

- Dne 4. 5. 2021 požádal příjemce o zmírnění podmínek Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 a zúžení rozsahu projektu „Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k. ú. Vítkov“ (dále jen „projekt“). V rámci projektu měla být pořízena projektová dokumentace na realizaci plánovaného záměru provést demolici většiny objektů v areálu bývalého pivovaru a následně provést výstavbu parkoviště, zpevněných ploch a komunikací, veřejného osvětlení, zázemí pro volnočasové aktivity a vysadit zeleň, která měla být poté předložena jako součást žádosti o dotaci do programu na národní či evropské úrovni. V průběhu realizace projektu byl areál bývalého pivovaru prohlášen Ministerstvem kultury České republiky za kulturní památku, což znemožňuje realizaci plánovaného záměru. Projektová dokumentace bouracích prací, plně hrazená příjemcem, a studie následného využití (v nákladovém rozpočtu projektu označená jako studie veřejného prostranství) již byly zpracovány. Pořízení další projektové dokumentace se jeví neúčelným. Příjemce proto požádal o zúžení rozsahu projektu tak, že bude zahrnovat pouze zpracování projektové dokumentace bouracích prací a studie následného využití a bude vypuštěna podmínka předložit žádost o dotaci na plánovaný záměr do programu na národní či evropské úrovni. Dle sdělení příjemce činí skutečné náklady na zpracování studie následného využití 83.000 Kč.

- S ohledem na to, že příjemce nemohl v době zahájení realizace projektu předvídat prohlášení areálu za kulturní památku a nemohl mu zabránit, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku IV odst. 1 smlouvy se text „ve výši 434.000 Kč (slovy čtyřistatřicetčtyřitisíc korun českých)“ nahrazuje textem „ve výši 58.100 Kč (slovy padesátosmtisícsto korun českých)“.

- V článku IV odst. 2 smlouvy se text „obdrží 434.000 Kč“ nahrazuje textem „obdrží 58.100 Kč“.

- Článek V odst. 1 smlouvy se nahrazuje takto:

„Poskytovatel poskytl příjemci první splátku dotace na projekt ve výši 347.200 Kč, tedy 80 % maximální částky dotace dle čl. IV odst. 1 této smlouvy ve znění před nabytím účinnosti dodatku č. 1 k této smlouvě ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. S ohledem na snížení dotace dodatkem č. 1 k této smlouvě se příjemce zavazuje vrátit prostředky z dotace ve výši 289.100 Kč (slovy dvěstěosmdesátdevěttisícsto korun českých) na účet poskytovatele ve lhůtě do 
7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě.“.

- Článek V odst. 3 písm. b) smlouvy se nahrazuje takto:

„zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, v souladu se svou žádostí ze dne 4. 5. 2021, č.j. MUVI 10858/2021, a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,“.

- Článek V odst. 3 písm. r) – t) smlouvy se vypouští.

- Nákladový rozpočet, který je přílohou č. 1 smlouvy, se nahrazuje nákladovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.  ze dne 
17. 6. 2021.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ... ze dne ....

| V Ostravě dne: |  | Ve Vítkově dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Pavel Smolka starosta |

| projekt: | Regenerace brownfieldu na parc.č. 718/1, k.ú. Vítkov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Město Vítkov |  |  |  |
| Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné investiční náklady / výdaje |  |  |  |  |
| Druh dlouhodobého majetku |  | Celkové plánované náklady / výdaje na pořízení dlouhodobého majetku v rámci projektu |  |  |
|  |  | Plánované uznatelné náklady / výdaje | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace |
|  |  | (v Kč) | (v Kč) | (v Kč) |
|  |  | a | b | c |
| 1. Dlouhodobý majetek |  | 83 000 | 58 100 | 58 100 |
| Druh | 1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 |
| Položka | 1.1.1 Software | 0 | 0 | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka | 1.1.2 Jiné uznatelné náklady / výdaje dle vyhlášeného dotačního programu | 0 | 0 | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |

| Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné investiční náklady / výdaje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh dlouhodobého majetku |  | Celkové plánované náklady / výdaje na pořízení dlouhodobého majetku v rámci projektu |  |  |
|  |  | Plánované uznatelné náklady / výdaje | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace |
|  |  | (v Kč) | (v Kč) | (v Kč) |
|  |  | a | b | c |
| Druh | 1.2 Dlouhodobý hmotný majetek | 83 000 | 58 100 | 58 100 |
| Položka | 1.2.1 Budovy, haly, stavby | 83 000 | 58 100 | 58 100 |
| Položka | 1.2.1.1 Studie veřejného prostranství | 83 000 | 58 100 | 58 100 |
| Položka |  |  |  |  |
| Položka | 1.2.2 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 0 | 0 | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka | 1.2.3 Pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů | 0 | 0 | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka | 1.2.4 Jiné uznatelné náklady / výdaje dle vyhlášeného dotačního programu | 0 | 0 | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| Položka |  |  |  | 0 |
| INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM: |  | 83 000 | 58 100 | 58 100 |
| Podíl dotace na plánovaných uznatelných nákladech/výdajích v % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) |  |  |  | 70,00% |