ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 9/23

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a dohody o narovnání v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v MSK“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost (DAP Services)

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace (DAP Services)

Příloha č. 3 - Návrh Dohody o narovnání (DAP Services)

Příloha č. 4 - Žádost (ULLMANNA)

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace (ULLMANNA)

Příloha č. 6 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě (ULLMANNA)

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020

k usnesení rady kraje

č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

č. 82/7379 ze dne 2. 3. 2020

č. 19/1159 ze dne 31. 5. 2021

  - bere na vědomí

- žádost subjektu DAP Services a.s., IČO 27775585 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost subjektu ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01359/2020/RRC se subjektem DAP Services a.s., IČO 27775585 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01155/2020/RRC se subjektem ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 2 a) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1859 (mat. č. 9/23) ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020. Jedním z příjemců dotace byla společnost DAP Services a.s. (dále jen „příjemce“), která získala dotaci na projekt s názvem „InnoBooster pro SportMind“. Účelem tohoto projektu je nastavení obchodní strategie pro službu SportMind. Tato služba je založena na diagnostické metodě barevných asociací (CA method), jež poskytuje trenérům a sportovním psychologům hlubší vhled do psychiky sportovců. Metoda barevných asociací měří vzory chování sportovců (např. strach, bolest apod.) pomocí barevné škály. Díky ní lze identifikovat problémy jednotlivců nebo celých týmů a zlepšovat sportovní výkony bez ohledu na věk, ambice či druh sportu. Oproti tradičním dotazníkům a průzkumům poskytuje tato metoda zpětnou vazbu, jež nemůže být vědomě ovlivnitelná. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla uzavřena dne 20. 5. 2020 (příloha č. 2 předloženého materiálu).

V rámci konzultace závěrečného vyúčtování, které mělo být, dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, předloženo k 31. 1. 2021, byla s příjemcem konzultována možnost prodloužení realizace projektu vzhledem k opatřením, které vznikly za účelem zamezení šíření nemoci COVID-19, díky kterým byl celý segment sportu po převážnou část roku 2020 ochromen. Sportovní kluby, které měly být díky aktivitám projektu osloveny pro spolupráci, přišly o značnou část příjmů určenou na tyto aktivity. Zároveň nebylo možné se stýkat s realizačními týmy. Celá situace ve sportu se plně nestabilizovala dodnes. I přes tyto potíže se povedlo navázat obchodní spolupráci s několika partnery. Rovněž došlo k přeorientování aktivit na oblast eSportu. Po přizpůsobení se novým společenským podmínkám se společnosti DAP Services a.s. podařilo obsadit pozici InnoBoostera až od 1. 7. 2020. Dne 6. 4. 2021 tedy zaslal příjemce žádost (příloha č. 1) o změnu termínu realizace výše uvedeného projektu na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 (z původního období termínu realizace projektu, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020).

S ohledem na pádné důvody příjemce popsané v odstavci výše a na nemožnost plnění účelu projektu v první polovině roku 2020 se navrhuje žádosti příjemce vyhovět v plném rozsahu.

K bodu 2 b) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1859 (mat. č. 9/23) ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020. Jedním z příjemců dotace byla společnost ULLMANNA s.r.o. (dále jen „příjemce“), která získala dotaci na projekt s názvem „Průmyslový design inovativního zemědělského stroje pro ekologické zemědělství“. Účelem tohoto projektu je návrh průmyslového designu unikátního zemědělského plečkovacího stroje využívajícího prvky umělé inteligence k rozpoznání cílové plodiny a likvidace plevelu bez použití chemických postřiků. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla uzavřena dne 27. 4. 2020 (příloha č. 5 předloženého materiálu).

Dne 13. 4. 2021 zaslal příjemce žádost (příloha č. 4 předloženého materiálu) o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2021 (z původního termínu ukončení realizace projektu do 30. 6. 2021). Svou žádost příjemce odůvodňuje probíhajícími intenzivními testy prototypu v terénu během jarní sezóny 2021. Na základě výsledků z tohoto testování budou s největší pravděpodobností přepracovány některé stěžejní funkční části stroje. Původní termín ukončení realizace projektu však s tímto záměrem příjemce koliduje a příjemce by nebyl schopen přepracovat a ukončit spolupráci na designu stroje tak, aby dospěl do finální fáze.

S ohledem na odůvodnění příjemce popsaného v odstavci výše a na nemožnost naplnění účelu projektu v podmínkami Programu stanoveném období realizace navrhuje odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu žádosti příjemce vyhovět v plném rozsahu.

K bodům 2 a) a 2b) návrhu usnesení

Ostatní ustanovení smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:			19

Datum konání:		31. 5. 2021

Materiál č.:			9/32

Název:	Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a dohody o narovnání v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v MSK"

Číslo usnesení:		19/1159

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

č. 82/7379 ze dne 2. 3. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020

  - bere na vědomí

- žádost subjektu DAP Services a.s., IČO 27775585 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost subjektu ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodla

o zmírnění podmínek dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ dle důvodové zprávy

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01359/2020/RRC se subjektem DAP Services a.s., IČO 27775585 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01155/2020/RRC se subjektem ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 6. 2021