DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 01155/2020/RRC ze dne 5. 3. 2020

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# ULLMANNA s.r.o.

se sídlem:	Olomoucká 201/11, 746 01 Opava - Předměstí

zastoupena:	Ing. Martinem Ullmannem, jednatelem

Ing. Jindřichem Ullmannem, jednatelem

IČ:	06904866

DIČ:	CZ06904866

bankovní spojení:	FIO banka, a.s.

číslo účtu:	2401630408/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 73735

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01155/2020/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Průmyslový design inovativního zemědělského stroje pro ekologické zemědělství“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 (dále jen „projekt“).

- Dne 13. 4. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2021. Svou žádost příjemce odůvodňuje probíhajícími intenzivními testy prototypu stroje podpořeného dotací v rámci projektu v terénu během jarní sezóny 2021. Na základě výsledků z tohoto testování budou s největší pravděpodobností přepracovány některé stěžejní funkční části stroje. Původní termín ukončení realizace projektu však s tímto záměrem příjemce koliduje a příjemce by nebyl schopen přepracovat a ukončit spolupráci na designu stroje tak, aby dospěl do finální fáze.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změna smlouvy

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 11. 2021,“.

- V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 15. 12. 2021“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021,“.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze 17. 6. 2021.

V Ostravě dne ...........					V ....................... dne ...........

…………………………………………………………		…………………………………………………………..

za poskytovatele						za příjemce

Ing. Martinem Ullmann, jednatel

…………………………………………………………..

za příjemce

Ing. Jindřich Ullmann, jednatel