ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 9/25

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Národním strojírenským klastrem, z.s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost NSK o prodloužení realizace projektu

Příloha č. 2 - Smlouva s NSK

Příloha č. 3 - Návrh dodatku s NSK

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1854 ze dne 5. 3. 2020

k usnesení rady kraje

č. 19/1155 ze dne 31. 5. 2021

  - bere na vědomí

žádost Národního strojírenského klastru ze dne 10. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00746/2020/RRC s Národním strojírenským klastrem, IČO 26629437, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje na schůzi dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1854 rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Národnímu strojírenskému klastru, z.s.  (dále jen „příjemce“) ve výši 750.000 Kč na realizaci projektu „Sdílení volných výrobních kapacit strojů ve strojírenských firmách klastru“. Smlouva č. 00746/2020/RRC (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 6. 4. 2020.

Účelem projektu je vývoj nového nástroje pro správu a řízení kooperací, zázemí partnerů a zaměstnanců členů klastru. Na vývoji produktu spolupracuje příjemce s Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Příjemce také v rámci projektu vytváří databázi vytipovaných klíčových strojů a specifických strojírenských operací, která bude využitelná pro menší a střední strojírenské firmy.

Příjemce dne 10. 5. 2021 požádal o změnu termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2021 na 30. 1. 2021, a to s ohledem na skutečnost, že z důvodu vypuknutí koronavirové pandemie nebylo možné realizovat některé aktivity ve všech zúčastněných firmách ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Předmětem dodatku smlouvy je změna časové použitelnosti dotace.  Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	19

Datum konání: 	31. 5. 2021

Materiál č.: 		9/28

Název: 	Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Národním strojírenským klastrem, z.s.

Číslo usnesení:	19/1155

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1854 ze dne 5. 3. 2020

  - bere na vědomí

žádost Národního strojírenského klastru ze dne 10. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00746/2020/RRC s Národním strojírenským klastrem, IČO 26629437, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 17. 6. 2021