ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 25.2.2016

Materiál č.: 8/3

Název: Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 2 - Oznámení SFDI o alokaci finančních prostředků

Příloha č. 3 - Koncept smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení výboru pro dopravu

Předkladatel:

Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 85/6800	ze dne 8. 12. 2015

č. 89/7034	ze dne 26. 1. 2016

č. 90/7116	ze dne 9. 2. 2016

  - bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ 00095711 (příjemce dotace) za rok 2016 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, tj. maximálně ve výši 29,8 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016, za podmínky, že rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

V souladu se zřizovací listinou zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) údržbu a opravy silnic II. a III. tříd s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí 
a příslušenství. Přitom souvislou údržbu a opravy silnic II. a III. tříd včetně součástí 
a příslušenství je organizace oprávněna provádět pouze s předchozím souhlasem zřizovatele, tj. radou Moravskoslezského kraje.

Dne 22. ledna 2016 schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) poskytnutí finančních prostředků na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v celkové výši 3,0 mld. Kč. Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé kraje proběhlo podle metodiky SFDI, která zohledňuje délky komunikací v jednotlivých krajích ČR na základě údajů ze silniční databanky. Podle výše uvedeného kritéria připadlo na Moravskoslezský kraj 5,61 % z celkové státní dotace, tedy 168,417 mil. Kč.

Radou kraje již bylo schváleno portfolio akcí souvislých oprav na tento rok usnesením č. 85/6800 ze dne 8. 12. 2015 „Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 – I. etapa“ na celkovou částku 117,244 mil. Kč a dále usnesením č. 89/7034 ze dne 26. 1. 2016 „Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 – II. etapa“, a to na celkovou částku 231,300 mil. Kč.

V návaznosti na výše uvedené byly z těchto schválených seznamů vybrány akce vhodné k financování z prostředků SFDI a sestaven aktualizovaný plán – „Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury“, který obsahuje 21 akcí v celkové částce 246,8 mil. Kč (viz příloha č. 1). U některých staveb došlo k dnešnímu dni i ke zpřesnění částek vyplývající z projektové dokumentace pro provedení stavby.

V rámci výběrového řízení na zhotovitele staveb se předpokládá úspora finančních prostředků, rozdíl bude pokryt ze závazného ukazatele stanoveného SSMSK „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“. Zbývající stavby, jež byly zahrnuty v seznamech staveb I. a II. etapy souvislých oprav budou sloužit jako rezerva k zajištění vyčerpání přidělených prostředků, u staveb s předpokladem realizace vlastními kapacitami SSMSK bude finanční krytí zajištěno provozními prostředky organizace.

SSMSK již zahájilo výběrové řízení na zhotovitele staveb s ohledem 
na zákonné lhůty otevřených výběrových řízení, které činí 52 dnů, k dispozici možnost zahájit realizaci souvislých oprav silnic II. a III. tříd v časovém předstihu, 
a to již během jarních měsíců s předpokladem od května 2016 a neprodleně po přiznání příspěvku a uzavření smlouvy ze SFDI s předpokládaným dokončením v průběhu roku 2016.

Dle Metodického pokynu pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016 mohou být prostředky z rozpočtu SFDI poskytnuty krajem pověřené organizaci správy a údržby silnic; v tomto případě musí být doloženo pověření kraje podepsané statutárním zástupcem kraje. Za účelem zajištění maximální efektivnosti čerpání prostředků rada kraje pověřila nabytím finančních prostředků organizaci SSMSK.

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016 jsou obdobného rozsahu jako v roce 2015. Jak vyplývá z konceptu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016, bude kraj opět vystupovat jako třetí smluvní strana a současně se tak zavazovat zajistit závazek příjemce (SSMSK) vyplývající pro něj z ustanovení smlouvy. V případě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 (viz příloha č. 3) se jedná v tento okamžik o koncept, který může doznat ještě určitých změn, avšak tyto nebudou mít dopad na samotnou podstatu a obsah. Materiál s návrhem usnesení na uzavření smlouvy, včetně již konkrétního návrhu smlouvy bude předložen radě kraje k projednání na některou z dalších schůzí.

Předmětná smlouva pro rok 2016 tak opět stanovuje povinnost příjemce (SSMSK) prokázat splnění podmínky umožňující hradit jednotlivé akce do výše 100 % z rozpočtu SFDI, případně prokázání splnění podmínky povinné spoluúčasti na financovaných akcích, která činí maximálně 15 %. V opačném případě je příjemce povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, a to ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, který byl příjemce povinen financovat u spolufinancovaných akcí. V návaznosti na toto se zřizovatel příjemce (Moravskoslezský kraj) smlouvou zavazuje (čl. 4 odst. 10 smlouvy – viz příloha č. 3), že zajistí závazek příjemce vyplývající pro něj z uvedené povinnosti vrátit poskytovateli finanční prostředky a v případě, že tento závazek příjemce v termínu neuhradí, zavazuje se zřizovatel příjemce tento závazek uhradit.

Výše uvedené skutečnosti, ve věci převzetí ručitelského závazku, reflektuje návrh usnesení, kterým se navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, za rok 2016 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, tj. maximálně ve výši 29,8 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje. Tento návrh usnesení je zastupitelstvu kraje předkládán společně s konceptem smlouvy, a to s ohledem na urychlení celého procesu následného uzavření předmětné smlouvy.

Maximální výše stanoveného závazku (29,8 mil. Kč) vychází z maximální výše povinného procentuálního podílu (15 %) a výše alokovaných finančních prostředků pro Moravskoslezský kraj v rozpočtu SFDI (168,417 mil. Kč – odpovídá 85%).

Materiál byl projednán na 26. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 16. 2. 2016, viz příloha č. 4.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	90.

Datum konání:	9. 2. 2016

Materiál č.:		8/21

Název:		Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

Číslo usnesení: 90/7116

- Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 85/6800	ze dne 8. 12. 2015

č. 89/7034	ze dne 26. 1. 2016

  - bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - souhlasí

s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - pověřuje

příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČ 0095711

nabýt finanční prostředky ve výši 168,417 mil. Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ 00095711 (příjemce dotace) za rok 2016 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, tj. maximálně ve výši 29,8 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016, za podmínky, že rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 4) tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Termín: 25. 2. 2016