DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 01454/2021/KPP

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

- číslo účtu:	2106597481/2700

- (dále jen „poskytovatel“)

- winks MJM, s.r.o.

se sídlem:		Gregorova 1368, 741 01 Nový Jičín

zastoupen:	**********, jednatelkou

IČ: 		06789579

DIČ:		CZ06789579

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu:		282651126/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 73306.

- (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2021 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01454/2021/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci neinvestiční dotaci, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu Měšťanský dům na ulici Křižíkova 91, parc. č. ST.77 v Městské památkové rezervaci Nový Jičín (dále jen „projekt“) vymezených v čl. IV smlouvy.

- Dne 22. 7. 2021 požádal příjemce o změnu uznatelných nákladů projektu, a to z důvodu změny harmonogramu rekonstrukce kulturní památky a přizpůsobení realizační dokumentace skutečnému stavu. Skutečný stav nebyl až do zahájení celkových opravných prací znám.

III.
Změna smlouvy

- V čl. IV odst. 1 smlouvy se nahrazuje text „Z dotace lze hradit pouze uznatelné náklady prokazatelně související s obnovou kulturní památky, a to na položení nové střešní krytiny včetně klempířských prvků na městském domě, Křižíkova 91, k. ú. Nový Jičín“ textem takto: „Z dotace lze hradit pouze uznatelné náklady prokazatelně související s obnovou kulturní památky, a to na demontáž střešní krytiny, demontáž střešních komínových těles, demontáž střešního krovu, bourací práce pro věnec, bednění a betonáž věnce, výstavba nových krovů na objektu městského domu, Křižíkova 91, k. ú. Nový Jičín“.

- Příloha č. 1 smlouvy – nákladový rozpočet projektu – se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…… ze dne 17. 9. 2021.

V Ostravě dne ………………	V Novém Jičíně dne ……………

_______________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce

- **********, jednatelka