ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 8/2

Název:  Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“ a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Bílovecké nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 2 - Smlouva s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí účelové dotace

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí účelové dotace

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 23. 8. 2021

Předkladatel:

MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Bräuerová, oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1571 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v usnesení č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR ze dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR (příloha č. 2, dále také jen „smlouva“) na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020. Dle této smlouvy byla Bílovecké nemocnici, a.s., poskytnuta dotace v celkové výši 3.000 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 1.500 tis. Kč a investiční dotace ve výši 1.500 tis. Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů projektu „Investiční akce a opravy majetku“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021.

Uznatelnými náklady jsou dle smlouvy:

a) investiční náklady, související s realizací následujících investičních akcí:

- doplnění technologie kotelny vodními čerpadly

- výměna oken a dveří budovy vrátnice

- výměna oken v budově E a potřebné stavební úpravy

- vybavení pro interní oddělení – pacientský nábytek

- odstranění závad z revize – ventilátorová skříň JIP a výměna vypínače přívodu VN

b) neinvestiční náklady, související s realizací následujících neinvestičních akcí:

- oprava komunikací v areálu nemocnice

- oprava povrchu odstavené plochy „parkoviště“.

Dne 5. 8. 2021 se ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. (dále také jen „nemocnice“), obrátil na odbor zdravotnictví KÚ MSK s žádostí o prodloužení trvání Smlouvy o poskytnutí dotace č. 05702/2020/ZDR, tj. doby pro realizaci projektu „Investiční akce a opravy majetku“ (dále také jen „projekt“), a to z 30. 9. 2021 na 30. 9. 2022 (viz příloha č. 1). Žádost je podávána z důvodu dlouhodobé epidemiologické situace způsobené plošným šířením nákazy virem Covid-19, s ohledem na délku trvání nouzového stavu v České republice a vzhledem k vývoji poskytování zdravotních služeb pro pacienty na „covidových“ odděleních, což vše se odráží v režimu provozu nemocnice.

Aktuálně k projektu: Realizace některých projektových akcí úspěšně probíhá a řada dalších je připravována, nicméně některé aktivity byly zpomaleny v důsledku celospolečenské situace a nutnosti řešení vzniklého nouzového stav. Kromě toho, že Bílovecká nemocnice, a.s., se stala jedním z pracovišť zajišťujících péči o pacienty infikované nákazou koronavirem, působila i jako odběrové a očkovací místo. S tímto souvisí např. fakt dlouhodobého maximálního vytížení odstavných ploch „parkoviště“ občany využívajícími těchto služeb, což však z hlediska projektu vyvolalo překážku pro realizaci plánovaných oprav. Přesto, že projekt je průběžně uskutečňován, vzhledem k objektivním okolnostem, kdy epidemiologická situace omezila řadu činností a neumožnila pohyb osob v rámci příprav, logistických a zajišťovacích služeb v nemocnici, nebude možné dokončit celý projekt v původním termínu. Na základě komplexního vyhodnocení situace vyvstává nutnost prodloužení termínu realizace projektu.

S ohledem na výše uvedené žádá ředitel Bílovecké nemocnice, a.s., o posun realizace projektu na reálný termín, tj. do 30. 9. 2022.

Z tohoto důvodu je předkládán návrh dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým jsou upraveny veškeré uváděné skutečnosti - viz příloha č. 3.

V předmětné souvislosti je nutno změnit i časovou použitelnost poskytnuté účelové dotace na úrovni usnesení.

Informace k materiálu byly projednány ve Výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje dne 23. 8. 2021 – viz příloha č. 4 předloženého materiálu

Na základě výše uvedeného a v souladu s usnesením rady kraje č. 24/1571 ze dne 30. 8. 2021 předkladatel navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle návrhu usnesení předloženého materiálu, tj. změnit časovou použitelnost účelově určené dotace a uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	24

Datum konání:	30.8.2021

Materiál č.:		8/5

Název:		Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“ a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Číslo usnesení: 24/1571

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR ze dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, MHA

Termín: 16. 9. 2021