ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 9/2

Název: Návrh na schválení financování projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - List akce

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Bellová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1612 ze dne 30.8.2021

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ předkládaný do programu Národní sportovní agentury, výzvy Standardizovaná infrastruktura v letech 2020 - 2024 ve výši 130.000.000 Kč za podmínky spolufinancování projektu městem Frenštát pod Radhoštěm dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj v rámci rozvoje a modernizace sportovní infrastruktury a zkvalitnění zázemí pro sportování na rekreační a soutěžní úrovni připravuje vybudování několika sportovních zařízení v areálech škol. Výstavbou sportovišť dojde k vyrovnání současného deficitu a k zajištění rovnováhy aktuální nabídky krajských sportovních zařízení. Jedna z plánovaných staveb sportovních hal, projekt „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“, může být spolufinancována z programu Národní sportovní agentury (NSA), zaměřeného na rozvoj sportovní infrastruktury a výstavbu sportovních zařízení. NSA zveřejnila v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024, výzvu 14/2020 s názvem Standardizovaná infrastruktura, jejíž podmínky uvedený projekt jako jediný splňuje. Příjem žádostí bude ukončen 30. 6. 2022. Výše dotace je až 70 % způsobilých výdajů projektu, maximálně však 60 mil. Kč.

Předmětem projektu je výstavba sportovní haly určené pro halové míčové sporty, kterou bude mít ve správě Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm, příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem.

Na pozemku současného fotbalového a tenisového hřiště, který je nevyhovující a zastaralý, bude vybudována hala s hrací plochou, tribunou pro 300 diváků, šatny, zázemí pro sportovce a návštěvníky, sociální a hygienická zázemí a také malý víceúčelový sál. Sportovní hala bude v době výuky využívána žáky školy a mimo výuku bude k dispozici sportovním klubům a veřejnosti. Předpokládané náklady stavby 121 mil. Kč vycházejí z architektonické studie zpracované Ing. arch. Dušanem Rosypalem. Nyní probíhá dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení. S ohledem na růst cen ve stavebnictví lze očekávat konečné náklady stavby vyšší, než uvádí zpracovaná objemová studie. K předpokládaným nákladům za stavbu haly je nutno ještě připočíst náklady na vybavení haly sportovním vybavením a nábytkem odhadovaným do výše 9 mil. Kč, tudíž celkové předpokládané náklady projektu jsou 130 mil. Kč.

O výstavbu sportovní haly má výrazný zájem město Frenštát pod Radhoštěm zejména z toho důvodu, že sportovní hala s takovými parametry a rozměry ve městě schází a zároveň hala bude sloužit také jako zázemí a tréninkové prostory místním spolkům a sportovním klubům. Město se bude finančně podílet na výstavbě a pravděpodobně také na následném provozu sportovní haly, jelikož bez spolufinancování projektu ze strany města není realizace výstavby sportovní haly ve stávajícím rozsahu výlučně z prostředků kraje žádoucí. Projekt bude realizován jen za finanční spoluúčasti města Frenštát pod Radhoštěm. V současné době probíhá intenzivní příprava memoranda mezi Moravskoslezským krajem a městem Frenštát pod Radhoštěm, které bude mimo jiné řešit i způsob financování projektu. Ústní dohoda mezi zástupci Moravskoslezského kraje a města Frenštát pod Radhoštěm hovoří o podílu kraje ve výši 2/3 nákladů a podílu města ve výši 1/3 nákladů na projekt vždy po odečtení dotace.

Celkové předpokládané náklady projektu                                           130.000.000 Kč

-	podíl Moravskoslezského kraje                                                     46.666.667 Kč

-	podíl města Frenštát pod Radhoštěm                                            23.333.333 Kč

-	dotace Národní sportovní agentury                                              60.000.000 Kč

Na přípravu projektu byla do konce roku 2020 vynaložena částka ve výši 446,59 tis. Kč v rámci akce Novostavba sportovní haly a multifunkčního sportoviště (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace). Další prostředky na přípravu projektu jsou v rámci uvedené akce alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 2.183,41 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá v letech 2023–2024. Finanční krytí bude zajištěno z prostředků plánovaných ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2022-2025 na nespecifikované výdaje ve výši 1,5 mld. Kč.

Náklady na provoz a režie v době udržitelnosti projektu budou známy až po zpracování projektové dokumentace. Po vyčíslení provozních nákladů bude předložen orgánům kraje návrh na jejich schválení. Současný odhad podle provozu podobných zařízení je cca 2,6 mil. Kč/rok, přičemž menší část těchto nákladů se organizaci vrátí v doplňkové činnosti a část nákladů pravděpodobně bude pokryta ze státního rozpočtu.

Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	24

Datum konání:	30. 8. 2021

Materiál č.:	9/32

Název: 	Návrh na schválení financování projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“

Číslo usnesení: 	24/1612

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1138 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/311 ze dne 17.6.2021

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ předkládaný do programu Národní sportovní agentury, výzvy Standardizovaná infrastruktura v letech 2020 - 2024 ve výši 130.000.000 Kč za podmínky spolufinancování projektu městem Frenštát pod Radhoštěm dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 9. 2021