ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 9/12

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost_obec Smilovice

Příloha č. 2 - Smlouva_obec Smilovice

Příloha č. 3 - Dodatek č._1 obec Smilovice

Příloha č. 4 - Žádost_obec Třemešná

Příloha č. 5 - Smlouva_obec Třemešná

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1_obec Třemešná

Příloha č. 7 - Žádost_obec Dobratice

Příloha č. 8 - Smlouva_obec Dobratice

Příloha č. 9 - Dodatek č. 1_obec Dobratice

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

č. 24/1603 ze dne 30. 8. 2021

  - bere na vědomí

žádostí příjemců

- obec Smilovice, IČO 00576905, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obec Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01168/2021/RRC s obcí Smilovice, IČO 00576905, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01778/2021/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01164/2021/RRC s obcí Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/201 (materiál č. 9/17) ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ (dále jen „program“) mimo jiné na projekty:

- obce Smilovice „Vybavení školní kuchyně“

- obce Třemešná „Rekonstrukce střechy šaten pro víceúčelový sportovní areál“

- obce Dobratice „Dobratické centrum volnočasových aktivit – Fórum“

(dále jen „projekt“).

S obcí Smilovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01168/2021/RRC (příloha č. 2).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 12. 7. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 (příloha č. 1). Žádost odůvodňuje tím, že pořízení vybavení školní kuchyně navazuje na dílčí projekt dispozičních stavebních úprav, který byl opětovně podán do příslušného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Do konce roku 2021 je možno realizovat pořízení vybavení školní kuchyně, které není vázáno na stavební úpravy. Po realizaci dílčího projektu stavebních úprav bude další vybavení pořízeno v I. pololetí roku 2022.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

S obcí Třemešná byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01778/2021/RRC (příloha č. 5).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 6. 8. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 (příloha č. 4). Žádost odůvodňuje nepředvídanou situací při realizaci projektu, která je způsobena průtahy v realizaci výběrového řízení na realizátora stavby.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

S obcí Dobratice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje číslo 01164/2021/RRC (příloha č. 8).

Starostka obce požádala dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 12. 8. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 (příloha č. 7). Žádost odůvodňuje opožděním v kontrolním a schvalovacím procesu ze strany Národní sportovní agentury u navazujícího projektu výstavby budovy Zázemí, kdy oba projekty jsou realizačně propojeny.

Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022.

Výše uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace (příloha č. 3, 6 a 9) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení Rady kraje

Číslo zasedání:	24

Datum konání:	30. 8. 2021

Materiál č.:		9/22

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021"

Číslo usnesení:	24/1603

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

  - bere na vědomí

žádostí příjemců

- obec Smilovice, IČO 00576905, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obec Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01168/2021/RRC s obcí Smilovice, IČO 00576905, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01778/2021/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01164/2021/RRC s obcí Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Termín: 16. 9. 2021