DOHODA O NAROVNÁNÍ

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00366/2021/RRC  ze dne 4. 3. 2021 (dále jen „dohoda“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Jeseník nad Odrou

se sídlem:	Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou

zastoupen:	Mgr. Tomášem Machýčkem, starostou obce

IČO:	00297976

DIČ:	CZ 00297976

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-3113801/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00366/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+.

- Dne 20. 4. 2021 byla poskytovateli doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu. V důsledku personálních omezení způsobených koronavirovou pandemií na straně zhotovitele díla, realizovaného v rámci projektu, i na straně příjemce a z důvodu neschváleného dodatku ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, kdy příjemce žádal SFDI o změnu a o převod nevyčerpaných prostředků, nebylo možno dodržet původně stanovený termín ukončení realizace projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

# III.
Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 4. 2021), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (31. 5. 2021) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 10. 2021,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 1. 12. 2021,

- za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 4. 2020 do 30. 10. 2021 a splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Tato dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …… ze dne 16. 9. 2021.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ………….. ze dne …. .

| V Ostravě dne: |  | V …………………. dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Mgr. Tomáš Machýček starosta obce |