ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 10/6

Název: Návrh na schválení přípravy akce v odvětví zdravotnictví

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - List akce

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Martin Jalůvka, oddělení investičních dotací a technické podpory, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/266 ze dne 14.12.2020

č. 24/1626 ze dne 30.8.2021

  - rozhodlo

zahájit přípravu akce „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“ realizované příspěvkovou organizací Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, IČO 00534200, s celkovými předpokládanými náklady 364,662 mil. Kč

Důvodová zpráva:

Akce „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“ (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)

Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 4/266 ze dne 14. 12. 2020 (materiál č. 8/4) ve výši 4 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace.

Před zahájením přípravy zadávací dokumentace na VZ na zpracovatele projektové dokumentace však došlo po vzájemných konzultacích mezi odborem zdravotnictví a vedením příspěvkové organizace k rozšíření konceptu celé modernizace, což vyvolalo nezbytnost vypracování nového stavebního programu k realizaci projektu „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“, který byl následně v roce 2021 jak odborem zdravotnictví, tak odborem investičním a majetkovým schválen. Na základě takto schváleného stavebního programu musí nyní organizace přistoupit k vypracování nové architektonické studie modernizace areálu a teprve na základě jejího odsouhlasení zadat zpracování projektové dokumentace.

Zároveň při projednávání celkové přípravy akce bylo dohodnuto, že nezávisle na koncepci celého areálu bude zpracována studie a následně projektová dokumentace pro zajištění nového příjezdu do areálu, což povede ke značnému odlehčení dopravy vedoucí nyní kolem rodinných domů, a především k zajištění vhodného přístupu pro staveništní dopravu v období fyzické realizace stavby.

Celkové předpokládané náklady akce jsou odhadovány ve výši 364.661,87 tis. Kč. Akce je blíže popsána v listu akce, který je součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Rozšíření účelu použití schválených finančních prostředků (z původního předpokladu zpracování projektové dokumentace o zpracování studií a rozšíření rozsahu celé akce) bylo projednáno s odvětvovým odborem a příspěvkovou organizací se souhlasnými stanovisky. Manažerem akce je příspěvková organizace.

Dopad do rozpočtu kraje:

V rámci přípravy akce „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“ (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) jsou předpokládané náklady na realizaci studií a projektových dokumentací ve výši 14 mil. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2021 je alokována částka 4 mil. Kč. Finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč potřebné pro zadání další části projektové přípravy jsou předloženy v požadavcích návrhu rozpočtu na rok 2022. Zadání veřejné zakázky na tuto část projektové přípravy proběhne až po schválení rozpočtu kraje na rok 2022 v zastupitelstvu kraje. Financování vlastní realizace akce bude řešeno orgány kraje při rozhodování o dalším financování akce.

Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o zahájení přípravy akce „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“ realizované příspěvkovou organizací Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, IČO 00534200, s celkovými předpokládanými náklady 364,662 mil. Kč.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	24

Datum konání:	30.8.2021

Materiál č.:		10/11

Název:		Návrh na schválení přípravy a rozšíření účelu akcí v odvětví zdravotnictví

Číslo usnesení: 24/1626

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/122 ze dne 30.11.2020

č. 4/266 ze dne 14.12.2020

  - rozhodla

rozšířit účel použití schválených finančních prostředků na rok 2021 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na realizaci akce „Rekonstrukce v budově R pro stanici lůžek následné péče“ s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu akce „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“ realizované příspěvkovou organizací Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, IČO 00534200, s celkovými předpokládanými náklady 364,662 mil. Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 9. 2021