|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 7 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Název akce** | | | | | Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice | | | | **Číslo akce** | | 4298 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3522 | | Ostatní nemocnice | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2021 k 9. 8. 2021 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 4 000,00 | |
| **Upravený rozpočet 2021 k 30. 8. 2021 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **4 000,00** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 4 000,00 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 364 661,87 | |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa: Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | 5006/2020/003  RK č. 4/266 ze dne 14. 12. 2020 | | | | |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Cílem akce je modernizace Odborného léčebného ústavu, v jejímž rámci budou provedeny především dispoziční úpravy a rekonstrukce stávající bazénové budovy (mimo jiné dojde k její částečné demolici) a navazujících prostor wellness se souvisejícím zázemím (vybudování nového bazénu s bezchlorovou technologií, vybudování kryokomory, tělocvičny, solné jeskyně, vznik nových ambulancí atd.). Modernizací budou dotčeny i další objekty jako například objekt stávajícího vstupu, kde dojde k rekonstrukci celé vstupní haly s recepcí.  Veškerými plánovanými úpravami má dojít nejen ke zkvalitnění vnitřního prostředí ubytovaných a ambulantních klientů, ale především ke kladnému ovlivnění jejich zdravotních potíží.  Dalším klíčovým a zároveň nezbytným prvkem pro celkovou modernizaci areálu je řešení příjezdových komunikací a parkovišť, jejichž kapacita je nyní naprosto nedostačující. Z důvodu zajištění vhodného nového napojení je samostatně řešeno vybudování nové veřejně nepřístupné komunikace zajišťující příjezd do areálu – v rámci této akce se samostatné zpracovává koncepční dopravní studie a následně projektová dokumentace  Finanční prostředky vyčleněné na rok 2021 budou použity na zpracování/uhrazení studií a projektových dokumentací, které určí přesný rozsah prací.  Náklady na samotnou realizaci stavby lze nyní odborným odhadem předpokládat ve výši cca 350 mil. Kč. Výše těchto nákladů bude upřesněna studií a následně rozpočtem stavby, který bude součástí projektové dokumentace.  V roce 2018 bylo uhrazeno 661,87 tis. Kč z vlastních zdrojů příspěvkové organizace na zpracování původní studie (na základě koncepce odboru zdravotnictví je nezbytné její přepracování – nová studie). | | | | |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | | | | | | Vlastní zdroje příspěvkové organizace v r. 2018: 661,87 tis. Kč | | | | |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2018 - 2025 | | | | |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:**  *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | | 2022: 10.000 tis. Kč potřeba dalších zdrojů (projektová dokumentace)  2023: 30.000 tis. Kč potřeba dalších zdrojů (stavba)  2024: 160.000 tis. Kč potřeba dalších zdrojů (stavba)  2025: 160.000 tis. Kč potřeba dalších zdrojů (stavba) | | | | |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací akce v dalších letech:**  *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | | - | | | | |