ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 13/4

Název: Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Soběšovice na podporu studie řešení nakládání s vodami v obci

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Soběšovice

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace obci Soběšovice

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Soběšovice

Předkladatel:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Zpracovatel:

Ing. Jana Kroupová, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1663 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1866 ze dne 5. 3. 2020

bere na vědomí

žádost obce Soběšovice ze dne 18. 8. 2021, včetně jejího doplnění ze dne 19. 8. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 a uzavřít s obcí Soběšovice, IČO 00576981, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01232/2020/ŽPZ, na projekt „Technickoekonomická vodohospodářská studie obce Soběšovice“ ve věci termínu ukončení realizace projektu, předložení průběžného vyúčtování, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a období uznatelnosti nákladů projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dne 18. 8. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Soběšovice, doplněná dne 19. 8. 2021, (obojí viz příloha č. 1 tohoto materiálu), o prodloužení doby realizace projektu „Technickoekonomická vodohospodářská studie obce Soběšovice“, který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01232/2020/ŽPZ (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), sjednané v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021.

Moravskoslezský kraj se podle uvedené dotační smlouvy zavázal, že poskytne obci Soběšovice jako příjemci investiční dotaci v maximální výši 74,98 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však ve výši 163.300 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu.

Obec Soběšovice nyní žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 15. 9. 2021 na den 31. 3. 2022 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování ze dne 15. 11. 2021 na den 30. 4. 2022. Žádost je odůvodněna tím, že realizace projektu nemohla být uskutečněna v době uvedené ve smlouvě z důvodu negativních dopadů nepříznivé pandemické situace a zdravotní indispozice zpracovatele studie.

Žádané změny smlouvy nemají vliv na účelové určení dotace, na celkovou výši poskytnuté dotace a ani na stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Žádost ovšem kraj obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech kraje změny smlouvy v podobě smluvního dodatku. Proto je navrhováno situaci vyřešit uzavřením dohody o narovnání.

Předloženou dohodou o narovnání bude jednoznačně deklarováno, že ve smlouvě uvedené termíny jsou stanoveny takto: termín pro ukončení realizace projektu je nejpozději do dne 31. 3. 2022, průběžné vyúčtování realizace projektu se předkládá zpracované také ke dni 31. 12. 2021, termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu je nejpozději do dne 29. 4. 2022 a uznatelným nákladem projektu je náklad vzniklý v období ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 3. 2022 a uhrazený do dne 14. 4. 2022.

Kompetence zastupitelstva kraje rozhodnout o poskytnutí takové dotace a uzavření dotační smlouvy, potažmo i o narovnání dotační smlouvy, vyplývá z ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje bude s příjemcem dotace uzavřena dohoda o narovnání, jejíž návrh je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu.

S ohledem na vše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	24

Datum konání:	30. 8. 2021

Materiál č.:		13/4

Název:		Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Soběšovice na podporu studie řešení nakládání s vodami v obci

Číslo usnesení: 24/1663

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1866 ze dne 5. 3. 2020

  - bere na vědomí

žádost obce Soběšovice ze dne 18. 8. 2021, včetně jejího doplnění ze dne 19. 8. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 a uzavřít s obcí Soběšovice, IČO 00576981, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01232/2020/ŽPZ, na projekt „Technickoekonomická vodohospodářská studie obce Soběšovice“ ve věci termínu ukončení realizace projektu, předložení průběžného vyúčtování, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a období uznatelnosti nákladů projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

člence rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Termín: 16. 9. 2021