ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 4/4

Název: Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení využitelnosti dotace

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č 00668/2021/KH

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00668/2021/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2027 ze dne 29. 11. 2021

  - bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno d) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00668/2021/KH, uzavřené dne 7. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno d) rozhodlo poskytnout investiční dotace ve výši 3.600 tis. Kč na pořízení dieselagregátů včetně příslušenství k zabezpečení nouzových dodávek elektrické energie pro kritickou infrastrukturu v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. V souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě č. 00668/2021/KH byla investiční dotace ve výši 3.600 tis. Kč poskytnuta Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje dne 5. 5. 2021.

Poskytnuté finanční prostředky měly být použity na financování vnitřního vybavení a příslušenství pro kabelový kontejner, včetně pohonných jednotek kabelového uložení a elektrocentrály zajišťující napájení motorů.

Kabelový kontejner včetně příslušenství bude sloužit k zabezpečení provozu kontejnerových energetických center při dodávkách elektrické energie objektům kritické infrastruktury a k řešení mimořádných událostí na území Moravskoslezského kraje, čímž dojde ke zvýšení zabezpečení nenadálých výpadků elektrické energie a snížení jejich negativních dopadů.

Čerpání této dotace navazuje na pořízení kontejneru pro příslušenství k elektrocentrále 650 kVA který pořizuje Moravskoslezský kraj ve své gesci. Zadávací řízení na realizaci této akce je v současné době připravováno, kontejner tak bude dodán v průběhu následujícího roku. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje naváže na tuto realizaci zadávacím řízením na pořízení vnitřního vybavení a příslušenství.

Z tohoto důvodu požádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno d) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“. Dále je navrhováno zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 00668/2021/KH, s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Název materiálu pro zasedání zastupitelstva kraje:

Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	31

Datum konání:	29.11.2021

Materiál č.:		4/3

Název:		Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

Číslo usnesení: 31/2027

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/146 ze dne 17.3.2021

  - bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno d) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00668/2021/KH, uzavřené dne 7. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zdob.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 12. 2021