ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 7/2

Název: Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (mikrosimulace) se Statutárním městem Opava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o uzavření dodatku

Příloha č. 2 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení výboru pro dopravu

Předkladatel:

Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 29/1938 ze dne 15. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/49 ze dne 17.12.2020

  - bere na vědomí

žádost Statutárního města Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Dopravní model — mikroskopické simulace na ul. Těšínská v Opavě“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté Statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/49 ze dne 17. 12. 2020, na projekt „Dopravní model — mikroskopické simulace na ul. Těšínská v Opavě“, z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00417/2021/DSH, se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, stanovení termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Smyslem materiálu je předložit zastupitelstvu kraje žádost statutárního města Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Dopravní model — mikroskopické simulace na ul. Těšínská v Opavě“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 1) a doporučit rozhodnout změnit časovou použitelnost předmětné dotace.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/49 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace statutárnímu městu Opava na pořízení dopravního modelu — mikroskopické simulace na ul. Těšínská v Opavě ve výši 500.000 Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Následně byla mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, s evidenčním číslem 00417/2021/DSH (viz příloha č. 3), dále jen „Smlouva“.

Dne 11. 10. 2021 obdržel Moravskoslezský kraj žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož obsahem by bylo prodloužení časové použitelnosti dotace. Tuto žádost statutární město Opava zdůvodňuje zpoždění předcházejících prací, a to konkrétně projektu „Opava – telematika 2019“, kdy v rámci tohoto projektu došlo k časovému zpoždění rekonstrukce ulice Nádražní okruh a jejího okolí, která byla velmi organizačně a časově náročná. Řidiči proto volili jiné trasy pro průjezd městem, než je za normální situace obvyklé, a to zejména v období dopravní špiček. Základním vstupem pro přesné vyhodnocení mikrosimulačního modelu je sčítání reálných intenzit dopravy (směrový průzkum v křižovatkách a kříženích). Bez provedení tohoto klíčového prvního kroku nelze pokračovat v modelování. Termín pro co nejvíce relevantní provedení průzkumu byl stanoven na základě konzultací se zhotovitelem na konec měsíce října 2021. S ohledem na uvedené tak statutární město Opava nemůže v termínu do 31. 12. 2021 stihnout realizovat a dokončit projekt „Dopravní model — mikroskopické simulace na ul. Těšínská v Opavě“ a žádá o prodloužení časové použitelnosti dotace do 30. 6. 2022.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje odbor dopravy schválit prodloužení časové použitelnosti schválené dotace.

V případě rozhodnutí o prodloužení časové použitelnosti bude s příjemcem dotace uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, stanovení termínu pro předložení průběžného vyúčtování a s tím souvisejí úprava podmínek pro případné porušení rozpočtové kázně, jakož i změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, viz příloha č. 2.

Materiál byl projednán na 7. jednání Výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 2. 12. 2021, výpis z usnesení v příloze č. 4.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	29

Datum konání:	15.11.2021

Materiál č.:		7/4

Název:		Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (mikrosimulace) se Statutárním městem Opava

Číslo usnesení: 29/1938

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/49 ze dne 17.12.2020

  - bere na vědomí

žádost Statutárního města Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Dopravní model — mikroskopické simulace na ul. Těšínská v Opavě“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté Statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/49 ze dne 17. 12. 2020, na projekt „Dopravní model — mikroskopické simulace na ul. Těšínská v Opavě“, z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00417/2021/DSH, se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, stanovení termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 16. 12. 2021