ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 7/7

Název: Bílá kniha 2022 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2021

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Bílá kniha 2022 seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2021

Příloha č. 2 - Výpis usnesení 7. jednání výboru dopravy

Předkladatel:

Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Petra Filgasová, zaměstnankyně organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2059 ze dne 29.11.2021

  - schvaluje

dokument „Bílá kniha 2022 seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2021“ dle přílohy 1. předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Na základě komplexního vyhodnocení dosavadního způsobu plánování a přípravy projektů jak v rámci ročních investičních programů kraje, tak v rámci Společného regionálního operačního programu (2004 – 2006), bylo počátkem roku 2006 krajem přijato rozhodnutí vytvořit a využít pro komplexní přípravu celého procesu v plánovacím období v letech 2007 – 2013, 2014 – 2020 a následně 2021+ základní dokument - tzv. Bílou knihu.

Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje (dále jen MSK), který na základě měření a prohlídek systematicky mapuje stav komunikací II. a III. tříd na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií. Bílá kniha byla doplněna o měření povrchu vozovek.

Podle zásad stanovených v Bílé knize zpracovala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) její šestnáctou aktualizací. To znamená, že stavby, které se zrealizovaly nebo se realizují, jsou ze seznamu vyňaty a tvoří samostatnou část Bílé knihy. Z kapacitních důvodů je seznam zrealizovaných staveb omezen na daný rok aktualizace tzn. stavby ukončené a v realizaci v roce 2021. V roce 2021 bylo celkem ukončeno 28 staveb v celkové finanční výši 0,54 mld. Kč (v současnosti jsou 4 stavby ve výstavbě), které byly financovány z rozpočtu MSK, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), spolufinancováním měst a obcí a prostředků EU (Integrovaný regionální operační program IROP a ITI).

Samostatnou část Bílé knihy tvoří i seznam staveb, které se nově zařazují v celkovém počtu 32 staveb v odhadovaném finančním objemu cca 0,9 mld. Kč. Tyto nově navrhované stavby byly navrženy mimo jiné na základě požadavků jednotlivých středisek SSMSK, měst i obcí. Ke každé akci byl vyhotoven investiční záměr (dle metodiky Bílé knihy) a předán na SSMSK ke zpracování (tyto investiční záměry jsou uloženy v originále na SSMSK). Po zařazení, jsou tyto stavby na základě zvolených kritérií bodově ohodnoceny a připraveny k další inženýrské přípravě.

Aktualizovaná Bílá kniha zahrnuje i přípravu projektů, které byly vybrány do možného financování z programu IROP (plánovací období 2015-2020). V Bílé knize 2022 je ve skupinách S, M1, M2, K, O a DŠ k prosinci 2021 aktualizováno 359 staveb včetně nově zařazovaných. Celkový finanční objem aktualizovaných staveb lze jen velmi složitě odhadnout, neboť u některých staveb, zejména v městských aglomeracích, jsou jakékoliv propočty ovlivněny faktory přeložek inženýrských sítí, majetkovým vypořádáním, územními vlivy apod. Velmi hrubě orientačně lze hovořit o 12,3 mld. Kč.

Z tohoto počtu staveb je projekčně rozpracováno cca 30%. Tyto stavby jsou v různé fázi projekční a investorské přípravy (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) s předpokladem realizace od roku 2022.  V kraji je ve špatném stavebním stavu cca 1/3 silnic II. a III. tříd z celkového počtu 2 772,3 km a 242 mostů z celkového počtu 1137.

Materiál byl projednán dne 2. 12. 2021 na 7. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva kraje. Výpis usnesení je uveden v příloze č. 2 materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	31.

Datum konání:	29. 11. 2021

Materiál č.:		7/8

Název:		Bílá kniha 2022 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2021

Číslo usnesení:	31/2059

Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit dokument „Bílá kniha 2022 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 16. 12. 2021