ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 9/18

Název: Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žadost_Pržno

Příloha č. 2 - smlouva_pržno

Příloha č. 3 - návrh dodatku_pržno

Příloha č. 4 - Žádost_Háj ve Slezsku

Příloha č. 5 - Smlouva_Háj ve Slezsku

Příloha č. 6 - Návrh dohody_Háj ve Slezsku

Příloha č. 7 - Žádost_Mokré Lazce

Příloha č. 8 - smlouva_Mokré Lazce

Příloha č. 9 - Návrh dohody_Mokré Lazce

Příloha č. 10 - Žádost_Bionaut

Příloha č. 11 - Smlouva_Bionaut

Příloha č. 12 - Návrh dodatku_Bionaut

Příloha č. 13 - Žádost_Bioillusion

Příloha č. 14 - Smlouva_BioIllusion

Příloha č. 15 - Dodatek_BioIllusion

Příloha č. 16 - Návrh dodatku_BioIllusion

Příloha č. 17 - žádost_Frenštát

Příloha č. 18 - smlouva_Frenštát

Příloha č. 19 - Návrh dohody_Frenštát

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Lucie Čížková, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2106 ze dne 29.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1713 ze dne 12. 12. 2019

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

č. 3/197 ze dne 17. 3. 2021

č. 3/203 ze dne 17.3.2021

  - bere na vědomí

žádost příjemce obec Pržno, IČO 00494216, o opravu nákladového rozpočtu projektu „Cyklookruh pumptrack Pržno“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02462/2021/RRC, s příjemcem obec Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení doby realizace projektu „Výstavba cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00711/2020/RRC, s příjemcem obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce obec Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení doby realizace projektu „Výstavba cyklostezky Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota)“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00710/2020/RRC, s příjemcem obec Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce Bionaut, s.r.o. IČO 61248037, o prodloužení termínu realizace projektu „Hrana Zlomu“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00509/2020/RRC, s příjemcem Bionaut, s.r.o., IČO 61248037, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce BIO ILLUSION s.r.o. IČO 62908049, o prodloužení termínu realizace projektu „MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00154/2020/RRC, s příjemcem BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj infrastruktury Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2021“ dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01298/2021/RRC, s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1. a 2. návrhu usnesení:

Dne 25. 8. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Pržno o změnu nákladového rozpočtu na realizaci projektu „Cyklookruh pumptrack Pržno“ (dále jen „projekt“) financovaného z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“.

Předmětem žádosti o změnu nákladového rozpočtu je přesun položky „Cyklookruh“ z dlouhodobého nehmotného majetku do dlouhodobého hmotného majetku.

Dodatek ke smlouvě je součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu. Návrh znění dodatku byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 3. a 4. návrhu usnesení:

Dne 26. 8. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Háj ve Slezsku o prodloužení doby realizace projektu „Výstavba cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ (dále jen „projekt“) financovaného z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“

Předmětem žádosti o změnu je posun termínu ukončení realizace projektu z 30. 09. 2021 na 31. 05. 2022. Důvodem pro prodloužení termínu realizace projektu je pozdní zahájení prací kvůli časovému prodlení při zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. Dále se realizace dostala do podzimních měsíců a je nutné ji z klimatických důvodů posunout.

Jelikož změnu nebylo možné do konce realizace projektu upravit dodatkem ke smlouvě, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání, jejíž znění je součástí přílohy č. 6 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 5. a 6. návrhu usnesení:

Dne 31. 8. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Mokré Lazce o prodloužení doby realizace projektu „Výstavba cyklostezky Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota)“ (dále jen „projekt“) financovaného z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“.

Předmětem žádosti o změnu je posun termínu ukončení realizace projektu z 30. 9. 2021 na 31. 5. 2022. Důvodem pro prodloužení termínu realizace projektu je pozdní zahájení prací kvůli časovému prodlení při zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. Dále se realizace dostala do podzimních měsíců a je nutné ji z klimatických důvodů posunout.

Jelikož změnu nebylo možné do konce realizace projektu upravit dodatkem ke smlouvě, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání, jejíž znění je součástí přílohy č. 9 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 7. a 8. návrhu usnesení:

Dne 6. 9. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce Bionaut, s.r.o. o prodloužení doby realizace projektu „Hrana Zlomu“ (dále jen „projekt“) financovaného z dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021“.

Předmětem žádosti o změnu projektu je posun termínu ukončení realizace projektu z 30. 09. 2021 na 31. 12. 2021.  Důvodem prodloužení realizace projektu je posun prací na projektu a zpoždění distribuční premiéry, která již proběhla 4. 11. 2021. Příjemce dotace úspěšně žádal i o změnu dokončení projektu u Státního fondu kinematografie.

Jelikož změnu nebylo možné do konce realizace projektu upravit dodatkem ke smlouvě, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání, jejíž znění je součástí přílohy č. 12 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 9. a 10. návrhu usnesení:

Dne 21. 9. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce BIO ILLUSION s.r.o. o prodloužení doby realizace projektu „MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ“ (dále jen „projekt“) financovaného z dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021“.

Předmětem žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu, a to z 31. 1. 2022 na 31. 12. 2022. Důvodem prodloužení realizace projektu je zdržení přípravy natáčení z důvodu koronavirové situace, která zkomplikovala spolupráci se zahraničními partnery. Příjemce dotace úspěšně žádal i o změnu termínu dokončení projektu u Státního fondu kinematografie.

Dodatek č. 2 ke smlouvě je součástí přílohy č. 16 předloženého materiálu. Návrh znění dodatku byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 11. až 13. návrhu usnesení:

Dne 27. 10. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Frenštát pod Radhoštěm o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj infrastruktury Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2021“ (dále jen „projekt“) financovaného z dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021.

Předmětem žádosti o změnu je posun termínu ukončení realizace projektu z 31. 10. 2021 na 25. 11. 2021 s tím, že termín stanovený pro předložení závěrečného vyúčtování bude dodržen. Požadavek na posun termín ukončení realizace projektu vyplývá ze zpoždění prací v důsledku nepřesného zakreslení kanalizace v projektové dokumentaci sprch, jež jsou v rámci projektu rekonstruovány. Bylo tedy nutné kanalizaci dohledávat a provádět výkopové práce nad rámec původního plánu. K dalšímu zpoždění došlo vlivem aktuální situace na trhu stavebních materiálů a vybavení, kdy některé dodávky komponent nemohly být doručeny v původně předpokládaném termínu. Vzhledem k tomu, že dle podmínek programu může být doba realizace projektu nejvýše do 31. 10. 2021, navrhuje se zmírnit podmínky programu, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 25. 11. 2021. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Jelikož změnu nebylo možné do konce realizace projektu upravit dodatkem ke smlouvě, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání, jejíž znění je součástí přílohy č. 19 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:

Datum konání: 29. 11. 2021

Materiál č.:

Název: Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

Č. 31/2106 ze dne 29. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1713 ze dne 12. 12. 2019

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

č. 3/197 ze dne 17. 3. 2021

- č. 3/203 ze dne 17.3.2021

  - bere na vědomí

žádost příjemce obec Pržno, IČO 00494216, o opravu nákladového rozpočtu projektu „Cyklookruh pumptrack Pržno“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02462/2021/RRC, s příjemcem obec Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00711/2020/RRC, s příjemcem obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce obec Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00710/2020/RRC, s příjemcem obec Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce Bionaut, s.r.o. IČO 61248037, o prodloužení termínu realizace projektu „Hrana Zlomu“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00509/2020/RRC, s příjemcem Bionaut, s.r.o., IČO 61248037, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce BIO ILLUSION s.r.o. IČO 62908049, o prodloužení termínu realizace projektu „MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00154/2020/RRC, s příjemcem BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj infrastruktury Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2021“ dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01298/2021/RRC, s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

  - souhlasí

s prodloužením doby pro realizaci projektů podpořených v rámci dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021“ do 31. 12. 2022 za podmínek uvedených v předloženém materiálu