Příloha č. 6 - Návrh dodatku - Obec Slezské Pavlovice

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03012/2021/RRC

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Slezské Pavlovice

se sídlem:	Slezské Pavlovice 16, 793 99 Slezské Pavlovice

zastoupena:	Bc. Lenkou Drozdovou, DiS., starostkou

IČO:	00576093

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 	1855304389/0800

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03012/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Na základě žádosti příjemce o změnu nákladového rozpočtu a prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce bytového domu v obci Slezské Pavlovice“ se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2022“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 1. 8. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 20. 1. 2023“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „do 30. 6. 2022“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2022“.

- Příloha č. 1 smlouvy - Nákladový rozpočet projektu – se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude dodatek zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne ………………….

| V Ostravě dne: |  | Ve Slezských Pavlovicích dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Bc. Lenka Drozdová starosta |

Příloha č. 1 k dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

| Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné investiční náklady / výdaje |
| --- |
| Druh dlouhodobého majetku | Celkové plánované náklady / výdaje na pořízení dlouhodobého majetku v rámci projektu |
|  | Plánované uznatelné náklady / výdaje | Požadovaná výše dotace | Upravená výše požadované dotace (zaokrouhleno na celé stokoruny směrem dolů) |
|  | (v Kč) | (v Kč) | (v Kč) |
|  | a | b | c |
| Druh | 1.2 Dlouhodobý hmotný majetek | 4 007 000 | 2 997 236 | 2 997 236 |
| Položka | 1.2.1 Budovy, haly, stavby | 4 007 000 | 2 997 236 | 2 997 236 |
| Položka | Odkup nemovitosti | 1 500 000 | 1 122 000 | 1 122 000 |
| Položka | Rekonstrukce střechy | 1 666 030 | 1 246 190 | 1 246 190 |
| Položka | Bourací práce | 813 170 | 608 251 | 608 251 |
| Položka | Zajištění provozů nutných pro provádění díla | 27 800 | 20 795 | 20 795 |
| Položka | 1.2.2 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 0 | 0 | 0 |
| Položka |  | 0 | 0 | 0 |
| Položka | 1.2.3 Pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů | 0 | 0 | 0 |
| Položka |  | 0 | 0 | 0 |
| Položka | 1.2.4 Jiné uznatelné náklady / výdaje dle vyhlášeného dotačního programu | 0 | 0 | 0 |
| Položka |  | 0 | 0 | 0 |
| INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM: | 4 007 000 | 2 997 236 | 2 997 200 |
| Podíl požadované dotace na plánovaných uznatelných nákladech/výdajích v % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) | 74,80 % |