DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03874/2021/RRC

(dále jen „dodatek“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Prostřední Bečva

se sídlem:	Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva

zastoupena:	Ing. Radimem Gálikem, starostou

IČO:	00304221

DIČ:	CZ00304221

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	5741972379/0800

(dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03874/2021//RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt „Revitalizace Pusteven 2021“.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 12. 11. 2021 o prodloužení doby realizace projektu „Revitalizace Pusteven 2021“.

# III.
Změna smlouvy

- V článku V. odst. 3. písm. c) smlouvy se mění termín z „31. 12. 2021“ na „31. 5. 2022“.

- V článku V. odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín z „14. 1. 2022“ na „30. 6. 2022“.

- V článku VI. odst. 1 písm. a) smlouvy se období mění z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2022“.

- Smluvní strany se dále dohodly na tom, že příjemce předloží poskytovateli ke dni 31. 12. 2021 informaci o průběžném čerpání poskytnuté dotace, a to nejpozději do 17. 1. 2022. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.

- Předložení informace podle odst. 4 tohoto článku po stanovené lhůtě je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:

do 7 kalendářních dnů 		1.500 Kč,

od 8 do 15 kalendářních dnů 	3.000 Kč,

od 16 do 30 kalendářních dnů 	5.000 Kč.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……….  ze dne 16. 12. 2021.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta obce svým rozhodnutím č. ……….… ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | V Prostřední Bečvě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Roman Gálik starosta |