ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 9/25

Název: Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci „Programů na podporu přípravy projektové dokumentace“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Horní Bludovice žádost

Příloha č. 2 - Horní Bludovice  smlouva

Příloha č. 3 - Horní Bludovice  dodatek č. 1

Příloha č. 4 - Horní Bludovice dodatek č. 2

Příloha č. 5 - Horní Bludovice návrh Dodatku č. 3

Příloha č. 6 -  Krmelín žádost

Příloha č. 7 - Krmelín smlouva

Příloha č. 8 - Krmelín Dodatek č. 1

Příloha č. 9 - Krmelín Dohoda o narovnání

Příloha č. 10 - Návrh dodatku č. 2 Krmelín

Příloha č. 11 - Kravaře - žádost

Příloha č. 12 - Kravaře smlouva

Příloha č. 13 - Kravaře - Návrh dodatku č. 1

Příloha č. 14 - Darkovice žádost

Příloha č. 15 - Darkovice Smlouva

Příloha č. 16 - Darkovice Návrh DoN

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/295 ze dne 15. 6. 2017

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 8/881 ze dne 14. 6. 2018

č. 13/1585 ze dne 12. 9. 2019

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 31/2104 ze dne 29.11.2021

  - bere na vědomí

žádost

- obce Horní Bludovice, IČO 00296686, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- města Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- obce Darkovice, IČO 00635456, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC s obcí Horní Bludovice, IČO 00296686, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06892/2018/RRC s městem Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01454/2017/RRC s obcí Darkovice, IČO 00635456, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU nebo NDT.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad, že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti nebo v návaznosti na podmínky daného ročníku Programu doložit do dané lhůty kolaudační rozhodnutí (dále jen „doklad od ŘO nebo KS“).

Projekty obcí, které požádaly o prodloužení termínu k doložení uvedených dokladů jsou  již všechny ukončeny a finančně vypořádány.

Obce žádají o prodloužení termínu k doložení požadovaných dokladů zejména z důvodu průtahů při majetkoprávním vypořádání, ukončení programového období nebo čekání na adekvátní výzvu v daném dotačním programu. Pokud by žádostem o prodloužení termínu nebylo vyhověno, obce nesplní podmínku Programu a budou nuceny poskytnutou dotaci vrátit, i když účel programu, tj. zpracování projektové dokumentace, byl naplněn.

Všechny žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu.

K návrhu usnesení 3 a) – 3 c):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1766 (materiál č. 10/27) ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ dotaci mimo jiné obci Horní Bludovice, na realizaci projektu „Chodník Záguří – ZŠ Horní Bludovice“, Smlouva č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016 (příloha 
č. 2). Následně na základě uzavřeného Dodatku č. 1 (příloha č. 3) byl prodloužen termín ukončení realizace projektu do 30. 6. 2018 a na základě uzavřeného Dodatku č. 2 (příloha č. 4) pak byl prodloužen termín k doložení dokladu od ŘO nebo KS do 31. 12. 2021 a rozšířena možnost předložit žádost o spolufinancování také do národních dotačních titulů.

Obec Horní Bludovice požádala dne 3. 11. 2021 (příloha č. 1) o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od ŘO nebo KS, a to do 31. 12. 2023.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ dotaci mimo jiné obci Krmelín na realizaci projektu „Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín“, Smlouva č. 04490/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 7). Následně byl uzavřen Dodatek č. 1 (příloha č. 8), kterým byl prodloužen termín ukončení realizace projektu do 30. 6. 2019 a Dohoda o narovnání (příloha č. 9), kterou byl termín ukončení realizace projektu znovu prodloužen do 31. 12. 2019.

Obec Krmelín požádala dne 8. 11. 2021 (příloha č. 6) o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od ŘO nebo KS, a to do 30. 11. 2022.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ (dále jen „PPD 2018“) dotaci mimo jiné městu Kravaře, na realizaci projektu „Rekonstrukce pavilonu Mateřské školy Kravaře“, Smlouva č. 06892/2018/RRC ze dne 13. 8. 2018 (příloha č. 12).

Na základě vyhodnocení zkušeností s podmínkami Programu uplynulých let došlo od roku 2018 k úpravě podmínek dotačního programu.

Dle podmínek PPD 2018 a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy, má příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD, financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy do operačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a NDT. Důvodem pro rozšíření okruhu o NDT je zvýšení šancí obcí na získání podpory pro realizaci svého projektového záměru. Pokud by nebyla vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, nemusí příjemce plánovaný záměr realizovat, ale musí poskytovatele o této skutečnosti informovat. Do 31. 12. 2021 je příjemce povinen poskytovateli doložit doklad od ŘO příslušného programu, že žádost o spolufinancování, včetně podpořené PD, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo by měl doložit, že nebyla vyhlášena adekvátní výzva, do které by mohl projekt, jehož součástí je podpořená PD, předložit. V rámci PPD 2018 již není alternativa předložení KS místo dokladu od ŘO.

Město Kravaře požádalo (příloha č. 11) o zmírnění podmínek PPD 2018, a to o doložení KS místo dokladu od ŘO a prodloužení lhůty k předložení tohoto dokladu do 31. 12. 2023.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek programů na podporu přípravy projektové dokumentace a uzavřít dodatky ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (přílohy č. 5, 10 a 13).

Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací ani stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

K návrhu usnesení 3 d):

Zastupitelstvo kraje dne 16. 3. 2017 svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) rozhodlo poskytnout v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“  dotaci mimo jiné obci Darkovice na realizaci projektu „Darkovice kanalizace a ČOV - PD“, Smlouva č. 01454/2017/RRC ze dne 26. 5. 2017 (příloha č. 15).

Dle podmínek Programu, článku IX – Podmínky použití dotace, odst. 4 je stanoveno, že projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory, poskytnuté Moravskoslezským krajem nebo EU.

Obec Darkovice požádala dne 8. 10. 2021 (příloha č. 14) o výjimku z Podmínek, ve smyslu povolení dofinancování nákladů projektu na zpracování projektové dokumentace rovněž z finanční podpory poskytnuté z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“).

Projekt na samotnou realizaci projektového záměru „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Darkovice“, pro který byla podpořena stavebně-technická projektová dokumentace dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu ve výši 33,33 % z celkových uznatelných nákladů, byl podpořen v rámci OPŽP 2014 – 2020 a ke dni 30. 6. 2021 byl fyzicky ukončen. Při podání závěrečné žádosti o platbu na Státní fond Životního prostředí (dále jen „fond“) příjemce zjistil, že má možnost dofinancování projektové dokumentace ještě i z této dotace v rámci OPŽP. Z vyjádření zástupce za fond, které je součástí žádosti příjemce o zmírnění podmínek Programu, je možné faktury za projektovou dokumentaci zahrnout do žádosti o platbu a fond poskytne dotaci ve výši 63,75 % celkových způsobilých nákladů na projektovou dokumentaci.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě (příloha č. 16), která byla připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace ani stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	31

Datum konání:	29. 11. 2021

Materiál č.:		9/28

Název:	Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám v 
rámci „Programů na podporu přípravy projektové dokumentace“

Číslo usnesení:	31/2104

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 4/295 ze dne 15.6.2017

č. 7/722 ze dne 14.3.2018

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 8/881 ze dne 14.6.2018

č. 13/1585 ze dne 12.9.2019

  - bere na vědomí

žádost

- obce Horní Bludovice, IČO 00296686, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- města Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- obce Darkovice, IČO 00635456, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC s obcí Horní Bludovice, IČO 00296686, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06892/2018/RRC s městem Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01454/2017/RRC s obcí Darkovice, IČO 00635456, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 12. 2021