ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 21

Datum konání: 22.9.2016

Materiál č.: 10/22

Název: Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování, zajištění udržitelnosti a předložení žádosti o dotaci projektů v oblasti sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jindřich Částka, oddělení investiční, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                č.  62/4912                           ze dne 17. 2. 2015

k usnesení rady kraje                č.  62/4921                           ze dne 17. 2. 2015

k usnesení rady kraje                č.108/8419                           ze dne   6. 9 .2016

k usnesení zastupitelstva kraje   č. 13 /1164                           ze dne   5. 3. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje   č. 13 /1167                           ze dne   5. 3. 2015

- 1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ v roce 2016

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2019 ve výši 55.000.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 – 2023 v maximální výši 3.775.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ v roce 2017

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2019 ve výši 207.000.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 – 2024 v maximální výši 6.862.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ v roce 2017

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2017 – 2019 ve výši 72.000.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 – 2024 v maximální výši 3.099.230 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“ v roce 2017

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace Školního statku v Opavě“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2017 – 2019 ve výši 107.000.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 – 2024 v maximální výši 30.515.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 30.000.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 3.660.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 33.000.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 15.397.500 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 19.000.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 15.918.180 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v letech 2016 – 2020 ve výši 75.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ v roce 2017

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v letech 2021 – 2025 v maximální výši 15.635.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2019

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 20.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ v roce 2017

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 2.019.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2019

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 20.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ v roce 2017

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 7.080.000 Kč

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem evropských projektů a s odvětvovými odbory připravuje následující projekty k předložení žádosti o dotaci, profinancování a k samotné následné realizaci. Konkrétní podmínky pro předložení sociálních projektů budou zveřejněny dle plánu výzev v září 2016, podmínky pro školské projekty budou pravděpodobně zveřejněny v listopadu 2016.

      - Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál

      - Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

      - Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

      - Modernizace Školního statku v Opavě

      - Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

      - Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále

      - Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále

      - Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně

      - Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdole nad Odrou

      - Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o

Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál

Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1167 (materiál č. 10/20) ze dne 5. 3. 2015.

Předmětem projektu je výstavba haly pro praxi včetně pořízení vybavení pro výuku oboru Opravář zemědělských strojů v areálu školy. Realizací projektu dojde k soustředění výuky technických oborů do jednoho areálu. V rámci realizace projektu bude vybudováno/pořízeno:

Kovárna včetně vybavení

Učebna pro teoretickou odbornou výuku

Vybavení dílen jako např. pracovní stoly, moderní zemědělská technika

Sociální zázemí pro výuku.

Projekt bude připravován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP).

Předpokládaná struktura financování projektu „Budova dílen pro obor opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	       55.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				      	              0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu	55.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)				                              5.500.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							  2.750.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	  	46.750.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Stavební náklady stavby a vnitřního vybavení se dle rozpracované dokumentace předpokládají ve výši 47.500.000,-- Kč, zbylá částka 7.500.000,-- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti, realizaci přípojek inženýrských sítí apod.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v roce 2016 s termínem podání do 18. 11. 2016. Realizace projektu je plánována v letech 2016 – 2018. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, pravidelný servis a opravy strojů a budov, nárůst mzdových nákladů apod.

Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1167 (materiál č. 10/20) ze dne 5. 3. 2015.

Předmětem projektu je výstavba 2 nových dílen pro praktické vyučování na 2 místech ve Frýdku-Místku na ulicích na Hrázi a Lískovecká pro obory vzdělávání – mechanik opravář motorových vozidel, karosář, mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik, dopravní prostředky a provozní technika. Realizací projektu dojde k opuštění dílen ve Frýdlantu nad Ostravicí a objektu v areálu firmy Arcelor Mittal.

Projekt bude připravován v rámci IROP.

Předpokládaná struktura financování projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	     207.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				      	              0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu                                            207.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)				                             20.700.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							10.350.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	        175.950.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Stavební náklady stavby a vnitřního vybavení se dle rozpracované dokumentace předpokládají ve výši 198.000.000,-- Kč, zbylá částka 9.000.000,-- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti, náklady na technologický projekt, realizaci přípojek inženýrských sítí apod.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v roce 2016 s termínem podání do května 2017. Realizace projektu je plánována v letech 2017 – 2019. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, pravidelný servis a opravy strojů a budov, nárůst mzdových nákladů apod.

Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1167 (materiál č. 10/20) ze dne 5. 3. 2015.

Předmětem projektu je vybudování dílny pro obory vzdělávání instalatér a zámečnické práce. Vybudováním dílen v areálu školy dojde k opuštění pracoviště v Ostravě Kunčičkách a koncentraci výuky do areálu školy v Ostravě - Zábřehu.

Projekt bude připravován v rámci IROP.

Předpokládaná struktura financování projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	       72.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				      	              0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu                                              72.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)				                              7.200.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							  3.600.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	          61.200.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Stavební náklady stavby a vnitřního vybavení se dle rozpracované dokumentace předpokládají ve výši 68.000.000,-- Kč, zbylá částka 4.000.000,-- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti, realizaci přípojek inženýrských sítí apod.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v roce 2016 s termínem podání do května 2017. Realizace projektu je plánována v letech 2017 – 2019. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, pravidelný servis a opravy strojů a budov, nárůst mzdových nákladů apod.

Modernizace Školního statku v Opavě

Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1167 (materiál č. 10/20) ze dne 5. 3. 2015.

Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce objektů stávajícího Školního statku v Opavě, který byl původně nadčasově vybudován pro praktickou zemědělskou a zahradnickou výuku, avšak časem morálně i fyzicky zastaral. Dojde k modernizaci prostor školního statku a pořízení kvalitního technického a technologického vybavení pro vytvoření moderního vzdělávacího komplexu.

Projekt bude připravován v rámci IROP.

Předpokládaná struktura financování projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	     107.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				      	              0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu                                            107.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)				                             10.700.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							  5.350.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	          90.950.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Stavební náklady stavby a vnitřního vybavení se dle rozpracované dokumentace předpokládají ve výši 100.000.000,-- Kč, zbylá částka 7.000.000,-- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti, realizaci přípojek inženýrských sítí apod.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v roce 2016 s termínem podání do května 2017. Realizace projektu je plánována v letech 2017 – 2019. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, pravidelný servis a opravy strojů a budov, nárůst mzdových nákladů apod.

Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1164 (materiál č. 10/17) ze dne 5. 3. 2015.

Předmětem projektu je vybudování novostavby sociálně terapeutických dílen a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále na pozemku parcelní číslo 4218/1, 4217 a 4218/2.

Projekt bude připravován v rámci IROP.

Předpokládaná struktura financování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	       30.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				      	              0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu                                             30.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)				                              3.000.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							  1.500.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	          25.500.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Stavební náklady stavby a vnitřního vybavení se dle rozpracované dokumentace předpokládají ve výši 27.000.000,-- Kč, zbylá částka 3.000.000,-- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti, realizaci přípojek inženýrských sítí apod.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v roce 2017 s termínem podání do května 2017. Realizace projektu je plánována v letech 2017 – 2019. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, pohonné hmoty, revize apod.

Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále

Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1164 (materiál č. 10/17) ze dne 5. 3. 2015.

Předmětem projektu je vybudování novostavby domova pro osoby se zdravotním postižením v Bruntále na pozemku parcelní číslo 4218/1, 4217 a 4218/2.

Projekt bude připravován v rámci IROP.

Předpokládaná struktura financování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	       33.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				      	              0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu                                             33.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)				                              3.300.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							  1.650.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	          28.050.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Stavební náklady stavby a vnitřního vybavení se dle rozpracované dokumentace předpokládají ve výši 30.000.000,-- Kč, zbylá částka 3.000.000,-- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti, realizaci přípojek inženýrských sítí apod.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v roce 2017 s termínem podání do května 2017. Realizace projektu je plánována v letech 2017 – 2019. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, pohonné hmoty, revize apod.

Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále

Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1164 (materiál č. 10/17) ze dne 5. 3. 2015.

Předmětem projektu je vybudování novostavby chráněného bydlení v Bruntále na pozemku parcelní číslo 1043, 1044, 1039/3 a 1042/7.

Projekt bude připravován v rámci IROP.

Předpokládaná struktura financování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	       19.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				      	              0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu                                             19.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)				                              1.900.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							     950.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	          16.150.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Stavební náklady stavby a vnitřního vybavení se dle rozpracované dokumentace předpokládají ve výši 16.500.000,-- Kč, zbylá částka 2.500.000,-- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti, realizaci přípojek inženýrských sítí apod.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v roce 2017 s termínem podání do května 2017. Realizace projektu je plánována v letech 2017 – 2019. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, pohonné hmoty, revize apod.

Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně

Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1623 (materiál č. 10/4) ze dne 25. 9. 2015.

Předmětem projektu je výstavba nového objektu správy a výjezdového stanoviště pro dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci a rychlé lékařské pomoci v městě Nový Jičín. Stávající budova se nachází v záplavové oblasti města, střecha je v havarijním stavu. Výstavba výjezdového stanoviště je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020.

Předpokládaná struktura financování projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	75.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu      	0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu	75.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)	                                                     7.500.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)		3.750.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)		63.750.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Předpokládané realizační náklady stanovené na základě zpracované objemové studie jsou 65.642.500,-- Kč, zbylá částka 9.357.500,-- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, nákup pozemku, realizaci přípojek k inženýrským sítím apod.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Realizace projektu je plánována v letech 2017 – 2020. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, pohonné hmoty, úklidové prostředky, likvidace odpadů, revize apod.

Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou

Cílem projektu je zkvalitnění života lidí s postižením, a to vytvořením domova pro osoby se zdravotním postižením rekonstrukcí objektu v majetku Moravskoslezského kraje v Suchdole nad Odrou.

Realizací projektu dojde k vytvoření nové služby domova pro osoby se zdravotním postižením pro 18 osob s duševním onemocněním. Poskytovatelem služby bude organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace. Hlavním přínosem projektu je jeho návaznost na probíhající reformu psychiatrické péče a možnost nabídnout lidem s chronickým duševním onemocněním život v komunitě.

Předpokládané náklady projektu jsou 20.000.000,-- Kč. Za předpokladu schválení zahájení přípravy výše uvedeného projektu zastupitelstvem kraje, budou zahájeny práce k přípravě projektu k předložení do IROP. Realizace se předpokládá v období 2017 – 2019. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předpokládaná struktura financování projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	20.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu      	0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu	20.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)	                                                     2.000.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)		1.000.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)		17.000.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

V předpokládaných celkových nákladech projektu jsou započítány náklady na zpracování projektové dokumentace, zhotovení stavby, realizaci veřejné zakázky, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, zpracování studie proveditelnosti apod.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, pohonné hmoty, úklidové prostředky, likvidace odpadů, revize apod.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit život lidem s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím vytvoření sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením v Krnově s kapacitou 11 osob. Hlavním přínosem je návaznost projektu na probíhající reformu psychiatrické péče a aktuální potřeba sociální služby pro tuto cílovou skupinu v regionu. Poskytovatelem sociální služby bude organizace Harmonie, příspěvková organizace.

Předpokládané náklady projektu jsou 20.000.000,-- Kč. Za předpokladu schválení zahájení přípravy výše uvedeného projektu zastupitelstvem kraje, budou zahájeny práce k přípravě projektu k předložení do IROP. Realizace se předpokládá v období 2017 – 2019. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předpokládaná struktura financování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o.“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	20.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu      	0 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu	20.000.000 Kč

podíl MSK (způsobilá část)	                                                     2.000.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)		1.000.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)		17.000.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

V předpokládaných celkových nákladech projektu jsou započítány náklady na zpracování projektové dokumentace, zhotovení stavby, realizaci veřejné zakázky, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, zpracování studie proveditelnosti apod.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020 a budou nárokovány do následujících rozpočtových výhledů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, pohonné hmoty, úklidové prostředky, likvidace odpadů, revize apod.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo zahájit přípravu a realizaci projektů, profinancovat a kofinancovat projekty a zajistit jejich udržitelnost dle bodů 1) až 32) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení rady kraje:

- Číslo zasedání:   108

Datum konání:   6. 9. 2016

Materiál č.:        10/19

Název:            Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování, zajištění udržitelnosti a předložení žádosti o dotaci projektů v oblasti sociálních věcí, školství a zdravotnictví

- Číslo usnesení:   108/8419

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62 / 4912  ze dne 17. 2. 2015

č. 62 / 4921 ze dne  17. 2. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

13 /1164 ze dne 5. 3. 2015

13 /1167 ze dne 5. 3. 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ v roce 2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2019 ve výši 55.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 – 2023 v maximální výši 3.775.000 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v období 2016 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které jsou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 – 2019 ve výši 207.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 – 2024 v maximální výši 6.862.000 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2017 – 2019 ve výši 72.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 – 2024 v maximální výši 3.099.230 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace Školního statku v Opavě“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2017 – 2019 ve výši 107.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 – 2024 v maximální výši 30.515.000 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 30.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 3.660.000 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 33.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 15.397.500 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 19.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 15.918.180 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v období 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v letech 2016 – 2020 ve výši 75.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v letech 2021 – 2025 v maximální výši 15.635.000 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v roce 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které jsou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2019

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 20.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 2.019.000 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v roce 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2019

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 – 2019 ve výši 20.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 – 2024 v maximální výši 7.080.000 Kč

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v roce 2017 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 3), 5) až 7), 9) až 11), 13) až 15), 17) až 19), 21) až 23), 25) až 27), 29) až 31), 33) až 36), 38) až 41) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 22. 9. 2016