ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 21

Datum konání: 22.9.2016

Materiál č.: 10/26

Název: Návrh na zrušení profinancování a kofinancování projektu Výměna pozitivních informací a pokračování a spolufinancování akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení investiční, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                   č. 106/8216                    ze dne  9. 8. 2016

k usnesení rady kraje                   č. 108/8428                    ze dne  6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje      č.  18/1889                     ze dne 25. 2. 2016

  - rozhodlo

zrušit své usnesení č. 18/1889 body 1) a 2) ze dne 25. 2. 2016

  - rozhodlo

pokračovat v realizaci akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně s předpokládanými náklady v celkovém objemu 170.000.000,-- Kč a realizací v letech 2016 – 2020 dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně v maximální výši 170.000.000,-- v letech 2016 - 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje za podmínky, že se na financování předmětné akce bude spolupodílet město Český Těšín a Česká republika – Ministerstvo vnitra v rozsahu dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový realizuje projekt „Výměna pozitivních zkušeností“, jehož profinancování a kofinancování schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1889 ze dne 25. 2. 2016 (materiál č. 10/10). Žádost o financování tohoto projektu byla předložena do Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko (dále jen „OP Česká republika – Polsko“).

Projekt měl být realizován ve spolupráci s polským partnerem Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Cílem projektu bylo zvýšení intenzity a efektivity úrovně přeshraniční spolupráce institucí v příhraničním regionu, zefektivnění výkonu správy v podporovaném území, předávání zkušeností prostřednictvím intenzivní spolupráce těchto institucí na komplexním projektu.

Výstupem projektu mělo být vytvoření dvou center – nově vybudovaného Integrovaného výjezdového centra Český Těšín (I. etapa) a rekonstruovaného školícího zařízení pro řidiče nákladních vozidel na polské straně hranice ve Wapienici, v rámci nichž se měly realizovat společné aktivity za účelem výměny pozitivních zkušeností.

Předpokládaná struktura financování projektu Výměna pozitivních zkušeností – česká strana:

Celkové výdaje projektu	196.742.000 Kč

Z toho způsobilé výdaje projektu: 	max. 73.059.000 Kč

- vlastní podíl (spolufinancování) MSK (15 %)	max. 10.958.850 Kč

- prostředky rozpočtu programu INTERREG (ERDF) (85 %)	62.100.150 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu	max. 123.683.000 Kč

Významnou části projektu mělo být vybudování nového Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby byla vyhlášena dne 31. 5. 2016. Předběžné náklady stavby (bez vnitřního vybavení) jsou cca 154,8 mil. Kč. Na tuto aktivitu byla ze strany Ministerstva vnitra České republiky předběžně přislíbena investiční dotace ve výši 50.000.000 Kč.

Výše uvedený projekt „Výměna pozitivních zkušeností“ však nebyl vybrán k financování a poskytovatel dotace ukončil jeho administraci.

S ohledem na výše popsaný stav je zastupitelstvu kraje doporučeno, aby rozhodlo o pokračování realizace akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně za předpokladu jejího spolufinancování z prostředků Ministerstva vnitra České republiky a města Český Těšín (proběhnou jednání s městem Český Těšín, které bude požádáno o poskytnutí dotace z jeho rozpočtu města ve výši 30 mil. Kč), a to v následující struktuře:

Celkové výdaje projektu (včetně vnitřního vybavení)	170.000.000 Kč

Z toho:

- investiční dotace Ministerstva vnitra České republiky	max. 50.000.000 Kč

- zdroje města Český Těšín                                                   max. 30.000.000 Kč

- vlastní zdroje Moravskoslezského kraje	 90.000.000 Kč

V případě realizace projektu pouze z dotace z OP Česká republika - Polsko byl podíl Moravskoslezského kraje ve výši 134.641.850 Kč, v případě spolufinancování akce pouze z investiční dotace z Ministerstva vnitra České republiky a dotace z rozpočtu města Český Těšín pak činí podíl Moravskoslezského kraje 90.000.000 Kč. V tomto případě však nebudou realizovány ostatní aktivity projektu, např. tvorba společné metodiky a workshopy. Akce bude realizována pouze za podmínky předpokladu přidělení dotace z rozpočtu města Český Těšín ve výši 30.000.000 Kč.

Ve výše uvedených celkových nákladech akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně jsou kromě nákladů stavby zahrnuty i náklady na inženýrskou činnost, autorský dozor, pořízení vnitřního vybavení apod.

Žádost o poskytnutí investiční dotace může být na Ministerstvo vnitra České republiky podána po uzavření smlouvy o partnerství.

Předmětem smlouvy o partnerství je zejména závazek Ministerstva vnitra České republiky poskytnout na realizaci projektu účelovou investiční dotaci maximálně ve výši 50 mil. Kč, a to takto: v roce 2016 poskytne kraji částku ve výši 10 mil. Kč, v roce 2017 částku ve výši 30 mil. Kč a v roce 2018 částku ve výši 10 mil. Kč. Moravskoslezský kraj se v navrhované smlouvě o partnerství zavazuje zajistit zbývající spolufinancování z vlastních zdrojů.

Dále jsou ve smlouvě o partnerství vymezena práva a povinnosti obou smluvních stran při přípravě, realizaci a provozování výsledku projektu a vymezení odpovědnosti za jednotlivé činnosti.

S ohledem na výše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o zrušení profinancování a kofinancování a pokračování a spolufinancování akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 108

Datum konání: 6. 9. 2016

Materiál č.:      10/28

Název:         Návrh na zrušení profinancování a kofinancování projektu Výměna pozitivních informací, pokračování a spolufinancování akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně, předložení žádosti o investiční dotaci a na uzavření Smlouvy o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou - Ministerstvem vnitra

Číslo usnesení: 108/8428

k usnesení rady kraje

č. 106/8216 ze dne 9. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1889 ze dne 25. 2. 2016

- 1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit své usnesení č. 18/1889 body 1) a 2) ze dne 25. 2. 2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje,

aby rozhodlo pokračovat v realizaci akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně s předpokládanými náklady v celkovém objemu 170.000.000,-- Kč a realizací v letech 2016 – 2020 dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje,

aby rozhodlo profinancovat a kofinancovat akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně v maximální výši 170.000.000,-- Kč v letech 2016 - 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje za podmínky, že se na financování předmětné akce bude spolupodílet město Český Těšín a Česká republika – Ministerstvo vnitra v rozsahu dle předloženého materiálu

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí investiční dotace městu Český Těšín ve výši 30.000.000 Kč na investiční akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně za podmínky schválení této akce zastupitelstvem kraje dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

  - rozhodla

předložit žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu České republiky – Ministerstva vnitra ve výši 50.000.000,-- Kč na investiční akci Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně za podmínky schválení této akce zastupitelstvem kraje

  - rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství pro projekt „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“ s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 22. 9. 2016