ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 16.3.2022

Materiál č.: 9/10

Název: Návrh na změnu financování projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2560 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021

bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ a o možnosti jeho financování z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 dle předloženého materiálu

rozhodlo

nahradit text bodu 22) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 2) usnesení č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021 textem tohoto znění:

„rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, v letech 2023–2029 ve výši 140.000.000 Kč dle předloženého materiálu“

Důvodová zpráva:

Profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/22).

Předmětem projektu je výstavba nového objektu správy a výjezdového stanoviště pro dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci a rychlé lékařské pomoci v městě Nový Jičín. Stávající budova se nachází v záplavové oblasti města.

Projekt byl v roce 2016 připravován k předložení do 36. výzvy Integrovaného operačního programu (dále jen IROP) se zaměřením stanice IZS. Vzhledem k tomu, že v době vyhlášení výzvy nebyla zpracována projektová dokumentace a výzva byla předčasně ukončena z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků, nebyla žádost o podporu předložena. Další podobná výzva již v průběhu programového období 2014-2020 nebyla vyhlášena.

V souvislosti s možností financování projektu v rámci prioritní osy IROP 6.1 REACT-EU zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o změně profinancování a kofinancování projektu. Poskytovatel dotace ale následně stanovil maximální limit finančních prostředků pro projekty jednoho kraje včetně projektů zdravotnické záchranné služby příslušného kraje na 95 mil. Kč a projekt tak nakonec nemohl být předložen.

V rámci nového programového období 2021-2027 bude opět možné tento projekt předložit do Integrovaného regionálního programu, specifický cíl Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům. Předpokládaná míra spolufinancování je 85 % celkových způsobilých nákladů.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	140.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	140.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	21.000.000,00 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)	119.000.000,00 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Předpokládané stavební náklady jsou 133,10 mil. Kč vč. DPH. Zbylá částka představuje náklady na zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti, výkon technického dozoru stavby, realizaci zadávacích řízení a přeložky sítí.

Na přípravu projektu bylo do konce roku 2021 vynaloženo 2.198,02 tis. Kč a v rozpočtu kraje na rok 2022 v odvětví zdravotnictví jsou alokovány prostředky ve výši 601,58 tis. Kč. Další potřebné prostředky na realizaci projektu jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023 – 2025.

Zajištění udržitelnosti schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 ve znění usnesení č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021. V současné době nepředpokládáme, že dojde k navýšení schválených nákladů na zajištění udržitelnosti ve výši 15.635,00 tis. Kč (3.127 tis. Kč/rok). Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti budou nárokovány do následujících rozpočtů. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, pohonné hmoty, úklidové prostředky, likvidace odpadů, revize apod.

V současné době ještě není Integrovaný regionální operační program 2021–2027 definitivně schválen a nejsou známy ani přesné podmínky příslušné výzvy. Návrh na schválení přípravy a profinancování a kofinancování projektu je předkládán orgánům již nyní, aby byl projekt připraven k předložení co nejdříve po zahájení příjmu žádostí o podporu.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o změně financování projektů dle bodů 1) a 2) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	38

Datum konání:	28. 2. 2022

Materiál č.:		9/3

Název:		Návrh na změnu financování projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín

Číslo usnesení: 38/2560

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/571 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021

  - doporučuje

zastupitelstvu kraj

vzít na vědomí informaci o stavu projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ a o možnosti jeho financování z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraj

rozhodnout nahradit text bodu 22) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 2) usnesení č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021 textem tohoto znění:

„rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, v letech 2023–2029 ve výši 140.000.000 Kč dle předloženého materiálu“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. až 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 3. 2022