ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 16.3.2022

Materiál č.: 9/15

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Hlinka

Příloha č. 2 - Smlouva s obcí Hlinka - Výstavba nových bytových jednotek v č. p. 1 a 78

Příloha č. 3 - Návrh dodatku - Obec Hlinka

Příloha č. 4 - Smlouva s obcí Hlinka - Vybudování multifunkčního podnikatelského objektu

Příloha č. 5 - Návrh dodatku - Obec Hlinka

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021

k usnesení rady kraje

č. 38/2575 ze dne 28. 2. 2022

  - bere na vědomí

žádost obce Hlinka ze dne 9. 11. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01098/2021/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2023“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01100/2021/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2023“ a změna nákladového rozpočtu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ ve výši 1.200.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2023

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje na schůzi dne 17. 3. 2021 usnesením č. 3/200 (mat. č. 9/16) rozhodlo v rámci krajského dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ (dále jen „Program“) poskytnout dotace mimo jiné obci Hlinka na realizaci projektů „Výstavba nových bytových jednotek v č. p. 1 a 78“, (příloha č. 2), a „Vybudování multifunkčního podnikatelského objektu“ (příloha č. 4).

Obec Hlinka dne 9. 11. 2021 požádala o změnu termínů ukončení realizace projektů, a to s ohledem na skutečnost, že z důvodu vypuknutí koronavirové pandemie došlo k časovému posunu realizace dílčích aktivit projektů. Předmětem dodatků ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3 a 5), připravené ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpisy z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	38.

Datum konání: 	28. 2. 2022

Materiál č.: 		9/18

Název: 	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020"

Číslo usnesení:	38/2575

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021

  - bere na vědomí

žádost obce Hlinka ze dne 9. 11. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01098/2021/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „do 30. 6. 2022“ na „do 30. 6. 2023“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01100/2021/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „30. 6. 2022“ na „do 30. 6. 2023“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - rozhodla

snížit objem finančních prostředků v rozpočtu kraje na rok 2022 alokovaných na dotačním programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ o 1.200.000 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 1.200 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | - 1.200 tis. Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ ve výši 1.200.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2023

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1., 2. a 5 tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 3. 2022