DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec krasov

se sídlem:	Krasov 29, 793 94 Krasov

zastoupena:	Kateřinou Lorišovou, starostkou

IČ:	00296121

DIČ:

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	9220771/0100

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 07175/2018/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Kanalizace a ČOV Krasov“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“.

- Dne 31. 12. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení lhůty k doložení dokladu od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím lhůty pro doložení požadovaného dokladu, stanovené ve smlouvě.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (31. 12. 2021) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro doložení dokladu od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti se považuje datum 31. 12. 2023.

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud nebude do 31. 12. 2023 vyhlášena adekvátní výzva k předkládání projektů do příslušné oblasti podpory/opatření v rámci dotačních programů, uvedených v článku III podmínek Dotačního programu, a zpracovanou projektovou dokumentaci tak nebude možno do zamýšleného programu na evropské či národní úrovni předložit, má příjemce povinnost do 31. 12. 2023 písemně oznámit tuto skutečnost poskytovateli dotace.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3. písm. r) a t) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 16. 3. 2022.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne: |  | V Krasově dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Kateřina Lorišová starostka |