ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 16.6.2022

Materiál č.: 4/6

Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Služovice, pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Oldřišov a pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Morávka

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Služovice na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 2 - Žádost obce Oldřišov na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 3 - Žádost obce Morávka na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Služovice

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Oldřišov

Příloha č. 6 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Morávka

Příloha č. 7 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Služovice

Příloha č. 8 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Oldřišov

Příloha č. 9 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Morávka

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/273 ze dne 30. 5. 2022

  - bere na vědomí

- žádost obce Služovice na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Oldřišov na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

- žádost obce Morávka na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

rozhodlo

- prodloužit časovou použitelnost dotace obci Služovice, IČO 00300675, na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

- prodloužit časovou použitelnost dotace obci Oldřišov, IČO 00300527, na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

- prodloužit časovou použitelnost dotace obci Morávka, IČO 00296945, na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04050/2021/KH, uzavřené dne 22. 9. 2021 s obci Služovice, IČO 00300675, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04028/2021/KH, uzavřené dne 22. 9. 2021 s obci Oldřišov, IČO 00300527, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04199/2021/KH, uzavřené dne 12. 10. 2021 s obci Morávka, IČO 00296945, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci vybraným obcím Moravskoslezského kraje ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky maximálně však ve výši 3.150.000 kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.

Obec Služovice se svým dopisem ze dne 19. 4. 2022, obce Oldřišov se svým dopisem ze dne 20. 4. 2022  a obec Morávka se svým dopisem ze dne 5. 5. 2022 obrátily na Moravskoslezský kraj s žádosti o prodloužení termínu projektu pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce do 30. 9. 2022 a termínu prodloužení předložení závěrečného vyúčtování na 31. 10. 2022 z důvodu skutečností, že dodavatelská firma není schopna dodat dopravní automobil ve stanoveném termínu z důvodu absence komponentů automobilu, které nebyly firmě dodány, dodání potřebných komponentů není firma schopna ovlivnit, problém je způsoben mezinárodní situací na trhu s automobilovými komponenty.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádosti obcí Služovice, Oldřišov a Morávka na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotací a doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	45

Datum konání:	30.5.2022

Materiál č.:		4/3

Název:		Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Služovice, pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Oldřišov a pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Morávka

Číslo usnesení: 45/3050

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/273 ze dne 17.6.2021

  - bere na vědomí

- žádost obce Služovice na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Oldřišov na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

- žádost obce Morávka na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Služovice, IČO 00300675, na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

- rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Oldřišov, IČO 00300527, na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

- rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Morávka, IČO 00296945, na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04050/2021/KH, uzavřené dne 22. 9. 2021 s obci Služovice, IČO 00300675, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04028/2021/KH, uzavřené dne 22. 9. 2021 s obci Oldřišov, IČO 00300527, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04199/2021/KH, uzavřené dne 12. 10. 2021 s obci Morávka, IČO 00296945, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 6. 2022