Příloha č. 8 - Návrh dodatku ke smlouvě č. 02132 s obcí Třemešná

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02132/2021/RRC

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Třemešná

se sídlem:	Třemešná 304, 793 82 Třemešná

zastoupena:	Ing. Rostislavem Kociánem, starostou

IČO:	00296414

DIČ:	CZ00296414

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 	1848185369/0800

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02132/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „Revitalizace továrního areálu – II. etapa“ se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 10. 2022“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 1. 8. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2022“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ nahrazuje textem „od 1. 1. 2020 do 30. 10. 2022“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude dodatek zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. .……… ze dne…………….

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……… ze dne ………

| V Ostravě dne: |  | V Třemešné dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Rostislav Kocián starosta |