Moravskoslezský kraj kraj

vedoucí Odboru řízení dotačních

projektů

28. října 117

702 18 Ostrava

V Ostravě dne 18.5.2022

Žádost o prodloužení termínu realizace Projektu

Příjemce dotace / IČO:			ANTHONYapp s.r.o. / 10763767

Předmět smlouvy:				Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

Program:					Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021

Název projektu:				ANTHONYapp

Číslo smlouvy:					03936/2021/RRC

Smlouva ze dne:				25. 8. 2021

Obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „ANTHONYapp“ (ev. č. sml. 03936/2021/RRC), na jehož realizaci naše společnost získala dotaci prostřednictvím dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 (Voucher pro začínající firmy).

Zdůvodnění:

O prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu žádáme z důvodu efektivního využití finančních prostředků spojených s vývojem softwarového řešení, jehož vývoj tvoří účel podpořeného projektu. V rámci realizace projektu jsme si uvědomili, že vývoj softwarového řešení si vyžádá mnohem delší čas, než bylo předpokládáno. S ohledem na delší čas vývoje nemůžeme v současnosti využít dotaci na doprovodné aktivity spojené s realizací projektu (např. marketingové aktivity, s jejichž realizací můžeme započít až v době, kdy softwarové řešení bude dokončeno).

S ohledem na odůvodnění výše bychom rádi požádali o prodloužení termínu realizace našeho projektu z původního termínu (do 30. 6. 2022) na nový termín – do 31.10.2022.

Schválení žádosti o prodloužení termínu realizace projektu nám umožní účelně a plně využít poskytnutou dotaci dle schváleného nákladového rozpočtu v nadcházejících měsících.

Předem děkuji za kladný přístup k naší žádosti.

S pozdravem

Bc. Josef Daněk, jednatel