ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 16.6.2022

Materiál č.: 10/14

Název: Návrh na změnu výkupních cen u staveb „Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpis z usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021

Příloha č. 2 - Seznam pozemků

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Konkolská, oddělení majetkové, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3170 ze dne 30. 5. 2022

rozhodlo

změnit bod 1. písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021, a to tak, že se příloha č. 2 nahrazuje novou přílohou č. 2, a dále

změnit text „v celkové výši 47.287.586 bez DPH“ na text „v celkové výši 46.902.380,02 bez DPH“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

upravit závazek schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 k zajištění financování modernizace a rekonstrukce silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská a silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa, a to ve výši 48.510 tis. Kč na výkupy pozemků v letech 2022–2024 a ve výši 255.310 tis. Kč na realizaci staveb v letech 2024–2026

rozhodlo

změnit text v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 z „ve výši 48.908.000 Kč“ na „ve výši 48.510.000 Kč“, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1. – 3. návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 rozhodlo o koupi nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob a společností v rámci majetkoprávního vypořádání veřejně prospěšných staveb pozemních komunikací, a to: „Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa“, za kupní ceny v celkové výši 46.902.380,02 Kč bez DPH a úhrady poplatků spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (příloha č. 1 předloženého materiálu).

S ohledem na skutečnost, že ze strany statutárního města, resp. jím najaté společnosti INKOS – OSTRAVA, a.s., dosud nedošlo k vykoupení ani vyvlastnění pozemků potřebných pro výše uvedené stavby, bylo zapotřebí pro případné vyvlastňovací řízení aktualizovat znalecké posudky. V průběhu dubna 2022 proto byly v souladu s uzavřenou příkazní smlouvou o zajištění činnosti v oblasti majetkoprávního vypořádáním (smlouva ev. č. 04229/2021/IM) statutárním městem Ostrava zajištěny aktualizované znalecké posudky.

V příloze č. 2 předloženého materiálu byla následně kupní cena upravena na základě aktualizovaných znaleckých posudků č. 2032/2022, 2033/2022, 2034/2022 a 2035/2022, všechny ze dne 28. 4. 2022 zpracovaných Ing. Janou Machovou ve výši cca 673,33 Kč/m2 bez DPH. Celkový souhrn kupních cen tak bude činit 46.902.380,02 Kč bez DPH. Kupní cena za pozemky, jejichž vlastníci jsou plátci DPH, bude navýšena o DPH v zákonné výši (v současné době činí DPH v úhrnné výši 1.557.309 Kč). Kraj dále uhradí správní poplatky spojené s jednotlivými vkladovými řízeními. V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 budou na úhradu kupních cen použity prostředky Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje.

K zajištění financování výkupu pozemků a realizací staveb zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1812 ze dne 5. 3. 2020 (materiál č. 6/3) schválilo závazek ve výši 259 mil. Kč v letech 2018–2024. S ohledem na aktualizaci harmonogramu přípravy staveb byl usnesením zastupitelstva kraje č. 4/338 ze dne 17. 6. 2021 (materiál č. 10/10) závazek upraven na celkovou výši 250,19 mil. Kč v letech 2023–2026 (z toho 47,19 mil. Kč na výkupy a 203 mil. Kč na realizaci staveb). Následně byla provedena aktualizace kupních cen a rovněž z důvodu časově náročnějšího procesu výkupu pozemků zejména s ohledem na možnost zahájení vyvlastňovacího řízení byl usnesením zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 (materiál č. 10/11) závazek upraven na částku ve výši 304,21 mil. Kč (z toho 48,90 mil. Kč na výkupy v letech 2021 – 2023 a 255,31 mil. Kč na realizaci staveb v letech 2024 - 2025). Jelikož v letošním roce byla na základě znaleckých posudků provedena další aktualizace kupních cen a opětovně došlo k úpravě harmonogramu, je navrhováno upravit závazek na částku ve výši 48,51 mil. Kč na výkupy pozemků v letech 2022–2024 a závazek ve výši 255,31 mil. Kč na realizaci staveb prodloužit o jeden rok, tj. na léta 2024–2026. Celková výše závazku tak bude činit 303,82 mil. Kč, přičemž ke snížení závazku za výkup pozemků o 398 tis. Kč došlo z důvodu snížení kupní ceny dle znaleckého posudku.

V souladu s usnesením č. 45/3170 ze dne 30. 5. 2022 (materiál č. 10/28) je navrhováno, aby zastupitelstvo kraje rozhodlo změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 a rozhodnout o úpravě závazku dle předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 45

Datum konání: 30. 5. 2022

Materiál č. : 10/28

Název: Návrh na změnu výkupních cen u staveb „Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa“

Číslo usnesení: 45/3170

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/443 ze dne 16.9.2021

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

změnit bod 1. písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021, a to tak, že se příloha č. 2 nahrazuje novou přílohou č. 2, a dále

změnit text „v celkové výši 47.287.586 bez DPH“ na text „v celkové výši 46.902.380,02 bez DPH“, dle předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

upravit závazek schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 k zajištění financování modernizace a rekonstrukce silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská a silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa, a to ve výši 48.510 tis. Kč na výkupy pozemků v letech 2022–2024 a ve výši 255.310 tis. Kč na realizaci staveb v letech 2024–2026

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

změnit text v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 z „ve výši 48.908.000 Kč“ na „ve výši 48.510.000 Kč“, dle předloženého materiálu

4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 6. 2022