ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 15.9.2022

Materiál č.: 5/2

Název: Návrh na realizaci projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Listy akcí rozpočtu 2022

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Martina Davidová, odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 51/3564 ze dne 29.8.2022

č. 21/1388 ze dne 28.6.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

  - souhlasí

s realizací pilotního projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy“ v letech 2022 až 2023 v maximální celkové výši 13.600 tis. Kč, a to dle modelů:

- model I. - příspěvková organizace projektuje, staví, financuje i provozuje (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o.)

- model II. - příspěvková organizace prostřednictvím vysoutěženého dodavatele projektuje a staví metodou „Design and Build“, financuje a provozuje (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o.)

  - schvaluje

závazek z rozpočtu kraje na rok 2023 na financování pilotního projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy“ v rámci akcí:

- model I.  - „Fotovoltaický systém pro Střední školu řemesel, Frýdek-Místek“ v max. výši 6 mil. Kč,

- model II. - „Fotovoltaický systém pro Střední průmyslovou školu a OA v Bruntále“ v max. výši 6 mil. Kč

Důvodová zpráva:

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (dále jen „MEC“) v souladu s platnou zřizovací listinou zajišťuje mj. odborné poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací, dále se podílí na strategické přípravě Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, rozvoji čisté mobility Moravskoslezského kraje, zajišťuje poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

MEC společně s Moravskoslezským krajem dlouhodobě sleduje a řeší mimořádně složitou situaci na energetickém trhu. Ceny na burzách s energiemi více než rok a půl neustále rostou a jejich navýšení je extrémní. V porovnání s rokem 2021 ceny narostly u elektřiny šestinásobně a u plynu sedminásobně.

Markantní nárůst cen energií bude znamenat obrovské zatížení rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací, proto jsou vyhledávány a identifikovány jakékoli další možnosti pro energetická úsporná opatření. Jednou z možností, jak snížit náklady na elektrickou energii, je využití obnovitelných zdrojů energie v krajských budovách prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů (dále jen FVE).

Z daného důvodu byl MEC v prvním čtvrtletí letošního roku pověřen přípravou možných variant řešení pilotního projektu FVE. MEC na přípravě tohoto projektu spolupracuje v rámci uzavřeného smluvního vztahu se společností Frank Bold Advokáti, s. r. o., která je celorepublikově uznávanou a renomovanou advokátní kanceláří s úzkou specializací na oblast energetiky, využití obnovitelných zdrojů energie, výroby a akumulace zelené elektřiny a rovněž na oblast stavebního práva. Společnost Frank Bold Advokáti, s. r. o., připravila a dále připravuje návrhy, srovnání rozdílů, vyhodnocení rizik a analýzy, tj. 4 modely instalace a provozování FVE krajem a jeho příspěvkovými organizacemi.

V současné době jsou předmětem jednání a příprav dvě řešení:

- model I. - příspěvková organizace projektuje, staví, financuje i provozuje,

- model II. - příspěvková organizace prostřednictvím vysoutěženého dodavatele projektuje a staví metodou „Design and Build“, financuje a provozuje.

Pro návrh pilotního projektu FVE byly ze strany MEC vybrány dvě příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje:

- model I.  - Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o.

- model II. - Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o.

S ohledem na skutečnost, že společnost Frank Bold Advokáti, s. r. o. úzce spolupracuje s MEC na přípravě výše uvedených modelových řešení instalace FVE, existuje důvodný předpoklad, že by dotčeným příspěvkovým organizacím v této oblasti nejefektivněji napomohla rovněž při realizaci výběrových řízení.  V této souvislosti rada kraje souhlasila u výše uvedených vybraných příspěvkových organizací uplatnit výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Pravidla“), jež jsou prováděcím předpisem k Zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, schválených radou kraje usnesením č. 21/1388 ze dne 28. 6. 2021. Konkrétně dle čl. 7 odst. 1 Pravidel jsou primárně pod/nadlimitní veřejné zakázky realizovány prostřednictvím externího subjektu, tzn. aktuálně společností MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, avšak organizace může v odůvodněných případech zabezpečit zadávání veřejné zakázky vlastními silami nebo prostřednictvím externího administrátora. V takovém případě je však dle čl. 7 odst. 2 nutné, aby byl externí administrátor vybrán postupem dle čl. 5 odst. 4 písm. a), což znamená formou výzvy k podání nabídek zaslané nejméně 3 dodavatelům. Rada kraje souhlasila s tím, že výše uvedený postup daný Pravidly nebude v tomto konkrétním případě uplatněn a obě vybrané příspěvkové organizace si zajistí svého administrátora zadávacího řízení spojeného s pilotním projektem FVE na základě přímého zadání společnosti Frank Bold Advokáti, s. r. o., a to na základě v úvodu odstavce uvedeného odůvodnění.

Realizace a zprovoznění FVE obou modelových řešení se předpokládá v roce 2023. Následně proběhne vyhodnocení z hlediska časového, finančního a dle náročnosti administrace. Nejvýhodnější model lze následně v případě využití financování z evropských zdrojů jednoduše aplikovat na další příspěvkové organizace tak, aby v co nejkratším možném čase bylo dosaženo co největšího podílu spotřebované energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavním přínosem pilotního projektu instalace FVE na krajských budovách bude úspora nákladů na elektrickou energii odebíranou z distribuční sítě, čímž dojde ke zvýšení podílu spotřeby elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů.

Pilotní projekt FVE bude realizován v gesci odboru investičního a majetkového, který formou stanovených závazných ukazatelů poskytne vybraným příspěvkovým organizacím finanční prostředky.

Celkové plánované náklady na realizaci dvou modelů řešení výše uvedeného pilotního projektu v letech 2022 až 2023 činí 13.600.000 Kč, z toho jednotlivý model je plánován takto:

2022:

- statické posouzení 			200.000 Kč

- projektová dokumentace 		600.000 Kč

2023:

- vlastní realizace 				6.000.000 Kč

Lze předpokládat, že pro spolufinancování projektu bude možné využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, specifického cíle 1.2, opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, kde oprávněnými žadateli o dotace mohou být mimo územně samosprávné celky rovněž jejich příspěvkové organizace.

Dopad do rozpočtu kraje

Finanční prostředky na realizaci pilotního projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy“, model I. a model II. jsou pro rok 2022 ve výši 1,6 mil. Kč alokovány v odvětví školství, a to v rámci akce rozpočtu „Fotovoltaický systém pro Střední školu řemesel, Frýdek-Místek“ ve výši 800 tis. Kč, a ve stejné výši v rámci akce rozpočtu „Fotovoltaický systém pro Střední průmyslovou školu a OA v Bruntále“. Na financování projektu v dalším roce je zastupitelstvu kraje navrhováno schválit závazek z rozpočtu kraje na rok 2023 v max. výši 12 mil. Kč dle bodu 2) návrhu usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	51

Datum konání:	29.8.2022

Materiál č.:		5/3

Název:		Návrh na realizaci projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy“

Číslo usnesení: 51/3564

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1388 ze dne 28.6.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

  - bere na vědomí

pilotní projekt „Fotovoltaický systém pro krajské budovy“ s realizací v letech 2022 až 2023 v maximální celkové výši 13.600 tis. Kč, a to dle modelů:

- model I. - příspěvková organizace projektuje, staví, financuje i provozuje (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o.)

- model II. - příspěvková organizace prostřednictvím vysoutěženého dodavatele projektuje a staví metodou „Design and Build“, financuje a provozuje (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o.)

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit s realizací pilotního projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy“ v letech 2022 až 2023 v maximální celkové výši 13.600 tis. Kč, a to dle modelů:

- model I. - příspěvková organizace projektuje, staví, financuje i provozuje (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o.)

- model II. - příspěvková organizace prostřednictvím vysoutěženého dodavatele projektuje a staví metodou „Design and Build“, financuje a provozuje (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o.)

  - souhlasí

s uplatněním výjimky z čl. 7 odst. 2 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek, prováděcím předpisem k Zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  - schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2022 organizaci Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, ve výši 800 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy – model I.“, v rámci akce rozpočtu „Fotovoltaický systém pro SŠ řemesel, Frýdek-Místek“, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

  - schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2022 organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, ve výši 800 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy – model II.“, v rámci akce rozpočtu „Fotovoltaický systém pro SPŠ a OA v Bruntále“, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 1.600 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 800 tis. Kč |
| na § 3127 - | Střední školy | o | 800 tis. Kč |
|  | Celkem | o | 1.600 tis. Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazek z rozpočtu kraje na rok 2023 na financování pilotního projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy“ v rámci akcí:

- model I.  - „Fotovoltaický systém pro Střední školu řemesel, Frýdek-Místek“ v max. výši 6 mil. Kč,

- model II. - „Fotovoltaický systém pro Střední průmyslovou školu a OA v Bruntále“ v max. výši 6 mil. Kč

  - ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 7. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

Termín: 15. 9. 2022